Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации бюджетных программ

- 030 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах»;

- В 2019 году общий объем выделенных средств с бюджета составило 4 546 624 тыс. тенге, в том числе из республиканского бюджета выделено 3 737 180 тыс. тенге, из областного бюджета выделено 809 444 тыс. тенге. Кассовый расход составил 4 546 624 тыс. тенге, что составляет 100%.

- В 2019 году по данной программе перечислены трансферты на реализацию 20 проектов, в том числе: инвестиционных проектов – 18 проектов; разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) – 2 проекта в сфере водоснабжения и водоотведения из всех источников:

Реконструкция водопроводных сетей и строительство водовода от скважины до поселковых сетей п. С.Сейфуллина, Шетского района, Карагандинской области – 579 852 тыс. тенге (РБ – 451 627 тыс. тенге, ОБ – 128 225 тыс. тенге);

Реконструкция водопроводных сетей пос. Мойынты Шетского района – 865 112 тыс. тенге (РБ – 635 977 тыс. тенге, ОБ – 229 135 тыс. тенге);

Реконструкция водопроводных сетей пос. Агадырь Шетский район – 99 850 тыс. тенге (РБ – 78 599 тыс. тенге, ОБ – 21 251 тыс. тенге);

Реконструкция водопроводных сетей п. Нижние Кайракты Шетского района – 234 067 тыс. тенге (РБ – 167 282 тыс. тенге, ОБ – 66 785 тыс. тенге);

Реконструкция водопроводных сетей села Юбилейное Абайского района Карагандинской области – 59 850 тыс. тенге (РБ – 17 880 тыс. тенге, ОБ – 41 970 тыс. тенге);

Реконструкция водопроводных сетей станции Шокай Осакаровского района – 162 381 тыс. тенге (РБ – 109 933 тыс. тенге, ОБ – 52 448 тыс. тенге);

Реконструкция водопроводных сетей 6-очередь пос. Осакаровка Осакаровского района – 220 531 тыс. тенге (РБ – 156 395 тыс. тенге, ОБ – 64 136 тыс. тенге);

Реконструкция водопроводных сетей п. Киевка Нуринского района Карагандинской области – 332 039 тыс. тенге (РБ – 332 039 тыс. тенге);

Реконструкция водопроводных сетей с. Жумажанова Жанааркинского района – 58 057 тыс. тенге (РБ – 27 422 тыс. тенге, ОБ – 30 635 тыс. тенге);

Строительство канализационных сетей в с. Улытау Улытауского района – 618 839 тыс. тенге (РБ – 596 487 тыс. тенге, ОБ – 22 352 тыс. тенге);

Строительство канализационных очистных сооружений в районном центре Улытауского района с. Улытау – 72 404 тыс. тенге (РБ – 72 404 тыс. тенге);

Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района – 510 855 тыс. тенге (РБ – 408 684 тыс. тенге, ОБ – 102 171 тыс. тенге);

Строительство водопроводных сетей аулов 1, 2, 3 п.Топар Абайского района – 186 574 тыс. тенге (РБ – 149 760 тыс. тенге, ОБ – 36 814 тыс. тенге);

Рекострукция водопроводных сетей с.Ботакара Бухар-Жырауского района – 102 000 тыс. тенге (РБ – 102 000 тыс. тенге);

Рекострукция водопроводных сетей с.Каражар Бухар-Жырауского района – 106 292 тыс. тенге (РБ – 106 292 тыс. тенге);

Рекострукция водопроводных сетей с.Тегисшилдик Каракаралинского района – 100 000 тыс. тенге (РБ – 100 000 тыс. тенге);

Строительство водопроводных сетей с.Егиндыбулак Егиндыбулакского сельского округа – 100 000 тыс. тенге (РБ – 100 000 тыс. тенге);

Рекострукция водопроводных сетей с.Акмешит Нуринского района – 124 399 тыс. тенге (РБ – 124 399 тыс. тенге);

Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей п.Шубаркуль Нуринского района – 6 502 тыс. тенге (ОБ – 6 502 тыс. тенге);

Разработка ПСД «Реконструкция водопровода с.Кайнар Нуринского района – 9 020 тыс. тенге (ОБ – 9 020 тыс. тенге).

Прямые показатели реализации проектов.

По подпрограмме 011 «За счет трансфертов  из республиканского бюджета» в 2019 году было выделено 3 737 180 тыс. тенге, в том числе:

- реконструкция 49,7км водопроводных сетей и строительство водовода от скважины до поселковых сетей п. С.Сейфуллина, Шетского района, Карагандинской области – 451 627 тыс.тенге, показатель выполнен на 100%;

- реконструкция 2,3 км водопроводных сетей пос. Мойынты Шетского района – 635 977 тыс.тенге, показатель выполнен на 100%;

- реконструкция 9,36 км водопроводных сетей пос. Агадырь Шетский район – 78 599 тыс.тенге, показатель выполнен на 100%;

- реконструкция 10,0 км водопроводных сетей п. Нижние Кайракты Шетского района – 167 282 тыс.тенге, показатель выполнен на 100%;

- реконструкция 15,7 км (к плану 3,9 км) водопроводных сетей села Юбилейное Абайского района Карагандинской области – 17 880 тыс.тенге, показатель выполнен на 403% в связи с перевыполнением объемов работ в пределах сметной стоимости;

- реконструкция 8,8 км водопроводных сетей станции Шокай Осакаровского района – 109 933 тыс.тенге, показатель выполнен на 100%;

- реконструкция 14,3 км водопроводных сетей 6-очередь пос. Осакаровка Осакаровского района – 156 395 тыс.тенге, показатель выполнен на 100%;

- реконструкция 20 км водопроводных сетей п. Киевка Нуринского района Карагандинской области – 332 039 тыс.тенге, показатель выполнен на 100%;

- реконструкция 4,8 км  (к плану 2,3км) водопроводных сетей с. Жумажанова Жанааркинского района – 27 422 тыс.тенге, показатель выполнен на 208,7% в связи с изменением плана закупа материалов;

- строительство 25,0 км (к плану 18,5 км) канализационных сетей в с. Улытау Улытауского района – 596 487 ты.тенге, показатель выполнен на 135% в связи с изменением плана закупа материалов;

- строительство канализационных очистных сооружений в районном центре Улытауского района с. Улытау (0 м3/сутки)  – 72 404 тыс.тенге,  фактически показатель не исполнен в связи с корректировкой проекта;

- строительство 26,1 км  (к плану 24,1 км) водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района –408 684 тыс.тенге, показатель выполнен на 108,3% в связи с изменением плана закупа материалов и завершения объекта в 2019 году;

- строительство 12,3 км (к плану 11,4 км) водопроводных сетей аулов 1, 2, 3 п. Топар Абайского района – 149 760 тыс.тенге, показатель выполнен на 108% в связи с изменением плана закупа материалов;

- рекострукция 8,9 км (к плану 4,9 км) водопроводных сетей с.Ботакара Бухар-Жырауского района –102 000 тыс.тенге, показатель выполнен на 182% в связи с изменением плана закупа материалов;

- рекострукция 10 км (к плану 4,9 км) водопроводных сетей с.Каражар Бухар-Жырауского района – 106 292 тыс.тенге, показатель выполнен на 204% в связи с изменением плана закупа материалов;

- рекострукция 5,6 км (к плану 5,6 км) водопроводных сетей с.Тегисшилдик Каракаралинского района – 100 000 тыс.тенге, показатель выполнен на 100%;

- строительство 1,6 км водопроводных сетей с.Егиндыбулак Егиндыбулакского сельского округа – 100 000 тыс.тенге, показатель выполнен на 100%;

- рекострукция 4,0 км водопроводных сетей с.Акмешит Нуринского района – 124 399 тыс.тенге, показатель выполнен на 100%;

В целом показатели прямого результата по 011 подпрограмме достигнуты на 116,76% к 100 освоения бюджетных средств.

По программе 015 «за счет трансфертов  из местного бюджета» в 2019 году выделено 809 444 тыс. тенге, в том числе:

- реконструкция водопроводных сетей и строительство водовода от скважины до поселковых сетей п. С.Сейфуллина, Шетского района, Карагандинской области – 128 225 тыс.тенге - 1 единица, показатель достигнут на 100%;

- реконструкция водопроводных  сетей  п.Агадырь Шетского района- 21 251 тыс.тенге – 1 единица, показатель достигнут на 100%;

- строительство канализационных сетей в с. Улытау Улытауского района – 22 352 тыс.тенге – 1 единица, показатель достигнут на 100%;

- строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района – 102 171 тыс.тенге – 1 единица, показатель достигнут на 100%;

- строительство водопроводных сетей аулов 1, 2, 3 п.Топар Абайского района – 36 814 тыс.тенге - 1 единица, показатель достигнут на 100%;

- реконструкция водопроводных сетей пос. Мойынты Шетского района – 227 135 тыс.тенге - 1 единица, показатель достигнут на 100%;

- реконструкция водопроводных сетей п. Нижние Кайракты Шетского района – 66 785 тыс.тенге - 1 единица, показатель достигнут на 100%;

- реконструкция водопроводных сетей села Юбилейное Абайского района Карагандинской области – 41 970 тыс.тенге -1 единица, показатель достигнут на 100%;

- реконструкция водопроводных сетей с. Жумажанова Жанааркинского района – 30 635 тыс.тенге - 1 единица, показатель достигнут на 100%;

- реконструкция водопроводных сетей станции Шокай Осакаровского района – 52 448 тыс.тенге - 1 единица, показатель достигнут на 100%;

- реконструкция водопроводных сетей 6-очередь пос. Осакаровка Осакаровского района – 64 136 тыс.тенге - 1 единица, показатель достигнут на 100%;

- разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей п.Шубаркуль Нуринского района –  6 502 тыс.тенге - 1 единица, показатель выполнен на 100%;

- разработка ПСД «Реконструкция водопровода с.Кайнар Нуринского района – 9 020 тыс.тенге -  0, показатель не выполнен в связи с отставанием от графика.

В целом показатели прямого результата по 015 подпрограмме достигнуты на 92,3% к 100 освоения бюджетных средств.

Достижение в целом по показателям прямого результата 104,5% в соотношении к 100% освоения. Показатели перевыполнены в связи с опережением графика производства работ. Также не достигнут показатель по 1 разработке ПСД, в связи с отклонением от графика работ.

Достижение в целом по показателям конечного результата 96% в соотношении к 100% освоения.

Индикатор по ПРТ - увеличение доступа к централизованному водоснабжению составляет при плане 62% - исполнен на 57,2%. В связи с отсуствием финансироания. Увеличение доступа к централизованному водоотведению составляет 9%  исполнен на 9%.

Целевые индикаторы согласно Плана развития территории регионов достигнуты в полном объеме.

В 2017 году по данной программе из всех источников выделены средства в сумме 1 370 556,0 тысяч тенге. Освоение составило 100%.

В 2018 году общий объем выделенных средств с бюджета составило             2 263 215 тыс. тенге. Освоение составило 100%.

В 2019 году общий объем выделенных средств с бюджета составило 4 546 624 тыс. тенге. Кассовый расход составил 4 546 624 тыс. тенге, что составляет 100%.

5) На начало и конец 2018 года дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Задолженность прошлых лет отсутствует.

Руководитель бюджетной программы 						      У. Усенов

Руководитель отдела

исполнения бюджета 								      А. Ахимбекова