Жаңақорған ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
         жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласы бойынша  
    2019 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында атқарылған жұмыстар жайлы

МӘЛІМЕТ

Жаңақорған ауданы аудандық маңыздағы «Самара-Шымкент-Шалхия» автомобиль жолының күрделі жөндеу жұмыстарына (11)шқ облыстық бюджеттен бөлінген қаржыға мемлекеттік сатып алудың ашық конкурс тәсілімен 2016 жылы өтпелі кезеңмен «Қыран» ЖШС  жеңімпаз атанды. Келісім шарттың жалпы сомасы 974 911,0 мың  теңге. Осы жұмыстарға 2016-2017 жылға 205000,0  мың теңге қаржы бөлініп, 100 %  игерілді. 2018 жылға  619676,5 мың теңге бөлініп, 100 %-ға қаржысы игерілді.2019 жылы өтпелі  нысанды аяқтау мақсатында облыстық бюджеттен 150235,0 мың теңге қаржы бөлініп, қаржысы толық игеріліп, қабылдау жұмыстары жүргізіліп пайдалануға берілді.

Сонымен қатар, аудандық маңыздағы 185,6 шақырым автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау жұмыстарына 25 000,0 мың теңге қаржы бөлінді. Жаңақорған ауданы, аудандық маңыздағы автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау жұмыстарына ЖСҚ жасауға «ГорСервисПроект» ЖШС-мен 452,6 мың теңге қаржыға бір дерекөздерден тікелей келісім шарт жасалып, қаржысы толық игерілді. Қалған қаржы ашық конкурс тәсілімен жарияланып, сатып алу нәтижесінде жеңімпаз ЖШС «Аңсар Строй» мердігер мекеме анықталып, 14 695,8 мың теңгеге келісім шарт жасалды. Жөндеу жұмыстары шілде айында басталып, желтоқсан айында толық аяқталып, игерілген қаржы 14695,8 мың теңге.

2015-2016 жылдары Жаңақорған кентінде газдандыру жұмыстары жүргізілген уақытта кейбір тұрғын үйлерге газ жүйесі (шүмек) тартылмай қалып кеткен. Осы орайда тұрғындарды газ жүйесіне (шүмек шығарып беру) қосу мақсатында 2017 жылы жоба-сметалық құжаттамасын жасауға аудандық бюджеттен 17 287,0 мың теңге қаржы қаралып жұмыстар атқарылды, сондай-ақ, 2018 жылдың 9 қазанында № Arch-0165/18 номерімен тіркеліп сараптаманың оң қорытындысы алынып, «Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы Жаңақорған кентіндегі ауыл ішілік көшелерге газ құбыры жүйелерін жеткізу» жобасының құрылыс монтаж жұмыстарының жалпы сметалық құны 176309,0 мың теңге болды.Облыстық мемлекеттік сатып алу басқармасы арқылы,  сатып алу порталына жарияланып, 158594,0 мың теңгеге ұтып алынды.Бүгінгі таңда  жеңімпаз атанған мердігер мекеме «Алия-Сервис» ЖШС-мен  2019 жылдың 13 мамырында  №28  келісім шарт жасалды. Ағымдағы жылы облыстық бюджеттен 
88 154,5 мың теңге қаржы бөлініп, қаржысы толық игерілді. Қалған қаржысы өтпелі нысанмен 2020 жылы  бөлінеді деп күтілуде.

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау бағдарламасымен 2019 жылға субсидиялауға аудандық бюджеттен  21239,0 мың теңге қаралып, қаржысы толық игерілді.

Жаңақорған ауданы «Самара-Шымкент-Қосүйеңкі» аудандық маңыздағы автомобиль жолындағы көпірді реконструкциялау жұмыс жобасы бойынша, ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу мақсатында, ҚР  Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК) мекемесімен 997,0  мың теңгеге келісім шарт жасалып, сараптаманың оң қорытындысы алынып, қаржысы толық игерілді.

Ақжол ауылында «Ақжолға кіре беріс жол» аудандық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді реконструкциялау» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу мақсатына 1062,0 мың теңгеге осы кәсіпорынмен келісім шарт жасалып, сараптаманың оң қорытындысы алынып, қаржысы толық игерілді.

Жаңақорған ауданы «Самара-Шымкент-Екпінді» аудандық маңыздағы автомобиль жолындағы көпірді реконструкциялау жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу мақсатына 1047,0 мың теңгеге келісім шарт жасалып, сараптаманың оң қорытындысы алынып, қаржысы толық игерілді.

Жаңақорған кентіндегі жол белгілері, жол кедергілерін және  бағдаршамдарды ағымдағы жөндеу және  күтіп ұстау жұмыстарына аудандық бюджеттен  2019 жылға 7640,0 мың теңге қаржы бөлінген, оның ішінде бағдаршамдарды ағымдағы жөндеу және кұтіп ұстау жүмыстарына 1250,0 мың теңге қаржы жоспарланып, ЖШС «Рустемов М» -мен 31 желтоқсан 2019 жылға дейін келісім шарт жасалды, тиісті жұмыстары толық аяқталып,  қаржысы 100 пайыз игерілді. Бағдаршамдардың электр энергиясына  «Шиелі Жарығы» ЖШС мен 31 желтоқсан 2019 жылға дейін 167,0 мың теңге қаржыға  келісім шарт жасалды, тиісті жұмыстары жүргізіліп,  қаржысы 100 пайызға  игерілді.

Жаңақорған кенті көшелеріндегі жол белгілерін, жаяу жүргінші жолақтарын сырлау және жол кедергілерін ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау жұмыстарына ЖСҚ жасауға «ГорСервисПроект» ЖШС-мен 250,0 мың теңге қаржыға бір дерекөздерден тікелей келісім шарт жасалып, қаржысы толық игерілді. Жаңақорған кенті көшелеріндегі жол белгілерін ағымдағы жөндеу жұмыстарына баға ұсынысмен 1067,6 мың теңге қаржы жарияланып, нәтижесінде ДК «Әбсаттаров» 457,0 мың теңге жеңімпаз болды, жұмыстары аяқталып, қаржысы толық игерілді. Жаңақорған кенті көшелеріндегі жол белгілерін ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау жұмыстарына 1492,5 мың теңге қаржы ашық конкурс тәсілімен жарияланып, сатып алу нәтижесінде жеңімпаз ДК «Есентай» мердігер мекеме анықталып, 802,0 мың теңгеге келісім шарт жасалды. Жұмыстары толық аяқталып, қаржысы 100 пайызға игерілді. Жаңақорған кенті көшелеріндегі жол ортасын және жаяу жүргінші жолақтарын сырлау жұмыстарын жүргізуге «Айбар» ДК-мен 1245,6 мың теңге қаржыға бір дерекөздерден тікелей келісім шарт жасалды,жұмыстары толық аяқталып, қаржысы игерілді.

Жаңақорған кенті көшелеріндегі жол белгілерін және жол кедергілерін ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау жұмыстарына 1917,4 мың теңге қаржы ашық конкурс тәсілімен жарияланып, мемлекеттік сатып алу нәтижесінде жеңімпаз ДК «Есентай» мердігер мекеме анықталып, 1027,2 мың теңгеге келісім шарт жасалды. Жұмыстары толық аяқталып, қаржысы 100 пайыз игерілді.

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту мақсатында, Жаңақорған кенті көшелеріндегі жолдарға  мүгедектердің  2 дана жол белгісі және 1 дана дыбыстық қондырғысын  орнатуға РБ –тен 193,0 мың теңге ОБ –тен 450,0 мың барлығы 643,0 мың теңге қаржы бюджеттен бөлінді. Мемлекеттік сатып алу порталына жарияланып, нәтижесінде ЖШС Акнур-Авто 621,6 мың теңгеге жеңімпаз болды. Техникалық қадағалау жұмыстарына 10,0 мың барлығы 631,6 мың теңгеге жұмыстары толық аяқталып,қаржысы 100 пайызға игерілді.

Жаңақорған ауданы аудандық маңыздағы "Самара-Шымкент-Екпинди" автомобиль жолындағы көпірді ағымдағы жөндеу жұмыстарына жергілікті бюджеттен 1 280,8 мың теңге қаржы қаралып, мемлекеттік сатып алудың баға ұсынысын сұрату тәсілімен 950,0 0 мың теңгеге «Есентай» ЖШС жеңіп алды. Жұмыстары толық аяқталып, қаржысы 100% игерілді.

Аудандық маңыздағы "Самара-Шымкент-ст.Талап" автомобиль жолын ағымдағы жөндеу жұмыстарына жергілікті бюджеттен 2 898,0 мың теңге қаржы бөлініп мемлекеттік сатып алудың баға ұсынысын сұрату тәсілімен 2 898,0 0 мың теңгеге «Жайна Сити» ЖШС жеңіп алды. Жұмыстары аяқталып, қаржысы 100% игерілді.

Жаңақорған ауданы бойынша қатты қалдықтарды сұрыптау және қайта өңдеу тарифін есептеу жұмыстары бойынша аудандық бюджеттен 1 260,0 мың теңге қаржы бөлініп, "Қалдықтарды нормалау қазақстандық орталығы" ЖШС – мен келісім шартқа отырып, жұмыстары толық аяқталып, қаржысы 100 %  игерілді.

Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кенті көшелеріндегі жол белгілері мен жол кедергілерін ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау жұмыстары бойынша 4 тоқсанға 1989,1 мың теңге қаржы жарияланып, мемлекеттік сатып алудың баға ұсынысын сұрату тәсілімен 1591,3 мың теңгеге «Есентай» ЖШС жеңіп алды. Жұмыстары толық аяқталып, қаржысы 100% игерілді.

Бөлім басшысы					                    Е. Сейлов

Орындаған: Ж.Мыңбаева

Тел:2-20-74

e-mail: e.seilov@korda.gov.kz

ИНФОРМАЦИЯ

о выполненных работах ІІІ-го квартала 2019 года  КГУ

«Отделом  жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и  автомобильных дорог Жанакорганского района»

На капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения «Самара-Шымкент-Шалхия» Жанакорганского района (11)способом открытого конкурса государственных закупок на средства, выделенные из областного бюджета в 2016 году победителем признано ТОО «Қыран». Общая сумма договора 974 911,0 тыс. тенге. На эти работы на 2016-2017 годы выделено 205000,0 тыс. тенге, освоено 100%. На 2018 год выделено 619676,5 тыс. тенге, освоено 100 %.В 2019 году для завершения переходящего объекта из областного бюджета выделено 150235,0 тыс. тенге, средства полностью освоены, сданы в эксплуатацию.

Кроме того, на текущий ремонт и содержание 185,6 км автомобильных дорог районного значения выделено 25 000,0 тыс. тенге. На разработку ПСД по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог районного значения Жанакорганского района с ТОО «ГорСервисПроект» заключен прямой договор на сумму 452,6 тыс. тенге. Остальные средства были объявлены способом открытого конкурса, в результате закупок победителем определен подрядчик ТОО "Ансар Строй", заключен договор на сумму 14 695,8 тыс. тенге. Ремонтные работы начаты в июле месяце, полностью завершены в декабре, освоено 14695,8 тыс. тенге.

В 2015-2016 годах в поселке Жанакорган во время проведения газификации некоторые жилые дома не были подключены к газопроводу. В связи с этим в целях подключения населения к газопроводу (подача кранов) в 2017 году из районного бюджета на разработку проектно-сметной документации было выделено 17 287,0 тыс. тенге, также 9 октября 2018 года было зарегистрировано и получено положительное заключение экспертизы по № Arch-0165/18, общая сметная стоимость строительно-монтажных работ по проекту «подводка газопровода к внутрипоселковым улицам поселка Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области» составила 176309,0 тыс. тенге.Через областное управление государственных закупок, размещено на портале закупок, На сумму 158594,0 тыс. тенге.На сегодняшний день заключен договор с победителем подрядной организацией ТОО «Алия-Сервис» №28 от 13 мая 2019 года. В текущем году из областного бюджета выделено 88 154,5 тыс. тенге, средства освоены полностью. Ожидается, что остальные средства будут выделены переходным объектом в 2020 году.

По программе субсидирования пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям на 2019 год из районного бюджета предусмотрено 21239,0 тыс. тенге, средства освоены полностью.

По рабочему проекту реконструкции моста на автомобильной дороге районного значения «Самара-Шымкент-Косуйенки» Жанакорганского района, в целях проведения комплексной вневедомственной экспертизы, с учреждением республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП«Госэкспертиза») комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и развития Республики Казахстан заключен договор на сумму 997,0 тыс. тенге.

На проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения» Подъезд к Акжол» в селе Акжол заключен договор с этим предприятием на сумму 1062,0 тыс. тенге.

В целях проведения комплексной вневедомственной экспертизы по проекту реконструкции моста на автомобильной дороге районного значения «Самара-Шымкент-Екпинды» Жанакорганского района заключен договор на сумму 1047,0 тыс. тенге, получено положительное заключение экспертизы, средства освоены полностью.

На текущий ремонт и содержание дорожных знаков, дорожных препятствий и светофоров в поселке Жанакорган из районного бюджета на 2019 год выделено 7640,0 тыс. тенге, в том числе на текущий ремонт и содержание светофоров запланировано 1250,0 тыс. тенге, с ТОО «Рустемов М» заключен договор до 31 декабря 2019 года, соответствующие работы полностью завершены, средства освоены на 100%.

На электроэнергию светофоров заключены договора с ТОО» Шиели Жарығы " на сумму 167,0 тыс. тенге до 31 декабря 2019 года. Денежные средства полностью освоены.

На текущий ремонт и содержание дорожных знаков, тротуаров и дорожных ограждений по улицам поселка Жанакорган с ТОО «ГорСервисПроект» заключен прямой договор на сумму 250,0 тыс. тенге, средства полностью освоены. На текущий ремонт дорожных знаков по улицам поселка Жанакорган с ценовым предложением было выделено 1067,6 тыс. тенге, в результате ИП «Абсаттаров» победителем стал 457,0 тыс. тенге, работы завершены, средства полностью освоены. На текущий ремонт и содержание дорожных знаков на улицах поселка Жанакорган было выделено 1492,5 тыс. тенге. Полностью завершены работы, средства освоены на 100%. На проведение работ по покраске проезжей части и тротуаров по улицам поселка Жанакорган с ИП «Айбар» заключен прямой договор на сумму 1245,6 тыс. тенге,полностью завершены работы и освоены средства.

На текущий ремонт и содержание дорожных знаков и дорожных знаков на улицах поселка Жанакорган было выделено 1917,4 тыс. тенге. Полностью завершены работы, средства освоены на 100%.

В целях обеспечения прав и улучшения качества жизни инвалидов в РК, на установку 2 штук дорожных знаков и 1 штук звуковых устройств инвалидов на дорогах пос.Жанакорган выделено из республиканского бюджета 193,0 тыс. тенге и с областного бюджета 450,0 тыс. тенге, всего 643,0 тыс. тенге. Опубликовано на портал государственных закупок, в результате ТОО «Акнур-Авто» стало победителем на сумму 621,6 тыс. тенге. Работы по техническому надзору 10,0 тыс. тенге полностью завершены. Все денежные средства освоены.

На текущий ремонт моста на автомобильной дороге районного значения "Самара-Шымкент-Екпинди" Жанакорганского района из местного бюджета выделено 1 280,8 тыс. тенге, способом запроса ценовых предложений по государственным закупкам победителем признано ТОО «Есентай» на сумму 950,0 тыс. тенге. Полностью завершены работы, средства освоены на 100%.

На текущий ремонт автомобильной дороги Районного значения " Самара-Шымкент-ст. Талап»  из местного бюджета выделено 2 898,0 тыс. тенге. Способом запроса ценовых предложений выиграл ТОО «Жайна Сити» на сумму 2 898,0 тыс. тенге. Работы завершены, средства освоены на 100%

По Жанакорганскому району по расчету тарифа на сортировку и переработку твердых отходов из районного бюджета выделено 1 260,0 тыс. тенге, согласно договора с ТОО "Казахстанский центр нормирования отходов" работы завершены, средства освоены на 100%.

По текущему ремонту и содержанию дорожных знаков и дорожных знаков на улицах поселка Жанакорган за 4 квартал было опубликовано 1989,1 тыс. тенге, способом запроса ценовых предложений по государственным закупкам выиграл ТОО «Есентай» на сумму 1591,3 тыс. тенге. Полностью завершены работы, средства освоены на 100%.