**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района Алматинской области»** за 2020 год.

1. **Наименование бюджетной программы: 001- «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства»;**
	1. Исполнение плана финансирования по платежам в за 2020 год по ГУ«Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района» составило:

По 001 программе выделено 18717,0 тыс.тенге, освоено 18713,9 тыс.тенге, не освоено 3,2 тыс.тенге, не освоение произошло за счет: остатка средств

Показатели результата бюджетных программ:

Предусмотренные средства по бюджетной программе 001- «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства» были использованы на:

* специфика 111 Оплата труда;пенсионные отчисления, индивидулаьный подоходный налог:-6419,0 тыс.тенге.
* специфика 112 Дополнительные денежные выплаты-2937,0 тыс.тенге.
* специфика 113 Компенсационные денежные выплаты;-1147,0 тыс.тенге.
* специфика 121 Социальный налог;-338,0 тыс.тенге.
* специфика 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования;-200,0 тыс.тенге.
* специфика 123 Взносы на обязательное страхование;-18,9 тыс.тенге.
* специфика 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование;-123,0 тыс.тенге.
* специфика 131 Оплата труда технического персонала;1535,0 тыс.тенге.
* специфика 135 Взносы работодателей по техническому персоналу;-145,0 тыс.тенге.
* специфика 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны тех.персонала;-324,0 тыс.тенге.
* специфика 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов;-649,1 тыс.тенге.
* специфика 149 Приобретение прочих запасов;-270,8 тыс.тенге.
* специфика 152 Оплата услуг связи;-434,0 тыс.тенге.
* специфика 159 Оплата прочих услуг и работ;-3607,1 тыс.тенге.

(за программный продукт "Парус- КАЗ.Бюджет"( Бухгалтерский учет МСФО.Расчет Заработной платы) 66,4 тыс.тенге оплачено и отнесена на затраты, За работы по ремонту автотранспортного средства , сумма 225,0 тыс.тенге оплачено и отнесена на затраты .За изготовление технических паспортов на объекты водоснабжения расположеных в Чарын Уйгурского района оплачено сумма 2972,2 тыс.тенге технические паспорта приняты на баланс. За Услуги по проведению семинара на тему "Повышение

Качества государственных услуг " оплачено 41,2 тыс.тенге и отнесена на затраты. За Государственную регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество (объект водоснабжения в с.Чарын) оплачено и отнесена на затраты сумма 25,3 тыс.тенге.)

* специфика 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны;-552,0 тыс.тенге.
* специфика 169 Прочие текущие затраты-14,0 тыс.тенге.

В процентном соотношении показатели составили 99,9% освоение бюджетных средств к запланированному объему, не освоенные 3,1 тыс.тенге образовались в результате остатка средств за счет округления.

1. **Наименование бюджетной программы: 003- «Капитальные расходы государственного органа»;**

Исполнение плана финансирования по платежам в 2020 году по ГУ«Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района» составило:

По 003 программе выделено 282,0 тыс.тенге, освоено 282,0 тыс.тенге,

Показатели результата бюджетных программ:

На предусмотренные средства по бюджетной программе - 003- «Капитальные расходы государственного органа» был приобретен 1 компьютер-за 200 тыс.тенге, и 1 МФУ –копировальный аппарат за 82,0 тыс.тенге: Итого 282,0 тыс.тенге принят на баланс.

В процентном соотношении показатели составили 100,% освоение бюджетных средств к запланированному объему.

1. **Наименование бюджетной программы: 006- «Обеспечение жильем отдельных граждан»;**

Исполнение плана финансирования по платежам в 2020 году по ГУ«Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района» составило:

По 006 программе выделено 12 000,0 тыс.тенге, освоено 12 000,0 тыс.тенге,

Показатели результата бюджетных программ:

На предусмотренные средства по бюджетной программе – было приобретено 3 жилых дома для специалистов здравоохранения в с.Чунджа Уйгурского района.Итого 12000,0 тыс.тенге 3 жилых дома принят на баланс.

 В процентном соотношении показатели составили 100,% освоение бюджетных средств к запланированному объему.

1. **Наименование бюджетной программы: 016- «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения»;**

Исполнение плана финансирования по платежам в 2020 году по ГУ«Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района» составило:

По 016 программе выделено 37349,0 тыс.тенге, освоено 37349,0 тыс.тенге.

Показатели результата бюджетных программ:

На предусмотренные средства по бюджетной программе -016- «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения»; были выполненны следующие объекты

-Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области ТОО «Рай-Саф»заключен договор и работы выполненны на 14 400,0 тыс.тенге.Объект завершен и принят в экплуатацию. Принят на баланс.

-"Поисково -разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод ИЖС Бахарского сельского округа Уйгурского района Алматинской области на 22949,0 тыс.тенге. поставщиком ТОО «Геотерм» работы выполнены в полном объеме и принят в эксплуатацию .27949,0 принят на баланс.с 2019 года 5000,0 тыс.тенге. Объект был переходящий с 2019 на 2020 год.

В процентном соотношении показатели составили 100 % освоение бюджетных средств к запланированному объему.

1. **Наименование бюджетной программы: 025- «Освещение улиц в населенных пунктах района»;**

Исполнение плана составило:

По 025 программе выделено 10311,0 тыс.тенге, освоено 10310,1 тыс.тенге.

Показатели результата бюджетных программ:

На предусмотренные средства по бюджетной программе -025-; были выполненны следующие объекты

- Ремонт уличного освещения ВЛ- 0,4 КВ в селе Киргизсай Уйгурского района с ТОО «Рай-Саф»заключен договор на 4310,1 тыс.тенге.Объект завершен и принят в экплуатацию. 4310,1 тыс.тенге принят на баланс.

- Ремонт уличного освещения ВЛ- 0,4 КВ в селе Сюмба Уйгурского района с ТОО «Исык Технология»заключен договорна 6000,0 тыс.тенге.Объект завершен и принят в экплуатацию. 6000,0 тыс.тенге принят на баланс.

В процентном соотношении показатели составили 99,9 % освоение бюджетных средств к запланированному объему. Не освоено 0,8 тыс.тенге. не освоение произошло за счет округления .

1. **Наименование бюджетной программы: 030- «Благоустройство и озелинение в населенных пунктах района»;**

Исполнение плана составило:

По 030 программе выделено 102139,0 тыс.тенге, освоено 102138,4 тыс.тенге.

Показатели результата бюджетных программ:

На предусмотренные средства по бюджетной программе -030011; выделено -37235,0 тыс.тенге освоено-37234,4 тыс.тенге. были выполненны следующие объекты

-Приобретение и установка санитарно- гигиенических узлов на туристских объектах Уйгурского района" 5 шт.на 5 участках ГНПП Чарын малое ущелье, ущелье, роща, темирлик и темирлик 1) с Поставщиком ТОО «МП Газ Енерджи» заключен договор на общую сумму 72234,4 тыс.тенге, по программе 030034-на сумму 35000,0 тыс.тенге.по программе 37234,4 тыс.тенге . Объект завершен все 5 СГУ приняты на баланс.

В процентном соотношении показатели составили 99,9 % освоение бюджетных средств к запланированному объему. Не освоено 0,6 тыс.тенге. не освоение произошло за счет округления

На предусмотренные средства по бюджетной программе -030034; выделено -64904,0 тыс.тенге освоено-64904,0 тыс.тенге. были выполненны следующие объекты

-Благоустройства территории парка в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области.поставщиком ТОО «Аксу С.Р»заключен договор и работы выполненны на 29904,0 тыс.тенге.Объект завершен и принят в экплуатацию. 29904,0 тыс.тенге принят на баланс.

 -Приобретение и установка санитарно- гигиенических узлов на туристских объектах Уйгурского района" 5 шт.на 5 участках ГНПП Чарын малое ущелье, ущелье, роща, темирлик и темирлик 1) с Поставщиком ТОО «МП Газ Енерджи» заключен договор на общую сумму 72234,4 тыс.тенге, по программе 030034-на сумму 35000,0 тыс.тенге.по программе 37234,4 тыс.тенге Объект завершен все 5 СГУ приняты на баланс.

В процентном соотношении показатели составили 100 % освоение бюджетных средств к запланированному объему.

1. **Наименование бюджетной программы: 032- «Капитальные расходв подведомственных учреждении»;**

Исполнение плана составило:

По032 программе выделено 25600,0 тыс.тенге, освоено 25599,9 тыс.тенге.

Показатели результата бюджетных программ:

На предусмотренные средства по бюджетной программе -032-; были приобретены специализированная, поливомоечная автотехника в количестве 1 штук от ТОО «АвтоТрейд-К».Автотехника принят на баланс.

В процентном соотношении показатели составили 100 % освоение бюджетных средств к запланированному объему. Не освоено 0,06 тыс.тенге. не освоение произошло за счет округления .

1. **Наименование бюджетной программы: 070- «Возмещение платежей населения по оплате коммнальных услуг.**

Исполнение плана составило:

По070 программе выделено 65970,0 тыс.тенге, освоено 65970,0 тыс.тенге.

Показатели результата бюджетных программ:

На предусмотренные средства по бюджетной программе –оплачено коммунальные затраты согласно постановлению правительство по заявке за коммунальные затраты начисленные во время черезвучайного положения в Республике РК. итого всего принято и одобрено по заявкам сумма 65970,0 тыс.тенге. Оплаченная сумма 65970,0 тыс.тенге отнесена в затраты.

В процентном соотношении показатели составили 100 % освоение бюджетных средств к запланированному объему. Не освоено 0,06 тыс.тенге. не освоение произошло за счет округления .

1. **Наименование бюджетной программы: 094- «Предоставление жилищных сертификатов»**

Исполнение плана составило:

По 095 программе выделено 1945,0 тыс.тенге, освоено 1944,1 тыс.тенге.

Показатели результата бюджетных программ:

На предусмотренные средства по бюджетной программе –оплачено за Представление бюджетного .кредитования .на получения .жилищного сертификата как Трансферты .физическим лицам,для покрытия .части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретение .жилья нижеследующим лицам :

-Курбаниязов Адилжан Кадиржановичу -1000,0 тыс.тенге.

-Мавкеевой Света Акимжановной-597,6 тыс.тенге.

-Курманалиевой Жанар -346,5 тыс.тенге.

Оплаченная сумма 1944,1 тыс.тенге отнесена в затраты.

В процентном соотношении показатели составили 100 % освоение бюджетных средств к запланированному объему. Не освоено 0,9 тыс.тенге. не освоение произошло за счет округления .

1. **Наименование бюджетной программы: 029- «Реконструкция и строительство системы водоснабжения и водоотведения»;**

Исполнение плана финансирования по платежам в 2020 году по ГУ«Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района» составило:

По 029 программе выделено 719100,0 тыс.тенге, освоено 719099,2 тыс.тенге, не освоено 0,8 тыс.тенге, не освоение произошло за счет: остатка экономии за счет окргления .

Показатели результата бюджетных программ:

**-На предусмотренные средства по бюджетной программе - 029-011 за счет Республиканского бюджета выделено 230989,0 тыс.тенге освоено 230988,3 тыс.тенге. не освоено 0,8 тыс.тенге, не освоение произошло за счет: остатка экономии за счет окргления .Выполненны следющие виды работ по объектам :**

-Заключен договор с подрядчиком ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007". Договор №31 от 18.05.2020г. и допик №1 от 19.11.2020г, допик №2 от 21.12.2020г. к основному договору. Общая сумма договора 252865,9 тыс.тенге.-по программе 028 с областного бюджета на 2020 год выделено и освоено - 12570,6 тыс.тенге на 2021 год 12659,6 тыс.тенге. по программе 011 с Республиканского бюджета на 2020 год выделено и освоено **227635,7** тыс.тенге согласно актов выполненных работ за сентябрь от 15.09.2020г. за октябрь от 07.10.2020г. оплачено по счетам к оплате №271- от 24.09.2020г.-76533,0 тыс.тенге., . №274- от 25.09.2020г.-45878,0 тыс.тен №326- от 29.10.2020г.-49455,0 тыс.тенге., №419- от 20.12.2020г.-12570,7 тыс.тенге, №424 от 22.12.2020г.-3180,7 тыс.тенге., Объект переходящий с 2020 года на 2021 год.На осуществление технического надозора заключен договор с ТОО "Музтау" №26 от 12.05.2020г.допик №1 от 21.12.2020г. по программе 028с областного бюджета было выделено и освоено -263,4 тыс.тенге., по программе 011- с Республиканского бюджета на 2020 год было выделено и освоено **-2846,8** тыс.тенге.,На осуществление авторского надзора заключен договор с ТОО "Жоба Дизайн" №39 от 12.07.2020г.допик №1 от 21.12.2020г. по программе 011- с Республиканского бюджета на 2020 год было выделено и освоено **-505,8 тыс**.тенге.Срок завершения работ объекта заплонировано на 30.05.2021 г.Заплонированные работы на 2020 год полностью в полном объеме завершены. Суммы 2846,8 тыс.тенге и 505,8 тыс.тенге затраты на тех.и автор надзор отнесены в затраты.в незавершенное строительство отнесена сумма 227635,7 тыс.тенге по СМР.

Общая протяженность сети составляет 10,1 км. из них выполнено 10,1км.-100%.

В том числе водовод – 977 м (Д-150мм)-100%

внутрипоселковая сеть – 9149 м -100%

(2330м – 160х5,3мм, 6780м – 110х5,3мм, 39м – 63х5,3мм)-100%

в том числе выполнены работы

- подрусловый водозабор – 1 шт (перфор. ст.труба Д-159мм-64м)-100%

- Блок-контейнер (3,0м х 2,4м х 2,6м) – 1 шт-100%

- хлор-сатуратор – 1 шт-100%

- резервуары чистой воды из сборного железобетона емк 150 м3- 2 шт-100%

- фильтр-поглотитель над резервуаром – 2 шт-100%

- проходная (кирпич) – 1 шт-100%

- склад для хлора (кирпич) – 1 шт-100%

- ограждение ЗСО площадки водозабора из кол/проволки – 636 м-100%

- ограждение ЗСО площадки резервуаров из бетона – 375 м.-100%

- количестов колодцев – 91 шт (83шт - 1,5м, 6шт - 2,0м, 2шт – 2,5м)-100%

- количестов гидрантов – 37 шт-100%

- количество счетчиков инд.потребителей – 177 шт-100%

- количество трансформаторов (КТПН 63-10/04 кв) – 1 шт-100%

- ВЛИ-10 кв (3-х рядная алюм.проволка сечением 50/8мм2) – 210 п/м-100%

- Дизельная эл/станция – 1 шт-100%

- Светильники – 12 шт.-100%

- газон – 824 м.кв., -100%

- дорога: асфальт площадки-783м2, бортовой камень-343м.-100%

- тратуар: асфальт площадки-85м2, бортовой камень-173м.-100%

- востановление асфального покрытия – 160 кв.м. (4см)-100%

**-На предусмотренные средства по бюджетной программе - 029-015 за счет местного бюджета выделено 1600,0 тыс.тенге освоено 1600,0 тыс.тенге. В процентном соотношении показатели составили 100 % освоение бюджетных средств к запланированному объему**

- Был заключен многолетний договор на разработку проектно-сметной документации объекта «Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Сюмба Уйгурского района Алматинской области на на общую сумму 20639,9 тыс.тенге. период реализации 2020г -1500,0 тыс.тенге. на 2021г -19139,9 тыс.тенге.Заключен договор №33 от 08.09.2020г. общая сумма договора 20639,9 тыс.тенге проектировщик ТОО "Гидротехник Жоба срок сдачи объекта 30.06.2021 год. На 2020 год оплата производилось согласно акта выполненных работ № 2000331/00/2 от 26.11.2020г. по счету к оплате №372 от 26.11.2020г. на сумму **1500,0** тыс.тенге. Срок проектирования 12 мес.выполненны работы по проектированию :1.Определены участки под резервуары и головной водозабо, топографическая съемка, схема внутрипоселковых сетей.

* Был заключен многолетний договор на разработку проектно-сметной документации объекта «Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Ават Уйгурского района Алматинской области на период реализации 2020г -по программе 015-100,0 т.т по программе 028-5000,0т.т.,2021г-18899,2т.т. договор №30 от 08.09.2020г. общая сумма договора 23999,2тыс.тенге проектировщик ТОО "Гидротехник Жоба срок сдачи объекта 30.06. На 2020 год оплата производилось согласно акта выполненных работ № 200034/00/1 от 26.11.2020г. по счету к оплате №380 от 26.11.2020г. на сумму 5100,0 тыс.тенге.с программы **015-100,0** тыс.тенге, с программы 028-5000,0 тыс.тенге. Срок проектирования 12 мес.выполненны работы по проектированию :1.Определены участки под резервуары и головной водозабо, топографическая съемка, схема внутрипоселковых сетей.

**-На предусмотренные средства по бюджетной программе - 029-028 за счет Областного бюджета выделено 27834,0 тыс.тенге освоено 27834,0 тыс.тенге. не освоено 0,01 тыс.тенге, не освоение произошло за счет: остатка экономии за счет окргления**

-Был заключен многолетний договор на разработку проектно-сметной документации объекта «Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Ават Уйгурского района Алматинской области на период реализации 2020г -по программе 015-100,0 т.т по программе 028-5000,0т**.т**.,2021г-18899,2т.т. договор №30 от 08.09.2020г. общая сумма договора 23999,2тыс.тенге проектировщик ТОО "Гидротехник Жоба срок сдачи объекта 30.06. На 2020 год оплата производилось согласно акта выполненных работ № 200034/00/1 от 26.11.2020г. по счету к оплате №380 от 26.11.2020г. на сумму 5100,0 тыс.тенге.с программы 015-100,0 тыс.тенге, с программы 028-**5000,0** тыс.тенге. Срок проектирования 12 мес.выполненны работы по проектированию :1.Определены участки под резервуары и головной водозабо, топографическая съемка, схема внутрипоселковых сетей.

- Был заключен многолетний договор на разработку проектно-сметной документации объекта «Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Рахат Уйгурского района Алматинской области период реализации 2020г -5000,0 т.т., 2021г -7855,5 т.т договор №31 от 08.09.2020г. общая сумма договора 12855,5 т. т, проектировщик ТОО "Гидротехник Жоба срок сдачи объекта 30.06. На 2020 год оплата производилось согласно акта выполненных работ № 200033/00/1 от 26.11.2020г. по счету к оплате №373 от 26.11.2020г. **на сумму 5000,0** тыс.тенге. Срок проектирования 12 мес.выполненны работы по проектированию :1.Определены участки под резервуары и головной водозабо, топографическая съемка, схема внутрипоселковых сетей.

-Был заключен многолетний договор на разработку проектно-сметной документации объекта «Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Узынтам Уйгурского района Алматинской области период реализации 2020г -5000,0 т.т., 2021г -7292,4 т.т. договор №32 от 08.09.2020г. общая сумма договора 12292,4 т. т, проектировщик ТОО "Гидротехник Жоба срок сдачи объекта 30.06.2021г. На 2020 год оплата производилось согласно акта выполненных работ № 200032/00/1 от 26.11.2020г. по счету к оплате №371 от 26.11.2020г. на сумму **5000,0 тыс.тенге.** Срок проектирования 12 мес.выполненны работы по проектированию :1.Определены участки под резервуары и головной водозабо, топографическая съемка, схема внутрипоселковых сетей.

- Был заключен многолетний договор с подрядчиком ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007". Договор №31 от 18.05.2020г. и допик №1 от 19.11.2020г, допик №2 от 21.12.2020г. к основному договору. Общая сумма договора 252865,9 тыс.тенге.-по программе 028 с областного бюджета на 2020 год выделено и освоено **- 12570,6** тыс.тенге на 2021 год 12659,6 тыс.тенге. по программе 011 с Республиканского бюджета на 2020 год выделено и освоено 227635,7 тыс.тенге согласно актов выполненных работ за сентябрь от 15.09.2020г. за октябрь от 07.10.2020г. оплачено по счетам к оплате №271- от 24.09.2020г.-76533,0 тыс.тенге., . №274- от 25.09.2020г.-45878,0 тыс.тен №326- от 29.10.2020г.-49455,0 тыс.тенге., №419- от 20.12.2020г.-12570,7 тыс.тенге, №424 от 22.12.2020г.-3180,7 тыс.тенге., Объект переходящий с 2020 года на 2021 год.На осуществление технического надозора заключен договор с ТОО "Музтау" №26 от 12.05.2020г.допик №1 от 21.12.2020г. по программе 028с областного бюджета было выделено и освоено **-263,4** тыс.тенге.отнесены в затраты , по программе 011- с Республиканского бюджета на 2020 год было выделено и освоено -2846,8 тыс.тенге отнесены в затраты .,На осуществление авторского надзора заключен договор с ТОО "Жоба Дизайн" №39 от 12.07.2020г.допик №1 от 21.12.2020г. по программе 011- с Республиканского бюджета на 2020 год было выделено и освоено -505,7 тыс.тенге.Срок завершения работ объекта заплонировано на 30.05.2021 г.

 Сумма 12570,6 тыс.тенге отнесены в незавершенные строительство.

Сумма 263,4 тыс.тенге.

**-На предусмотренные средства по бюджетной программе - 029-034 за счет кредитов из областного бюджета выделено 458677,0 тыс.тенге освоено 458677,0 тыс.тенге. В процентном соотношении показатели составили 100 % освоение бюджетных средств к запланированному объему.**

Подрядчик ТОО "Энергохолдинг ЛТД". Договор №28 от 11.05.2020г. и допик №1 от 19.11.2020г, допик №2 от 30.12.2020г. к основному договору. Общая сумма договора 465630,3 тыс.тенге.-по программе 034 с областного бюджета на 2020 год выделено и освоено **-444677,0тыс**.тенге согласно актов выполненных работ за июль, август,октябрь и ноябрь месяцы оплачено по счетам к оплате №122- от 13.05.2020г.-53780,3 тыс.тенге., №146- от 02.06.2020г.-81159,3 тыс.тенге №201- от 22.07.2020г.-106000,0 тыс.тенге., №217- от 30.07.2020г.-2026,3 тыс.тенге, №228 от 25.08.2020г.-50000,0тыс.тенге., №240- от 27.08.2020г.-55985,0 тыс.тенге., №284- от 01.10.2020г.-4187,9 тыс.тенге №311- от 28.10.2020г.-49546,1 тыс.тенге., №347- от 20.11.2020г.-31000,0 тыс.тенге, №379 от 27.11.2020г.-10992,0 тыс.тенге., На осуществление технического надозора заключен договор с ТОО "Музтау" №23 от 04.05.2020г.допик №1 от 12.10.2020г. было выделено и освоено **-10 000,0 тыс.тенге**., На осуществление авторского надзора заключен договор с ТОО "Leader Project stroy" №27 от 16.05.2020г.допик №1 от 21.12.2020г. на 2020 год было выделено и освоено **-4000,0 тыс**.тенге.Объект переходящий с 2020 года на 2021 год

Сумма 4000,0 тыс.тенге и 10000,0 тыс.тенге затраты на авторский и технический надзор отнесены в затраты. А сумма 444677,0 тыс.тенге отнесена в незавершенное строительство.

5. Протяженность водопроводных сетей - 30,7 км

В том числе водовод – 2142 м (Д-127х5,0х2) 4284м -100%

внутрипоселковая сеть – 25772 м -100% -100%

(18672м – 110х6,6мм, 5015м – 110х5,3мм, 2085м – 180х10,7мм, ст.труба

535м - 114х5,0, 85м – 38х3,0 ) -100%

в том числе выполненны работы

- хлор-сатуратор – 2 шт -100%

- резервуары чистой воды из сборного железобетона емк 200 м3- 2 шт -100%

- фильтр-поглотитель над резервуаром – 2 шт -100%

- проходная (кирпич 3х3,9) – 1 шт -100%

- ограждение ЗСО площадки резервуаров из бетона – 316 м. -100%

- количестов колодцев – 261 шт (194шт - 1,5м, 67шт - 2,0м) -100%

- количестов гидрантов – 132 шт -100%

- количество счетчиков инд.потребителей – 728 шт -100%

- светильники – 18 шт. -100%

- газон – 4925 м.кв. -100%

- озеленение – 210 саженцев -100%

- востановление асфального покрытия – 780 кв.м. (4см) -100%

- переход Д114х5 – 37шт, 430м. -100%

На начало 2020 года имеется дебиторская задолженность 13121,8 тыс.тенге задолженность от оплаченного аванса ТОО «Шахстрой Сервис СНаб» по решению суда поставщик обязан оплатить бюджету за не выполненные работы. С поставщиком договор расторгнут на объект ««Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Б-Дехан Уйгурского района Алматинской области»

 На конец 2020 года имеется Дебиторская задолженность от того же поставщика на начало года 13121,8 тыс.тенге. Кредиторской задолженности на конец 2020 года нет.

**Руководитель отдела Т.Сайдахметов**