Пояснительная записка

к годовому отчету за 2020 год по Жанааркинскому району.

Прочие государственные услуги общего характера

По программе 458001 при уточненном бюджете выделено 39954,0 тыс.тенге из МБ. Исполнение составило 39931,0 тыс.тенге или 99,9%, средства полностью освоились, не освоены в сумме – 23,0 тыс.тенге остатки за счет округлений).

Жилищно-коммунальное хозяйство.

По программе 458003015 «Организация сохранения государственного жилищного фонда» при плане 1299,0 тыс.тенге, освоены 1299,0 тыс.тенге или 100%.

- Перечисление за добровольное исполнение исполнительного документа по задолженности и неустойки за оказанные услуги согласно исполнительного листа №3514-18-00-2/9699-1 от 23.01.2019г., на сумму 799,0 тыс.тенге;

- Замена теплового котла служебного жилого дома. Договор №77 от 09.10.2020 года, на сумму 500,0 тыс.тенге, подрядчик ИП Беспаев Е.М.;

По программе 458004015 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» при плане 7534,0 тыс.тенге, освоены 7534,0 тыс тенге или 100%.

- Приобретение жилья, для многодетной семьи находящейся по адресу Карагандинская область, Жанааркинский район, п.Атасу, ул.Б.Майлина, дом 1, подрядчик Сыздыков Ж.О., договор №61 от 03.07.2020 года, на сумму 7018,0 тыс.тенге;

- Приобретение жилья, находящейся по адресу с.о. Актау, ул.Жибек Жолы, дом 7/2, на сумму 516,0 тыс.тенге;

По программе 458012 «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения»  при плане, 143599,0 тыс.тенге, выделено из ОБ бюджета 106297,0 тыс.тенге по программе «Дорожная карта 2020», из МБ 37 302,0 тыс.тенге. Кассовое исполнение 143596,6 тыс.тенге или 99,9%. Не освоены из ОБ 2,4 тыс.тенге, остатки за счет округлений.

458012015 Из местного бюджета на выделенную сумму были проведены :

- услуги по биологической очистке сточных вод п.Атасу. Договор №13 от 05.03.2020 г., на сумму 21000,0 тыс.тенге подрядчик КГП «Тазасу» акимата Жанааркинского района отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района;

- работы по текущему ремонту водопроводной скважины с.Тогускен, договор №68 от 10.08.2020г., на сумму 1339,0 тыс.тенге, подрядчик ИП Султанова А.У.;

- работы по текущему ремонту водопроводных сетей с.Карамола, договор №69 от 18.08.2020г., на сумму 1786,0 тыс.тенге, подрядчик ИП Дюсембаев Т.А.;

- работы по текущему ремонту канализационных сетей пр.Тауелсиздик, п.Атасу, договор №70 от 18.08.2020г., на сумму 6927,0 тыс.тенге, подрядчик  ИП Дюсембаев Т.А.;

- работы по текущему ремонту водопроводных сетей по улицам Орманбаева, А.Оспанова и Байгозы батыра в п.Атасу, договор №76 от 29.09.2020г., на сумму 6250,0 тыс.тенге, подрядчик ИП Султанов Н.У.;

458012034 Из областного бюджета по программе «Дорожная карта занятости 2020» на выделенную сумму были проведены :

- работы по текущему ремонту каптажного колодца и башни 90 м3, договор №37 от 19.05.2020г., на сумму 16000,3 тыс.тенге, подрядчик ТОО «Строй Каз 2021»;

- работы по текущему ремонту резервуара воды 2000 м3 и Алиханского водозабора Жанааркинского района, договор №44 от 02.06.2020г., на сумму 20000,0 тыс.тенге, подрядчик ИП Абдрахманов Н.К.;

- работы по текущему ремонту канализационных сетей ул.Тауелсиздик, п.Атасу, договор №42 от 01.06.2020г., на сумму 23765,3 тыс.тенге, подрядчик ТОО «Жанаарка-2006»;

- установка оборудования для перекачки сточных вод Жана-Нур в п.Атасу, договор №45 от 05.06.2020г., на сумму 9127,0 тыс.тенге, подрядчик ИП Ханасов.;

- текущий ремонт водопроводных сетей п.Атасу, договор №51 от 12.06.2020г., на сумму 20000,0 тыс.тенге, подрядчик ИП Абдрахманов Н.К.;

- работы по текущему ремонту локальной станций очистки воды в п.Кызылжар, договор №57 от 29.06.2020г., на сумму 17402,0 тыс.тенге, подрядчик ТОО «Строй Каз 2021»;

По программе 458013015 «Капитальные расходы государственного органа», при плане 554,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 539,3 тыс.тенге или 99,8%, не освоены в сумме – 14,7 тыс.тенге, экономия по гос.закупкам. На выделенную сумму приобретены:

- Закуп 2 компьютера моноблока на сумму 464,3 тыс.тенге, договор №72 от 16.09.2020 года, подрядчик ИП Алдабергенов А.З.;

- Закуп принтера на сумму 75,0 тыс.тенге, договор №90 от 25.11.2020 года, подрядчик ИП «Алиби»;

По программе 458015034 «Освещение улиц в населенных пунктах», выделенные средства из ОБ по программе «Дорожная карта занятости 2020», при плане 16113,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 16112,4 тыс.тенге или 99,9%. На выделенную сумму произведены работы:

- работы по текущему ремонту 4 КРУН. Договор №43 от 04.06.2020г,. на сумму 16112,4 тыс.тенге, подрядчик ТОО «Жанаарка Курылыс Жабдыктау».;

По программе 458016015 «Обеспечение санитарии населенных пунктов», при плане 1 447,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 1447,0 тыс.тенге или 100%. На выделенную сумму произведены работы:

- услуги по дезинсекции бесхозных водоёмах и водохранилищ, договор №39 от 27.05.2020г., на сумму 400,0 тыс.тенге, подрядчик ТОО "Теолтон";

- услуги по дезинсекции подвалов ммногоэтажных жилых домов, договор №40 от 27.05.2020г., на сумму 280,0 тыс.тенге, подрядчик ТОО "Теолтон";

- услуги по дератизаций подвалов многоэтажных жилых домов, договор №41 от 27.05.2020г., на сумму 260,0 тыс.тенге, подрядчик ТОО "Теолтон";

- обработка бесхозных водоёмах и мелководьях, затопленных подвальных помещениях, территориях подзащитных объектов против личиночных и летных форм комара и других компонентов гнуса и клещей речки Сарысу, договор №66 от 14.08.2020г., на сумму 253,5 тыс.тенге, подрядчик ИП Есмагамбетов;

- обработка против личиночных и летных форм комара и других компонентов гнуса и клещей, подвалов многоэтажных жилых домов "Жана-Нур" поселка Атасу, договор №67 от 14.08.2020г., на сумму 253,5 тыс.тенге, подрядчик ИП Есмагамбетов;

Транспорт и коммуникации.

По программе 458021015 при плане 8263,0 тыс.тенге, исполнение составило 8263,0 тыс.тенге или 100%. На выделенную сумму произведены работы:

- Работы по обслуживанию тех.средств организации дорожного движения (содержание светофоров) п.Атасу,  на сумму 1000,0 тыс.тенге,  Подрядчик ИП Санжар, договор №8 от 16.02.2020 года.;

- Работы по нанесению дорожную разметку внутрипоселковых дорог п.Атасу, на сумму 4575,9 тыс.тенге, подрядчик ТОО «Kaplan Group», договор №25 от 06.05.2020 года;

- Работы по установке дорожных знаков районного значения, на сумму 2686,9 тыс.тенге, подрядчик ИП Абильдина, договор №36 от 20.05.2020года;

По программе 458022015 «Развитие транспортной инфраструктуры» при плане 7071,0 тыс.тенге, освоены 5530,2 тыс тенге, освоены 78,2%. Не освоены 1540,8 тыс.тенге – это сумма выделено «на проведение конкурса гос экспертизы жд моста в п.Атасу». Причина невыплаты средств, согласно  замечаниям государственной экспертизы.  На остальную выделенную сумму произведены работы:

- работы по разработке ПСД на Строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожный путь на станции Жана-Арка Жанааркинского района, на сумму 5525,0 тыс.тенге, подрядчик ТОО"КазГосПроект", договор №17 от 27.04.2020 года;

- услуги по авторскому надзора по проекту реконструкция мостового перехода через реку Сарысу (пос. Кызылжар),  на сумму 89,60 тг, подрядчик ТОО "Мостдорпроект", договор №30 от 25.11.2020 года;

- услуги технического надзора по проекту реконструкция мостового перехода через реку Сарысу (пос. Кызылжар) Жанааркинского района, на сумму 26,05 тенге, подрядчик ТОО "Стройтехнология», договор №14 от 19.03.2020 года;

-  реконструкция мостового перехода через реку Сарысу (пос. Кызылжар) Жанааркинского района, на сумму 5000,0 тыс.тенге, подрядчик ТОО "Матан", договор №26 от 20.11.2020 года;

По программе 458023015 «Обеспечение функционирование автомобильных дорог» при плане 17000,0 тыс.тенге, освоены 17000,0 тыс тенге, освоены 100%. На выделенную сумму произведены работы:

- работы по содержанию 167,1 км, дорог районного значения, подрядчик ТОО «Жанаарка - 2006», договор №1 от 15.01.2020 года на сумму 8000,0 тыс.тенге;

- работы по очистке от снега подъездной дороги районного значения населенного пункта Бидаик 2, подрядчик ТОО «Ремстройдор», договор №7 от 03.02.2020 года на сумму 100,0 тыс.тенге;

- работы по летнему и зимнему содержанию дорог районного значения, подрядчик ТОО «Жанаарка - 2006», договор №60 от 03.07.2020 года на сумму 8900,0 тыс.тенге;

По программе 458026 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов» выделено из МБ 1638,0 тыс.тенге, из ОБ 166602,0 тыс.тенге по программе «Дорожная карта занятости 2020». При плане 168240,0 тыс тенге, кассовое исполнение 167781,8 тыс тенге. Не освоены из ОБ 458,2 тыс.тенге – это сумма экономия по гос.закупкам. В 2020 году после создание договора по этому проекту было направлено письмо в область на сняти экономии. На остальную выделенную сумму произведены работы:

Из МБ 458026015

- работы по текущему ремонту тепловых сетей по ул.А.Оспанова в п.Атасу, договор №79 от 18.10.2020г., на сумму 1638,0 тыс.тенге, подрядчик ИП Кадрин Д.К.;

Из ОБ 458026034

- работы по текущему ремонту локальных котельных №5, п.Атасу, договор №18 от 28.04.2020 года, на сумму 19439,9 тыс.тенге, подрядчик ИП Абдрахманов Н.К.;

- текущий ремонт котельной №7 «Жана-Нур»,  пос.Атасу, договор №19 от 29.04.2020 гоа, на сумму 20328,0 тыс.тенге, подрядчик ИП Гагуа Д.П.;

-  текущий ремонт котельных №1 «транспортного квартала» пос.Атасу, договор №20 от 29.04.2020 года, на сумму 58240,0 тыс.тенге, подрядчик ИП Ханасов В.А.;

-  текущий ремонт котельной №4 (ул:Ералиева), п.Атасу, договор №21 от 29.04.2020 года, на сумму 25097,0 тыс.тенге, подрядчик ИП Абдрахманов Н.К.;

-  работы по текущему ремонту локальных котельных №6, п.Атасу, договор №22 от 29.04.2020 года, на сумму 11439,7 тыс.тенге, подрядчик ИП Абдрахманов Н.К.;

- текущий ремонт котельной АСО дома по ул.А.Оспанова №2, пос.Атасу, договор №23 от 29.04.2020 года, на сумму 3776,8 тыс.тенге, подрядчик ИП Абдрахманов Н.К.;

-  текущий ремонт котельной АСО дома по ул.Жамбула №36, пос.Атасу, договор №24 от 29.04.2020 года, на сумму 8624,0 тыс.тенге, подрядчик ИП Абдрахманов Н.К.;

-   текущий ремонт котельной №7 «Жана-Нур»,  пос.Атасу, договор №65 от 05.08.2020 гоа, на сумму 19198,4 тыс.тенге, подрядчик ИП Нуркеев.;

По программе 458045 «Капитальный средний ремонт дорог населенных пунктов» при плане 131627,0 тыс.тенге, выделено из МБ 40276,0 тыс.тенге, из ОБ 91351,0 тыс.тенге. Кассовое исполнение 131627,0 тыс тенге. Освоение 100%. На выделенную сумму произведены работы:

Из МБ 458045015

-  работы по среднему ремонту автодорог с.Уркендеу Актубек с/о Жанааркинского района, договор №46 от 17.06.2020 года, на сумму 3755,5 тыс.тенге, подрядчик ТОО "Конкорд-инжиниринг";

-  работы по среднему ремонту автодорог с.Ынталы Караагаш, договор №47 от 17.06.2020 года, на сумму 8900,1 тыс.тенге, подрядчик ТОО "Конкорд-инжиниринг";

-  работы по среднему ремонту автодорог с.Ынтымак с.Сейфуллина, договор №48 от 17.06.2020 года, на сумму 2837,7 тыс.тенге, подрядчик ТОО "Конкорд-инжиниринг";

-  работы по среднему ремонту автодорог с.Кылыш с.о.Актау, договор №49 от 17.06.2020 года, на сумму 7664,2 тыс.тенге, подрядчик ТОО "Конкорд-инжиниринг";

-  работы по среднему ремонту автодорог с.Бидайык-2, Целинного с.о., договор №50 от 17.06.2020 года, на сумму 3755,5 тыс.тенге, подрядчик ТОО "Конкорд-инжиниринг";

- работы по среднему ремонту покрытия автодороги с.Уркендеу Актубек с/о Жанааркинского района, договор №58 от 01.07.2020 года, на сумму 8555,0 тыс.тенге, подрядчик ТОО "Abu-Dhabi invest" ;

- работы по среднему ремонту покрытия автодороги с.Кылыш Актауского с.о., договор №62 от 16.07.2020 года на сумму 3349,0 тыс.тенге, подрядчик ТОО «Арка Курылыс 2009»;

- Дополнительное соглашение №1 от 14.10.2020 года на увеличение по проекту. "Работы по среднему ремонту покртия автодороги села Оркендеу Актубекского с/о Жанааркинского района, на сумму – 1459,0 тыс.тенге, подрядчик ТОО "Abu-Dhabi invest" ;

Из ОБ 458045028

- работы по среднему ремонту автодороги с.Тогускен Жанааркинского района, договор №55 от 23.06.2020 года на сумму 64704,0 тыс.тенге, подрядчик ТОО «Арка Курылыс 2009»;

- работы по среднему ремонту внутрипоселковых автодорог ул.Орталык в с.Актубек Жанааркинского района, договор №56 от 23.06.2020 года на сумму 26647,0 тыс.тенге, подрядчик ТОО «Арка Курылыс 2009»;

По программе 458058015 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» при плане 38111,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 38111,0 тыс. тенге или 100%, выделено из местного бюджета. На выделенную сумму произведены работы:

- работы по экспертному обследованию и оценке технического состояния объекта «основного водовода п. Атасу», договор №27 от 04.06.2020 года, на сумму 277,8 тыс.тенге, подрядчик ТОО"NTDK Group".;

-  разработка ПСД  по проекту реконструкция водопроводных сетей села Актубек Жанааркинского района, договор №63 от 28.07.2020 года,  на сумму 6372,2 тыс.тенге, подрядчик ТОО "TS-Smart Construction".;

-  реконструкция основного водовода поселка Атасу, договор №73 от 21.09.2020 года, на сумму 21295,5 тыс.тенге, подрядчик ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж";

-  услуги по техническому надзору по проекту реконструкция основного водовода поселка Атасу, договор №75 от 28.09.2020 года, на сумму 6468,5 тыс.тенге, подрядчик ТОО "Broad Mark Construction";

- услуги по авторскому надзору по проекту реконструкция основного водовода поселка Атасу, договор №74 от 28.09.2020 года, на сумму 1997,0 тыс.тенге, подрядчик ТОО "NUR PROJEKT" (НУР ПРОЕКТ).;

- работы по экспертному обследованию и оценке технического состояния объекта реконструкцию водопроводных сетей села Актубек Жанааркинского района, договор №95 от 11.12.2020 года, на сумму 311,0 тыс.тенге, подрядчик ТОО"NTDK Group".;

- электронный договор на проведение экспертизы по рабочему проекту реконструкцию водопроводных сетей села Актубек Жанааркинского района, договор №94 от 07.12.2020 года, на сумму 1389,0 тыс.тенге, подрядчик ТОО "PRO EXPERTIZE".;

По программе 458037000 «Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок» при плане 2538,0 тыс. тенге освоены 2538,0 тыс.тенге или 100%, по маршруту «Атасу –Ынталы»  договор  №1 от 01.07.2021 года подрядчик: ИП «Кундыз».

По программе 458067015 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» при плане 64207,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 64206,3 тыс.тенге или 99,9%, выделено из местного бюджета. На выделенную сумму произведены работы:

- Закупка погрузчик экскаватора, договор №35 от 19.05.2020 года, на сумму 28999,1 тыс.тенге, подрядчик ТОО «Стройдормаш-Астана».;

- Закуп специализированной техники (камаз), договор №64 от 04.08.2020 года, на сумму 25004,0 тыс.тенге, подрядчик СРКП ТОО «Алматинский Автоцентр «Камаз»;

- Дизельный генератор в кожухе,договор №71 от 03.09.2020 года, договор №71 от 03.09.2020 года на сумму 3113,6 тыс.тенге,  подрядчик ТОО «Power Machinery».;

- Закупка прицеп специализированной техники, на сумму 7089,6 тыс.тенге, договор №86 от 13.11.2020 года, подрядчик ТОО «АвтоТрейд-К».;

По программе 458070011 «Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг». Во исполнения приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Б.Атамкулова №277 от 09.05.2020 года «О внесении изменений в приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 18 апреля 2020 года  №212 «Об утверждении Правил возмещения затрат поставщикам коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан»  выделены средства из РБ - 64410,0 тыс.тенге. Кассовое исполнение составляет 64410,0 тыс.тенге или 100%, . Выделенная сумма перечислена по следующим  поставщикам:

- ТОО «Казэнергоцентр» за потребление электроэнергию - 43957,8 тыс.тенге;

- КГП «Тазасу»  за воду -  11038,1 тыс.тенге;

- ТОО «Электржабдыктау» за потребление электроэнергию - 6667,4 тыс.тенге;

- КГП «Жанаарка-Жылу» за отопление - 2657,7 тыс.тенге;

- ИП Султанов Н.У. ТБО - 89,0 тыс.тенге;

По программе 458088034 «Кредитование бюджетов города районного значения, села, поселка, сельского округа для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости» при плане 520722,0 тыс.тенге освоены 520722,0 тыс.тенге или 100%.

По программе 458106000 «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликивидации чрезвычайных ситуаций» выделено из МБ 1352,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 1351,5 тыс.тенге или 99,9%. На выделенную сумму произведены работы:

- Дезинфекция административных зданий, подвальные помещения и подъезд МЖД поселка Атасу, договорная сумма 1351,5 тыс.тенге, подрядчик "ТОО "Дезинфекция".;

По программе 458107000 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» выделено из МБ 1864,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 1863,5 тыс.тенге или 99,9%. На выделенную сумму произведены работы:

- Дезинфекция административных здании, подвальных и лестничных подъездов многоэтажных жилых домов с дезинфицирующим средством, договорная сумма 1863,5 тыс.тенге, подрядчик "ТОО "Дезинфекция".

По программе 458113000 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» при плане 65840,0 тыс.тенге освоены 65840,0 тыс.тенге или 100%.

Руководитель отдела                                                     Ж.Богенбаев