Приложение 2

«Утверждена»

Приказом руководителя ГУ «Управления топливно-

энергетического комплекса и  коммунального

хозяйства города Нур-Султанаа»

от «22» декабря  2020 года  № 06-12/162

«Согласовано»

Вице-министр индустрии

и инфраструктурного развития  Республики Казахстан

___________________                                                                                                             (подпись,Ф.И.О)

МП

Приложение 5

к приказу № 06-12/150

от «25» декабря 2019 года

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

3430001 Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города           Нур-Султана

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2020-2022 годы

Код и наименование бюджетной программы: 008 «Проектирование, развитие, и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры»

Руководитель бюджетной программы: Құлұшев Т. Б. – Руководитель Государственного учреждения «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султанаа»

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV п. 4 ст. 106, п.2 ст 75;

Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года п.4 ст.1, п.3 ст.105;

Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303 пп.5 п.14 ст. 43;

Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» от 16 июля 2001 года п.3 ст.34-1, п.3 ст. 34-4;

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» пп. 3 п. 295;

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности п.9 ст.34, ст.2;

Решение маслихата города Нур-Султан от 31 октября 2019 года №442/56-VI «О внесении изменения в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2015 года №427/61-V «О Программе развития города Астаны на 2016-2020 годы» Цель 2;

Постановление акимата города Нур-Султана от 21 декабря 2020 года №114-3251 «О внесении изменений в постановление от 12 декабря  2019 года № 456/58-VI  «О бюджете  города Нур-Султана на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления – областные, города республиканского значения, столицы

в зависимости от содержания - осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации - Индивидуальная

Текущая/развития – Развития

Цель бюджетной программы: Обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, надежность функционирования систем жизнеобеспечения и повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального хозяйства.

Конечный результат: Доля модернизированных сетей от общей протяженности: в 2020 году – теплоснабжения – 0,8 %, водоснабжения – 1,5 %, водоотведения – 0,6 %, электроснабжение – 0,4%, в 2021 году – теплоснабжения – 0,8 %, водоснабжения – 1,5 %, водоотведения – 0,6 %, электроснабжение – 0,4%, 2022 году – теплоснабжения – 0,8 %, водоснабжения – 1,5 %, водоотведения – 0,6 %, электроснабжение – 0,4%. Создание не менее 418 рабочих мест в рамках программы Дорожной Карты занятости на 2020-2021 годы.

Ввод в эксплуатацию объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в  2020 году -2 объекта;

- Инженерные сети и дороги планировочного района А, Б, Слободки в границах улиц: пр. Богенбая - р. Ишим - пр. Сарыарка - ул.Кумисбекова в г.Астане. Корректировка;

-Жилой комплекс в районе индивидуальной застройки Юго-Восток (левая сторона) в городе Астане.  Внешние инженерные сети и благоустройство. Корректировка

Ввод в эксплуатацию 2021 году -1 объект;

- Сети и коммуникации планировочного района Мынжылдык (ранее Строительство инженерных сетей коммуникаций нового Университета в г. Астане) Корректировка

(софинансирование с МБ).

- Ввод в эксплуатацию 2022 году -0;

Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение потребителей качественной инженерно-коммуникационной инфраструктуры и повышение эффективности деятельности жилищного –коммунального хозяйства.

| Расходы по бюджетной программе, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Ед изм | 2018 год (отчетный год) |  | 2019 год (План текущего года) | плановый период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  | 2022 год |
| «Проектирование, развитие, и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» | Тыс тенге | 2 568 053,6 |  | 2 691 298,0 | 2 697 550,0 | 2 202 526,0 |  |  | 1 274 414,0 |
| За счет внутренних займов | Тыс. Тенге |  |  |  | 1 444 903,0 |  |  |  |  |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета, в том числе: | Тыс. Тенге | 1 407 561,0 |  | 1 370 370,0 | 423 057,0 | 1 185 000,0 |  |  | 0,0 |
| Министерство индустрии и инфраструктурного развития |  |  |  | 475 000,0 |  |  |  |  |  |
| Министерство национальной экономики РК |  |  |  | 895 370,0 | 423 057,0 |  |  |  |  |
| За счет местного бюджета | Тыс. Тенге | 1 160 492,6 |  | 1 320 928,0 | 829 590,0 | 1 017 526,0 |  |  | 1 274 414,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | Тыс. тенге | 2 568 053,6 |  | 2 691 298,0 | 2 697 550,0 | 2 202 526,0 |  |  | 1 274 414,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 005 «За счет внутренних займов» Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций текущая/развития: развития Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечить надежность функционирования систем жизнеобеспечения и повышение эффективности деятельности жилищной-коммунальной сферы за счет внутренних займов Показатели прямого результата; Ед изм; 2018 год (отчетный год); 2019 год (План текущего года); плановый период. 2020 год; 2021 год; 2022 год. Количество реализуемых проектов; Кол-во; 1. Инженерные сети и дороги планировочного района А, Б, Слободки в границах улиц: пр. Богенбая-р.Ишим-пр.Сарыарка-ул.Кумисбекова в г. Астане. Корректировка.; Кол-во; 1. Устройство светофорной сигнализации; ед; 4. Устройство дорожного полотна; км; 1,3. Устройство тротуаров; м2; 2 000. Устройство ограждений; п.м.; 50. Наружные сети инженерных комуникаций по объекту «Многоквартирный жилой комплекс со встроеннымипомещениямии паркингом, расположенный в г.Нур-Султана, район Байконыр, в квадрате улиц Агыбай батыра, Гумар Караш, Тараз,Асан Кайгы (МЖК «Территория комфорта-2»); ед; 1. Блочно-модульная ТП 2х2000 кВа 10/0,4 кВ; шт; 1. Расходы по бюджетной подпрограмме; Ед изм; 2018 год (отчетный год); 2019 год (План текущего года); плановый период. 2020 год; 2021 год; 2022 год. Инженерные сети и дороги планировочного района А, Б, Слободки в границах улиц: пр. Богенбая-р.Ишим-пр.Сарыарка-ул.Кумисбекова в г. Астане. Корректировка.; Тыс тенге; 1 372 934,0. Наружные сети инженерных комуникаций по объекту «Многоквартирный жилой комплекс со встроеннымипомещениямии паркингом, расположенный в г.Нур-Султана, район Байконыр, в квадрате улиц Агыбай батыра, Гумар Караш, Тараз,Асан Кайгы (МЖК «Территория комфорта-2»); Тыс тенге; 71 969. Расходы по бюджетной подпрограмме; Тыс тенге; 1 444 903,0. Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» |
| Вид бюджетной подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущая/развития: развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечить надежность функционирования систем жизнеобеспечения и повышение эффективности деятельности жилищной-коммунальной сферы за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели прямого результата | Ед изм | 2018 год (отчетный год) | 2019 год (План текущего года) |  | плановый период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  | 2022 год |
| Количество реализуемых проектов | Кол-во | 2 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселька Ильинка. Корректировка. (3 очередь. Инженерные сети и дороги) соф-ние с мб) | Кол-во |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей канализации | км |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КНС | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство дорог | км |  | 9,5 |  | 3,4 | 10 |  |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения «афганский сектор» | км |  | 0,129 |  | 2,8 |  |  |  |  |
| Строительство пешеходных тротуаров | м3 |  | 3563 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сети канализации К1,КНС | км |  |  |  | 2,2 | 4 |  |  |  |
| Строительство остановочной площадки | ед |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Ед.изм | 2018 год | 2019 год |  | Плановый период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  | 2022 год |
| Строительство инженерных сетей и сооружений для района приоритетной застройки г.Астаны на территории гаражного кооператива Южный | Тыс. тенге | 67 561,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети и коммуникации планировочного района Мынжылдык (ранее Строительство инженерных сетей коммуникаций нового Университета в г. Астане) Корректиров-ка | Тыс. тенге | 1 340 000,0 | 475 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подво-дящих инженерных сетей водоснабжения, канализации, электро-снабжения к застро-йке, находящейся южнее пр. Тлендиева, в границах ул. №20-2, №11 и ул.Баршин в г.Астана | Тыс. тенге |  | 118 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка. (3 очередь. Инженерные сети и дороги) | Тыс. тенге |  | 777 370,0 |  | 423 057,0 | 1 185 000,0 |  |  |  |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс тенг | 1 407 561,0 | 1 370 370,0 |  | 423 057,0 | 1 185 000,0 |  |  | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид бюджетной подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущая/развития: развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечить надежность функционирования систем жизнеобеспечения и повышение эффективности деятельности жилищной-коммунальной сферы за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели прямого результата | Едизм | 2018 год (отчетный год) | 2019 год (План текущего года) |  | плановый период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  | 2022 год |
| Количество реализуемых проектов |  | 5 | 7 |  | 8 | 4 |  |  | 2 |
| Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка. (3 очередь. Инженерные сети и дороги) (софинансирование) | ед |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Сети и коммуникации планировочного района Мынжылдык (ранее Строительство инженерных сетей коммуникаций нового Университета в г. Астане) Корректировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство тротуаров | м2 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |
| Комплекс малоэтажных жилых домов, город Астана, район Есиль, район индивидуальной жилой застройки, юго-восточнее жилого массива Ильинка. Наружные сети электроснабжения. | Кол-во |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Строительство сетей электроснаб-жения 0,4 кВ | км |  | 1,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |
| Строительство сетей электроснаб-жения КЛ-10 кВ | км |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
| Комплекс малоэтажных домов, город Астана, район Есиль, район индивидуальной жилой застройки юго-восточнее жилого массива Ильинка. Наружные сети водопровода и канализации. | Кол-во |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопровода | км |  | 0,3 |  | 1,0 |  |  |  |  |
| Строительство КНС. Общестроительные работы | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Строительство канализации | км |  | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |
| Инженерные сети и дороги планировочного района А, Б, Слободки в границах улиц: пр. Богенбая - р. Ишим - пр. Сарыарка - ул.Кумисбекова в г.Астане. Корректировка | Кол-во | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Устройство брусчатки | м2 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Запуск сетей водоснабжения | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посадка деревьев | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство дороги | км |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| Канализация | км |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| Ливневая канализация | км |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение | км |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| Брусчатка бетонная | м2 |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | м2 |  | 12000 |  | 2 000 |  |  |  |  |
| Устройство светофорной сигнализации | шт |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| Строительство инженерных сетей и дорог в районе малоэтажной застройки по ул. Керей Жанибек хандар | Кол-во | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Разработка ПОС (проект организации строительства) | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Количество разработанных сметных документаций | Ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выполненных топографических съемок | Ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выполненных инженерно-геодезических изысканий | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество разработанных проектов ОВОС (Оценка воздействие окружающую среду) | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество полученных заключении экспертизы | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вертикальная планировка | м2 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| Дорожная одежда (основная дорога) | м2 |  |  |  |  | 16 685 |  |  |  |
| Дорожная одежда (тротуары) | м2 |  |  |  |  | 9 158 |  |  |  |
| Дорожная одежда (съезды) | м2 |  |  |  |  | 2 420 |  |  |  |
| Дорожная одежда (парковка) | м2 |  |  |  |  | 3 209 |  |  |  |
| Дорожные знаки | шт |  |  |  |  |  |  |  | 177 |
| Дорожные разметки | пм/м2 |  |  |  |  |  |  |  | 127 |
| Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения к застройке, находящейся южнее пр. Тлендиева, в границах ул. №20-2, №11 и ул.Баршин в г.Астана | Кол-во |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Закуп канализационно- насосной станции | ед |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Монтаж канализационно- насосной станции | ед |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Количество софинансируемых проектов | Кол-во |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Показатели прямого результата | Ед изм | 2018 год (отчетный год) | 2019 год (План текущего года) |  | плановый период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  | 2022 год |
| Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселька Ильинка. Корректировка. (3 очередь. Инженерные сети и дороги) | Тыс тенге |  | 71 062,0 |  | 26 509,0 | 117 526 |  |  | 774 414,0 |
| Сети и коммуникации планировочного района Мынжылдык (ранее Строительство инженерных сетей коммуникаций нового Университета в г. Астане) Корректировка (софинансирование) | Тыс тенге | 93 456,0 | 43 614,0 |  | 76 608,0 |  |  |  |  |
| Комплекс малоэтажных жилых домов, город Астана, район Есиль, район индивидуальной жилой застройки, юго-восточнее жилого массива Ильинка. Наружные сети электроснабжения. | Тыс тенге |  | 200 000,0 |  | 238 350,0 |  |  |  |  |
| Комплекс малоэтажных домов, город Астана, район Есиль, район индивидуальной жилой застройки юго-восточнее жилого массива Ильинка. Наружные сети водопровода и канализации. | Тыс тенге |  | 50 000,0 |  | 213 352,0 |  |  |  |  |
| Инженерные сети и дороги планировочного района А, Б, Слободки в границах улиц: пр. Богенбая - р. Ишим - пр. Сарыарка - ул.Кумисбекова в г.Астане. Корректировка | Тыс тенге | 200 000,0 | 694 575,0 |  | 200 000,0 | 369 072,0 |  |  |  |
| Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения к застройке, находящейся южнее пр. Тлендиева, в границах ул. №20-2, №11 и ул.Баршин в г.Астана | Тыс тенге | 300 000,0 | 60 000,0 |  | 73 771,0 |  |  |  |  |
| Строительство инженерных сетей и дорог в районе малоэтажной застройки по ул. Керей Жанибек хандар | Тыс тенге | 33 784,0 | 3 320,0 |  | 1 000,0 | 30 928,0 |  |  | 500 000,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс тенге | 1 160 492,6 | 1 320 928,0 |  | 829 590,0 | 1 017 526,0 |  |  | 1 274 414,0 |