Бюджеттік бағдарламаларды

(кіші бағдарламаларды) әзірлеу

және қайта бекіту

Қағидаларына және

олардың мазмұнына қойылатын

талаптарға 2-қосымша

«Қарағанды қаласының құрылыс бөлімі" ММ

басшысының м. а.

2020 жылғы 23 қазандағы

№_____бұйрығымен қайта бекітілді

«Қарағанды қаласының құрылыс бөлімі" ММ

басшысының

2019 жылғы 31 желтоқсандағы

№193 бұйрығымен бекітілген

467 "Қарағанды қаласының құрылыс бөлімі" ММ»

2020-2022 жылдарға арналған

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 077 "Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту".

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: "Қарағанды қаласының құрылыс бөлімі" ММ басшысының м.а Н.Д. Абжанов.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV ҚР Бюджет кодексі, 55-бап, "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242 ҚР Заңы; "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 ҚР Заңының 3, 30-баптары; 53-57-баптар; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 04 желтоқсандағы №540 Бұйрығының 1, 2, 3, 4-параграфтары. "бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы»; 2015 жылғы 04 желтоқсандағы № 434-V ҚР "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңының 3, 5 баптары, "бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығының 3 бөлімі; бюджет комиссиясының 2020 жылғы 28 ақпандағы №3 хаттамалық шешімі, Қарағанды қалалық мәслихатының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы XLIV сессиясының "Қарағанды қаласының 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті туралы"№466 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты

аудандық (қалалық);

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/дамыту

Дамыту

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:

Қарағанды қаласының халқын сапалы жылу энергиясымен және үздіксіз ыстық сумен жабдықтаумен, сапалы электр энергиясымен қамтамасыз ету. Қолданыстағы және жаңа салынып жатқан объектілерді орталықтандырылған жылумен, электрмен жабдықтауға қосу.

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

- Шахтерский кентін жылумен және ыстық сумен қамтамасыз ету - 2020 жылы сараптаманың 1-ші қорытындысын алу.

- Оңтүстік-Батыс ауданының 1-ші кезегін (9 үй) электрмен жабдықтаумен қамтамасыз ету үшін қолданыстағы 40МВА трансформаторларын 63мва-ға ауыстыра отырып, "Центр" 110/10-10 кВ ҚС қайта жаңарту және Қарағанды қ. 10 кВ дейін РП – 10 кВ желілерін салу - 2020 жылы 1 объектіні аяқтау.

- Қарағанды қаласында салынып жатқан 3 үйді және перспективалық құрылысты жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету үшін ЦТП-дан УТ 9-ға дейін "Панель-Центр" ықшамауданының жылу желілері құрылысын салу - 2021 жылы 1 объектіні аяқтау.

- Қарағанды қаласының тұрғын үй алаптарын 3-ЖЭО-дан жылумен қамтамасыз ету-1 объектіні 2022 жылы аяқтау.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде жылумен жабдықтауды дамыту бойынша тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу, 15-функцияны орындау. Қарағанды қаласы әкімдігінің 11.11.2016 ж.№48/19 қаулысымен бекітілген "Қарағанды қаласының құрылыс бөлімі" ММ туралы ереже, бөлінген қаражатты игеру.

| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар | Өлшем бірлігі | Есеп беру жылы 2018 жыл | Ағымдағы жылдың жоспары 2019 жыл | Жоспарлы кезең |  |  |
|  |  |  |  | 2020 жыл | 2021 жыл | 2022 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Қарағанды қаласы, Пришахтинск, М-8 жылу магистралін қайта жаңарту | мың тенге | 431 324 |  |  |  |  |
| №5 А сорғы станциясымен М10 жылу магистралін қайта жаңартуға ЖСҚ әзірлеу | мың тенге | 19 010 |  |  |  |  |
| Жұмыс істеп тұрған 40 МВА трансформаторларын 63 МВА ауыстыра отырып, "Центр" 110/10-10 кВ ҚС қайта жаңарту және Қарағанды қ. 10 кВ дейін РП-10 кВ желілерін салу, Оңтүстік-Батыс ауданының 1-кезегі | мың тенге |  | 250 000 | 618 607 |  |  |
| Қарағанды қаласының 21 ықшамауданының №4 араластыру торабына жылу желісін қайта жаңартуға ЖСҚ әзірлеу | мың тенге |  | 12 812 |  |  |  |
| Шахтерский кентін (Кемеровская көшесі) сорғы станциясымен жылумен жабдықтау және ыстық сумен жабдықтау құрылысын салуға ЖСҚ әзірлеу» | мың тенге |  | 24 060 | 9 217 |  |  |
| Қарағанды қаласының тұрғын үй алаптарын жылумен жабдықтаудың магистральдық желілері құрылысын салу (ЖЭО-3-тен жылу трассалары - 22 км) | мың тенге |  | 350 000 |  |  |  |
| Қарағанды қаласында ОТС-нан УТ 9-ға дейін "Панель-Центр" ықшамауданының жылу желілері құрылысын салу | мың тенге |  |  | 446 130 |  |  |
| Бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы | мың тенге | 450 334 | 636 872 | 1 073 954 |  |  |

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 077 011 «Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту» республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

Ағымдағы/дамыту

Дамыту

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)

Бюджеттік кіші бағдарлама шеңберінде Орталық ҚС қайта жаңартуды және оңтүстік-батыс тұрғын ауданына дейін кәбіл желісін салуды қаржыландыру көзделген, ЖҚЖК бойынша "Панель-Центр" ықшамауданындағы ОЖП-дан УТ9-ға дейін жылу желілерін салу көзделген.

| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есеп беру жылы 2018 жыл | Ағымдағы жыл жоспары 2019 жыл | Жоспарлы кезең |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 жыл | 2021 жыл | 2022 жыл |
| Қарағанды қаласының тұрғын үй алаптарын жылумен жабдықтаудың магистральдық желілерін салу (ЖЭО-3-тен жылу трассалары - 22 км) | шм |  | 0,2 |  |  |  |
| Жұмыс істеп тұрған 40 МВА трансформаторларын 63 МВА ауыстыра отырып, "Центр" 110/10-10 кВ ҚС қайта жаңарту және Қарағанды қ. 10 кВ дейін РП-10 кВ желілерін салу, Оңтүстік-Батыс ауданының 1-кезегі | шм, дана |  |  | кабель – 6,8 шм, трансформ-атор - 1 |  |  |
| Қарағанды қаласында НТБ-дан УТ 9-ға дейін "Панель-Центр" шағын ауданының жылу желілерін салу | шм |  |  | 1,394 |  |  |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар | Өлшем бірлігі | Есеп беру жылы 2018 жыл | Ағымдағы жыл жоспары 2019 жыл | Жоспарлы кезең |  |  |
|  |  |  |  | 2020 жыл | 2021 жыл | 2022 жыл |
| Қарағанды қаласының тұрғын үй алаптарын жылумен жабдықтаудың магистральдық желілерін салу (ЖЭО-3-тен жылу трассалары - 22 км) | мың тенге |  | 300 000 |  |  |  |
| Жұмыс істеп тұрған 40 МВА трансформаторларын 63 МВА ауыстыра отырып, "Центр" 110/10-10 кВ ҚС қайта жаңарту және Қарағанды қ. 10 кВ дейін РП-10 кВ желілерін салу, Оңтүстік-Батыс ауданының 1-кезегі | мың тенге |  |  | 618 607 |  |  |
| Қарағанды қаласында НТБ-дан УТ 9-ға дейін "Панель-Центр" шағын ауданының жылу желілерін салу | мың тенге |  |  | 446 130 |  |  |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы | мың тенге |  | 300 000 | 1 064 737 |  |  |

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 077 015 "Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту" жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

Ағымдағы/дамыту

Дамыту

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)

Бюджеттік кіші бағдарлама шеңберінде Шахтерский кентін жылумен жабдықтаудың жылу желілерін салу жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеуді және сараптама жүргізуді қаржыландыру көзделген.

| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есеп беру жылы 2018 жыл | Ағымдағы жыл жоспары 2019 жыл | Жоспарлы кезең |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 жыл | 2021 жыл | 2022 жыл |
| Қарағанды қаласы, Пришахтинск, М-8 жылу магистралін қайта жаңарту | шм | 0,237 |  |  |  |  |
| №5 А сорғы станциясымен М10 жылу магистралін қайта жаңартуға ЖСҚ әзірлеу | жинақ, дана. | 1 |  |  |  |  |
| Қарағанды қаласының 21 ықшамауданының №4 араластыру торабына жылу желісін қайта жаңартуға ЖСҚ әзірлеу | жинақ, дана. |  | 1 |  |  |  |
| Шахтерский кентін (Кемеровская көшесі) сорғы станциясымен жылумен жабдықтау және ыстық сумен жабдықтау құрылысын салуға ЖСҚ әзірлеу» | жинақ, дана. |  | 1 | инженерлік-техникалық ізденістер - 1 дана |  |  |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар | Өлшем бірлігі | Есеп беру жылы 2018 жыл | Ағымдағы жыл жоспары 2019 жыл | Жоспарлы кезең |  |  |
|  |  |  |  | 2020 жыл | 2021 жыл | 2022 жыл |
| Қарағанды қаласы, Пришахтинск, М-8 жылу магистралін қайта жаңарту | мың тенге | 431 324 |  |  |  |  |
| №5 А сорғы станциясымен М10 жылу магистралін қайта жаңартуға ЖСҚ әзірлеу | мың тенге | 19 010 |  |  |  |  |
| Қарағанды қаласының 21 ықшамауданының №4 араластыру торабына жылу желісін қайта жаңартуға ЖСҚ әзірлеу | мың тенге |  | 12 812 |  |  |  |
| Шахтерский кентін (Кемеровская көшесі) сорғы станциясымен жылумен жабдықтау және ыстық сумен жабдықтау құрылысын салуға ЖСҚ әзірлеу» | мың тенге |  | 24 060 | 9 217 |  |  |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы | мың тенге | 450 334 | 36 872 | 9 217 |  |  |

Басшының м.а.                                                                                                                                        Н.Абжанов

Орынд. Алшимбаева А.С.

Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения) 
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию

Переутверждена

приказом и.о. руководителя

ГУ «Отдел строительства

города Караганды»

от 23 октября 2020 года №____

Утверждена

приказом и.о. руководителя

ГУ «Отдел строительства

города Караганды»

от 31 декабря 2019 года №193

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

467 ГУ «Отдел строительства города Караганды»

на 2020-2022 годы

Код и наименование бюджетной программы: 077 «Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2025 года».

Руководитель бюджетной программы: И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства города Караганды» Абжанов Н.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс РК от 4 декабря 2008 года № 95-IV, ст.55, Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242; ст.3, 30 Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148; ст.53-57; Параграф 1,2,3,4 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»; ст.3, 5 Закона РК «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года № 434-V, раздел 3 приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил  разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; протокольное решение бюджетной комиссии №13 от 23 октября 2020 года, решение XLIV сессии Карагандинского городского маслихата от 24 декабря 2019 года №466 «О бюджете города Караганды на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

районные (городские);

в зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Развитие

Цель бюджетной программы:

Обеспечение населения г.Караганды качественной тепловой энергией и бесперебойным горячим водоснабжением, качественной электрической энергией. Подключение существующих и новых строящихся объектов к централизованному теплоснабжению, электроснабжению.

Конечные результаты бюджетной программы:

- Обеспечение пос.Шахтерский теплоснабжением и горячим водоснабжением - получение 1-го заключения экспертизы в 2020 году.

- Реконструкция ПС 110/10-10 кВ "Центр" с заменой существующих трансформаторов 40МВА на 63МВА и строительство линий 10 кВ до РП-10 кВ г. Караганды, для обеспечения 1-ой очереди Юго-Западного района (9 домов) электроснабжением – завершение 1 объекта в 2020 году.

- Строительство тепловых сетей микрорайона "Панель-Центр" от ЦТП до УТ9, в г.Караганда для обеспечения 3-х строящихся домов и перспективной застройки теплоснабжением - завершение 1 объекта в 2020 году.

- Обеспечение жилых массивов г. Караганды г.Караганды от ТЭЦ-3 теплоснабжением - завершение 1 объекта в 2022 году.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Достижение прямых и конечных результатов по развитию теплоснабжения в рамках программы «Развитие регионов до 2025 года», выполнение функции 15. Положения о ГУ «Отдел строительства города Караганды», утвержденного постановлением акимата города Караганды от 11.11.2016 г.№48/19, освоение выделенных средств.

| Расходы по бюджетной программе, всего |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год 2018 год | План текущего года 2019 год | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реконструкция тепломагистрали М-8", Пришахтинск, г.Караганда | тыс.тенге | 431 324 |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на реконструкцию тепломагистрали М10 с насосной станцией №5а | тыс.тенге | 19 010 |  |  |  |  |
| Реконструкция ПС 110/10-10 кВ "Центр" с заменой существующих трансформаторов 40МВА на 63МВА и строительство линий 10 кВ до РП-10 кВ г. Караганды, 1-ая очередь Юго-Западного района | тыс.тенге |  | 250 000 | 618 607 |  |  |
| Разработка ПСД на «Реконструкцию тепловой сети к узлу смешивания №4, 21 микрорайона города Караганды | тыс.тенге |  | 12 812 |  |  |  |
| Разработка ПСД на «Строительство теплоснабжения и горячего водоснабжения пос.Шахтерский (ул.Кемеровская) с подкачивающей насосной станцией» | тыс.тенге |  | 24 060 | 9 217 |  |  |
| Строительство магистральных сетей теплоснабжения жилых массивов г. Караганды (теплотрассы от ТЭЦ-3- 22 км) | тыс.тенге |  | 350 000 |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей микрорайона "Панель-Центр" от ЦТП до УТ9, в г.Караганда | тыс.тенге |  |  | 446 130 |  |  |
| Итого расходы по программе | тыс.тенге | 450 334 | 636 872 | 1 073 954 |  |  |

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 077 011 «Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2025 года» за счет трансфертов из республиканского бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

Текущая/развитие

Развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

В рамках бюджетной подпрограммы предусмотрено финансирование реконструкции ПС Центр и строительства кабельной линии до Юго-Западного жилого района, по ДКЗ предусмотрено строительство тепловых сетей от ЦТП до УТ9 мкр. «Панель-Центр.

| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год 2018 год | План текущего года 2019 год | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Строительство магистральных сетей теплоснабжения жилых массивов г. Караганды (теплотрассы от ТЭЦ-3- 22 км) | км |  | 0,2 |  |  |  |
| Реконструкция ПС 110/10-10 кВ "Центр" с заменой существующих трансформаторов 40МВА на 63МВА и строительство линий 10 кВ до РП-10 кВ г. Караганды, 1-ая очередь Юго-Западного района | км, шт. |  |  | кабель – 6,8 км, трансформ-атор - 1 |  |  |
| Строительство тепловых сетей микрорайона "Панель-Центр" от ЦТП до УТ9, в г.Караганда | км |  |  | 1,394 |  |  |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год 2018 год | План текущего года 2019 год | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Строительство магистральных сетей теплоснабжения жилых массивов г. Караганды (теплотрассы от ТЭЦ-3- 22 км) | тыс.тенге |  | 300 000 |  |  |  |
| Реконструкция ПС 110/10-10 кВ "Центр" с заменой существующих трансформаторов 40МВА на 63МВА и строительство линий 10 кВ до РП-10 кВ г. Караганды, 1-ая очередь Юго-Западного района | тыс.тенге |  |  | 618 607 |  |  |
| Строительство тепловых сетей микрорайона "Панель-Центр" от ЦТП до УТ9, в г.Караганда | тыс.тенге |  |  | 446 130 |  |  |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс.тенге |  | 300 000 | 1 064 737 |  |  |

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 077 015 «Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2025 года» за счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

Текущая/развитие

Развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

В рамках бюджетной подпрограммы предусмотрено финансирование разработки ПСД и проведения экспертизы по проекту строительства тепловых сетей теплоснабжения пос.Шахтерский.

| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год 2018 год | План текущего года 2019 год | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Реконструкция тепломагистрали М-8", Пришахтинск, г.Караганда | км | 0,237 |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на реконструкцию тепломагистрали М10 с насосной станцией №5а | комплект, шт. | 1 |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на «Реконструкцию тепловой сети к узлу смешивания №4, 21 микрорайона города Караганды | комплект, шт. |  | 1 |  |  |  |
| Разработка ПСД на «Строительство теплоснабжения и горячего водоснабжения пос.Шахтерский (ул.Кемеровская) с подкачивающей насосной станцией» | комплект, шт. |  | 1 | инженерно-технические изыскания – 1 шт. |  |  |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год 2018 год | План текущего года 2019 год | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Реконструкция тепломагистрали М-8", Пришахтинск, г.Караганда | тыс.тенге | 431 324 |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на реконструкцию тепломагистрали М10 с насосной станцией №5а | тыс.тенге | 19 010 |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на «Реконструкцию тепловой сети к узлу смешивания №4, 21 микрорайона города Караганды | тыс.тенге |  | 12 812 |  |  |  |
| Разработка ПСД на «Строительство теплоснабжения и горячего водоснабжения пос.Шахтерский (ул.Кемеровская) с подкачивающей насосной станцией» | тыс.тенге |  | 24 060 | 9 217 |  |  |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс.тенге | 450 334 | 36 872 | 9 217 |  |  |

И.о. руководителя                                                                                                                                              Н. Абжанов

Исп. Алшимбаева А.С.