АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Министерства экологии, геологии и природных

ресурсов Республики Казахстан

о реализации стратегических целей и достижении целевых индикаторов во взаимосвязи с бюджетными средствами

за 2020 год

- Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее – Министерство) образовано Указом Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 17 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» с передачей ему функций и полномочий: Министерства энергетики Республики Казахстан в области формирования и реализации государственной политики охраны окружающей среды, обращения с твердыми бытовыми отходами, охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов; Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, лесного хозяйства; Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в сфере государственного геологического изучения, воспроизводства минерально-сырьевой базы.

- Положение Министерства утверждено Постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 июля 2019 года № 479 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 июня 2020 года № 17 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики».

- Стратегический план Министерства на 2020-2024 годы утвержден приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 января 2020 года №11-Ө «Об утверждении Стратегического плана Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2020-2024 годы».

- В стратегический план Министерства вносились изменения 4 раза:

- - приказом от 30 апреля 2020 года №103-П «О внесении изменения в приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 января 2020 года №11-Ө «Об утверждении Стратегического плана Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2020-2024 годы» (уточнение РБ);

- - приказом от 2 декабря 2020 года №301-П «О внесении изменения в приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 января 2020 года №11-Ө «Об утверждении Стратегического плана Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2020-2024 годы» (2-ое уточнение РБ);

- - приказом от 24 декабря 2020 года №332-П «О внесении изменения в приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 января 2020 года №11-Ө «Об утверждении Стратегического плана Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2020-2024 годы» (корректировка РБ);

- - приказом от 31 декабря 2020 года №351-П «О внесении изменения в приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 января 2020 года №11-Ө «Об утверждении Стратегического плана Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2020-2024 годы» (корректировка РБ).

- Бюджетные программы Министерства утверждены приказом от
13 декабря 2019 года №107-П «Об утверждении бюджетных программ Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2020-2022 годы».

- В связи с уточнениями, корректировками республиканского бюджета на 2020 год в бюджетные программы Министерства 5 раз вносились изменения:

- - приказом от 17.04.2020 года №95-П «О переутверждении бюджетных программ Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (1-ое уточнение);

- - 	приказом от 10.08.2020 года №186-П «О переутверждении бюджетных программ Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (корректировка РБ);

- - приказом от 16.11.2020 года №287-П «О переутверждении бюджетных программ Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (2-ое уточнение);

- - приказом от 25.12.2020 года №340-П «О переутверждении бюджетных программ Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (корректировка РБ);

- - приказом от 31.12.2020 года №350-П «О переутверждении бюджетных программ Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (корректировка РБ).

- Реализация стратегических целей и достижение целевых индикаторов во взаимосвязи с бюджетными средствами и исполнение республиканского бюджета Министерства за 2020 год представляется настоящим аналитическим отчетом.

Исполнение республиканского бюджета по затратам:

В уточненном республиканском бюджете на 2020 год Министерству экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан были предусмотрены средства в сумме 109 920 593 тыс. тенге, которые постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 839 «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2020 год и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2019 года № 908 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» в связи с рисками неосвоения были уменьшены на 3 299 432 тыс. тенге (в связи с распространением COVID-19 и введением ограничительных мер, длительным проведением конкурсных процедур, отставанием от графика производства работ и корректировкой проектов).

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 903 «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2020 год и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2019 года № 908 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» бюджет Министерства скорректирован на сумму 184 385 тыс. тенге в сторону уменьшения (в связи с распространением COVID-19 и введением ограничительных мер, отставанием от графика производства работ, экономией).

С учетом распределяемых программ, скорректированный бюджет Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в 2020 году составил 114 632 955,5 тыс. тенге (на реализацию 18-ти бюджетных программ), из них освоено 114 429 897,5 тыс. тенге, или 99,8% к плану.

Сумма неосвоенных средств составила 203 058 тыс. тенге, в том числе:

- 134 831,5 тыс. тенге по распределяемой программе 105 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов» - основная причина неосвоения связана с поздним выделением средств (сентябрь 2020 года), соответственно позднее проведение конкурсных процедур и подписание договоров, отказ победителей конкурсов от заключения договоров, из них 46 907,8 тыс. тенге - не выполненные договорные обязательства, 29 359,5 тыс. тенге - расторжение договора, 20 022,8 тыс. тенге - экономия по госзакупкам, 10 800 тыс. тенге - в связи с нецелесообразностью разработки ТЭО по 2 объектам (на основании письма акимата ЗКО), 16 100 тыс. тенге - разработка ТЭО по 3 объектам начата за счет акимата Кызылординской области, 9 172,6 тыс. тенге - средства, предусмотренные для госэкспертизы, 2 468,8 тыс. тенге - 5% от договоров.

- 61 576,3 тыс. тенге по программе 268 «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем», из них 56 600,5 тыс. тенге в связи с карантинными мероприятиями не было возможности въезда иностранных специалистов международного консультанта для оказания услуг, не состоялись конкурсы по закупу оборудования из-за границы, 3802,6 тыс. тенге - оплата произведена за фактически оказанный объем услуг, 1173,2 тыс. тенге - курсовая разница;

- 5 240,4 тыс. тенге по программе 254 «Эффективное управление водными ресурсами», из них 4 372,5 тыс. тенге по мероприятиям охраны и рационального использования водных ресурсов (4 365 тыс. тенге экономия, 867,9 тыс. тенге – за счет оплаты за фактический объем оказанных услуг),
7,5 тыс.  тенге – прочая экономия;

- 904,9 тыс. тенге по программе 001 «Услуги по координации деятельности в сфере экологии, геологии и природных ресурсов» – экономия по ФОТ, командировочным расходам и государственным закупкам;

- 415 тыс. тенге по программе 089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан» – экономия;

- 62,6 тыс. тенге по программе 256 «Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира» - экономия по ФОТ, командировочным расходам и государственным закупкам;

- 15,1 тыс. тенге по программе 138 «Обеспечение повышения квалификации государственных служащих» - экономия;

- 10,2 тыс. тенге по программе 164 «Обеспечение участия Казахстана в инициативах и инструментах ОЭСР в рамках сотрудничества Казахстана с ОЭСР» - курсовая разница;

- 1,6 тыс. тенге по программе 108 «Строительство и (или) реконструкция объектов водного хозяйства по Дорожной карте занятости на 2020 - 2021 годы» - остаток за счет округления.

Реализация стратегических целей и достижение

целевых индикаторов во взаимосвязи с бюджетными средствами

- В соответствии с Положением Министерство является центральным исполнительным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах формирования и реализации государственной политики, координации процессов управления в сферах охраны окружающей среды, развития «зеленой экономики», обращения с отходами (за исключением коммунальных, медицинских и радиоактивных отходов), охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов, государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы, использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования животного мира и особо охраняемых природных территорий.

Миссией Министерства является создание условий по сохранению, восстановлению и улучшению качества окружающей среды, водных и биологических ресурсов, государственному геологическому изучению недр, воспроизводству минерально-сырьевой базы, устойчивого развития водного, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, особо охраняемых природных территорий, обеспечение перехода Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике» для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, устойчивое развитие водного, лесного хозяйства и животного мира, развитие системы утилизации отходов производства и потребления.

Деятельность Министерства осуществлялась в рамках Стратегического плана на 2020-2024 годы по 3 стратегическим направлениям.

В отчетном периоде необходимо было достичь 20 целевых индикаторов по 3-м стратегическим направлениям. На достижение стратегических целей и целевых индикаторов были использованы бюджетные средства в сумме 114 632 955,5 тыс. тенге в рамках 18-ти бюджетных программ.

Бюджетные средства, направленные на осуществление

деятельности Министерства за 2020 год (тыс. тенге)

| Наименование | План | Факт | % исп. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (скорр.бюджет) |  |  |  |
| Стратегическое направление 1 «Улучшение качества окружающей среды» (бюджетные программы 038, 037, 039, 044) | 8 751 221,0 | 8 751 220,8 | 100,0 | 0,2 |
| цель 1.1. «Создание условий для перехода к «зеленой экономике» | 8 751 221,0 | 8 751 220,8 | 100,0 | 0,2 |
| Бюджетная программа 037 «Стабилизация и улучшение качества окружающей среды» | 188 555,0 | 188 555,0 | 100,0 | 0,0 |
| Бюджетная программа 038 «Сокращение выбросов парниковых газов» | 113 696,0 | 113 695,8 | 100,0 | 0,2 |
| Бюджетная программа 039 «Развитие гидрометеорологического и экологического мониторинга» | 7 799 132,0 | 7 799 132,0 | 100,0 | 0,0 |
| Бюджетная программа 044 «Содействие ускоренному переходу Казахстана к «зеленой экономике» путем продвижения технологий и лучших практик, развития бизнеса и инвестиций» | 649 838,0 | 649 838,0 | 100,0 | 0,0 |
| Стратегическое направление 2 «Повышение геологической изученности территории и восполнение минерально-сырьевого комплекса Республики Казахстан» (бюджетная программа 089) | 6 566 515,0 | 6 566 100,0 | 100,0 | 415,0 |
| цель 2.1. «Повышение геологической изученности территории Республики Казахстан» | 6 566 515,0 | 6 566 100,0 | 100,0 | 415,0 |
| Бюджетная программа 089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан» | 6 566 515,0 | 6 566 100,0 | 100,0 | 415,0 |
| Стратегическое направление 3 «Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий» (бюджетные программы 241, 254, 256, 267, 268) | 81 133 139,0 | 81 066 259,7 | 99,9 | 66 879,3 |
| цель 3.1. «Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда» | 23 476 010,0 | 23 475 947,4 | 100,0 | 62,6 |
| Бюджетная программа 256 «Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира» | 23 003 827,0 | 23 003 764,4 | 100,0 | 62,6 |
| Бюджетная программа 267 «Повышение доступности знаний и научных исследований» | 472 183,0 | 472 183,0 | 100,0 | 0,0 |
| цель 3.2. «Повышение эффективности использования водных ресурсов» | 57 657 129,0 | 57 590 312,3 | 99,9 | 66 816,7 |
| Бюджетная программа 241 «Увеличение уставного капитала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» | 4 713 826,0 | 4 713 826,0 | 100,0 | 0,0 |
| Бюджетная программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами» | 33 282 896,0 | 33 277 655,6 | 100,0 | 5 240,4 |
| Бюджетная программа 268 «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем» | 19 660 407,0 | 19 598 830,7 | 99,7 | 61 576,3 |
| Средства, выделенные из резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты (бюджетные программы 109, 133) | 2 641 699,5 | 2 641 699,4 | 100,0 | 0,1 |
| Бюджетная программа 109 «Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты» | 1 510 831,1 | 1 510 831,0 | 100,0 | 0,1 |
| Бюджетная программа 133 «Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты» | 1 130 868,4 | 1 130 868,4 | 100,0 | 0,0 |
| Бюджетные программы, направленные на обеспечение функций госоргана (бюджетная программа 001) | 9 985 901,0 | 9 984 996,1 | 100,0 | 904,9 |
| Бюджетная программа 001 «Услуги по координации деятельности в сфере экологии, геологии и природных ресурсов» | 9 985 901,0 | 9 984 996,1 | 100,0 | 904,9 |
| Распределяемые бюджетные программы (бюджетные программы 105, 108, 131, 138, 164) | 5 554 480,0 | 5 419 621,5 | 97,6 | 134 858,5 |
| Бюджетная программа 105 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов» | 158 879,0 | 24 047,4 | 15,1 | 134 831,6 |
| Бюджетная программа 108 «Строительство и (или) реконструкция объектов водного хозяйства по Дорожной карте занятости на 2020 - 2021 годы» | 4 600 620,0 | 4 600 618,4 | 100,0 | 1,6 |
| Бюджетная программа 131 «Обеспечение базового финансирования субъектов научной и (или) научно-технической деятельности» | 740 564,0 | 740 564,0 | 100,0 | 0,0 |
| Бюджетная программа 138 «Обеспечение повышения квалификации государственных служащих» | 48 087,0 | 48 071,9 | 100,0 | 15,1 |
| Бюджетная программа 164 «Обеспечение участия Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития» | 6 330,0 | 6 319,8 | 99,8 | 10,2 |
| ИТОГО: | 114 632 955,5 | 114 429 897,5 | 99,8 | 203 058,0 |

ПЕРВОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «Улучшение качества окружающей среды» состоит из цели 1.1. Создание условий для перехода к «зеленой экономике».

По данной стратегической цели предусмотрено достижение 10-ти целевых индикаторов:

Факт

выбросов - 4,27 млн. тонн,

сбросов - 2,2 млн. тонн.

1. Объем нормативных загрязняющих веществ: выбросов, сбросов в 2020 году

План

выбросов - 4,6 млн. тонн, сбросов - 2,6 млн. тонн.

2. Предельный объем выбросов парниковых газов по отношению к 1990 году

План - 95%

Факт – 96,68%

3. Охват населения информацией в области наилучших доступных технологии НДТ и Программы партнерства «Зеленый мост»

План – 2,5%

Факт – 2,8%

4. Доля переработки и утилизации отходов производства к их образованию

План - 36%

Факт – 36,02%

5. Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию

План: 18%

Факт: 18,3%

6. Доля выполненных работ по управлению бесхозяйными опасными отходами

План: 51,11%

Факт: 51,11%

7. Уровень распространения экологической информации из базы данных Государственного фонда экологической информации

План: 0,21%

Факт: 0,21%

8. Доля объектов учета природных ресурсов, включенных в Единую систему кадастров

План - 67%

Факт - 67%

9. Доля объектов природопользователей базы данных ИС «Государственный кадастр отходов производства и потребления» Единой информационной системы охраны окружающей среды переданных в государственный фонд экологической информации

План - 35%

Факт - 35%

10. Обеспеченность территории республики мониторингом:

- метеорологическим

- агрометеорологическим

- гидрологическим

- о состоянии загрязнения атмосферного воздуха

План

78,4%,

73,6%,

70,4%,

82%

Факт

78,4%,

73,6%,

70,4%,

82%

По первому целевому индикатору: в 2020 году объем нормативных загрязняющих веществ при плане: выбросов - 4,6 млн. тонн; сбросов -
2,6 млн. тонн, факт составил: 4,27 млн. тонн/год, по сбросам 2,2 млн. тонн/год.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Казахстане являются крупные промышленные объекты, автотранспорт и источники отопления частных жилых домов в населенных пунктах.

Лимиты не превышены, вышеуказанные показатели являются нормативно-установленными. Экологическое нормирование производится с целью установления предельно допустимых норм воздействия, гарантирующих экологическую безопасность, обеспечивающих рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной деятельности.

По второму целевому индикатору: Предельный объем выбросов парниковых газов по отношению к 1990 году при плане – 95 %, факт составил – 96,68 %.

Согласно международным требованиям Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (далее - РКИК ООН), инвентаризация парниковых газов проводится со сдвигом на два года назад (статистические данные даются по прошлому году, сбор данных и обработка занимают год).

По результатам инвентаризации парниковых газов за 1990-2018 гг. выбросы от Казахстана без учета сектора ЗИЗЛХ (землепользование, изменение в землепользовании и лесное хозяйство) составили 401,871 млн. т CO2экв. (эквивалента диоксида углерода) в 1990 году и 396,570 млн. т CO2экв. в 2018 году. В 2018 году уровень выбросов достиг 96,68% эмиссии 1990 года и превысил показатель, установленный целевым индикатором.

Целевой индикатор не достигнут.

Не достижение индикатора произошло вследствие роста выбросов парниковых газов в секторах:

•	Промышленные процессы - рост производства в горнодобывающей отрасли и разработке карьеров;

•	Отходы - рост экономики и продолжающейся урбанизации в Казахстане, а также увеличение количества населения.

•	При этом, в секторе «Энергетика» произошел рост в отдельных категориях, таких как «Обрабатывающая промышленность и строительство», «Транспорт», «Прочие сектора».

Для расчета индикатора используются отчетные данные из Национального доклада о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парникового газа (далее – ПГ) с 1990 по отчетный год наилучшие доступные технологии (далее - НДК) с таблицами ОФО (общего формата отчетности), который разрабатывается в соответствии с положениями и решениями РКИК ООН. В соответствии с решением Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата от 2 июня 1995 года № FCCC/CP/1995/7/Add.1 данные представляются ежегодно со сдвигом на два года назад. Таким образом, в 2020 году данные будут предоставлены за 1990-2018 гг., в 2021 г. – за 1990-2019 гг., в 2022 г. - за 1990-2020 гг.

Разработан Национальный доклад РК о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990 – 2018 годы (далее – Национальный доклад). Национальный доклад размещен на сайте Секретариата Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (далее – РКИК ООН).

По третьему целевому индикатору «Охват населения информацией в области наилучших доступных техник (НДТ) и Программы партнерства «Зеленый Мост» (далее – ППЗМ)»: для достижения целевого индикатора проведены следующие мероприятия:

- организованы и освещены в печатных и электронных СМИ (газеты, журналы, интернет-порталы и т.д.) вопросы перехода на принципы НДТ, продвижения и коммерциализации зеленых технологий, а также Программы партнерства «Зеленый мост»;

- издана и распространена полиграфическая информационно-аналитическая продукция по тематике «зеленой» экономики, в том числе по вопросам перехода на принципы НДТ, продвижения зеленых технологий и ППЗМ на государственном и русском языках;

- размещение в социальных сетях информации о государственной политике по вопросам перехода на принципы НДТ, продвижения зеленых технологий и ППЗМ (на казахском и русском языках);

- разработка и трансляция инфографики, видеороликов, информационных вирусных промо-роликов;

- организация и проведение Международной конференции по вопросам «зеленой» экономики и перехода на принципы НДТ.

В связи с пандемией и переходом на дистанционный формат работы, охват населения информированностью резко возрос. По этой причине количество читателей и зрителей соответственно был увеличен и запланированный охват был отклонен в сторону увеличения.

Данный результат достигнут путем расчета целевого индикатора по формуле:

где Nн – численность рабочей силы (экономически активного населения) Республики Казахстан. По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан численность рабочей силы в 2019 году, составила 9 215 324 человек;

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

Nобщ – количество населения, осведомленного информацией в области наилучших доступных техник (НДТ) и зеленых технологий (ЗТ) за отчетный период.

Nобщ = N1 +N2 +N3 +N4 +N5

где: N1 – количество посещений интернет-ресурса Некоммерческого акционерного общества «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (НАО «МЦЗТИП») по состоянию на конец отчетного периода, где охват целевых групп составил 37 000 человек;

N2 – количество населения, охваченного информацией в рамках семинаров, круглых столов, тренингов и иных мероприятий в области НДТ и ЗТ по состоянию на конец отчетного периода, где охват целевых групп составил 22 932 человек;

N3 – количество населения, охваченного консультациями в области наилучших доступных технологий (НДТ) и зеленых технологий (ЗТ) по состоянию на конец отчетного периода, где охват целевых групп составил 66 человек;

N4 – количество населения, охваченного информацией, распространенной в печатных и электронных СМИ (газеты, журналы, интернет-порталы), по состоянию на конец отчетного периода, где охват целевых групп составил 54 304 человек, из них 28 449 человек – охват, предоставленный информационными партнерами Центра на безвозмездной основе и 25 855 человек - охват, предоставленный подрядной организацией;

N5 – количество населения, охваченного информацией, распространенной в социальных сетях, по состоянию на конец отчетного периода, где охват целевых групп суммарно составил 128 512 человек;

N6 – количество населения, охваченного информацией, распространенной на ТВ каналах, по состоянию на конец отчетного периода, где охват целевых групп составил 13 839 человек.

Количество охваченных целевых групп, информированных по разъяснению вопросов перехода на принципы НДТ, продвижению зеленых технологий, Программы партнерства «Зеленый мост» и иных вопросов в сфере «зеленой» экономики в 2020 году оценивается на уровне 256 653 человек (2,8%), при плановом показателе 230 тыс. человек.

Таким образом, по итогам 2020 года охват населения информацией в области наилучших доступных технологии НДТ и Программы партнерства «Зеленый мост» составил 2,8 %, при плане 2,5 %.

По четвертому целевому индикатору «Доля переработки и утилизации отходов производства к их образованию» по итогам 2020 года составила -36,02%.

| № | Область, город | Образовано | Утилизировано, из них: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Промышленные отходы, тонн |  |  |  |  |
|  |  |  | Промышленные отходы |  |  |  |
|  |  |  | всего | использовано, тонн | переработано, тонн | % |
| 1 | Акмолинская | 47 727 000 | 9 342 000 | 9 342 000 | 0 | 19,57 |
| 2 | Актюбинская | 57 729 240 | 4 657 000 | - | 4 657 000 | 8,07 |
| 3 | Алматинская | 422 921 | - | - | - | 0,00 |
| 4 | Атырауская | 250 445 | 187 833 | - | 187 833 | 75,00 |
| 5 | ВКО | 55 921 495 | 41 842 112 | 41 810 662 | 31 450 | 74,82 |
| 6 | Жамбылская | 17 964 551 | 1 286 734 | 1 210 513 | 76 221 | 7,16 |
| 7 | ЗКО | 118 594 | 35 654 | 11 329 | 24 325 | 30,06 |
| 8 | Карагандинская | 195 690 780 | 88 506 210 | 88 504 460 | 1 750 | 45,23 |
| 9 | Костанайская | 176 500 000 | 53 225 000 | 52 800 000 | 425 000 | 30,16 |
| 10 | Кызылординская | 120 000 | 50 000 | 50 000 | - | 41,67 |
| 11 | Мангистауская | 555 000 | 246 000 | 56 000 | 190 000 | 44,32 |
| 12 | Павлодарская | 204 444 923 | 73 953 184 | 72 903 184 | 1 050 000 | 36,17 |
| 13 | СКО | 1 400 000 | 289 704 | 169 837 | 119 867 | 20,69 |
| 14 | Туркестанская | - | - | - | - | 0 |
| 15 | г. Алматы | 1 036 194 | 86 555 | - | 86 555 | 8,35 |
| 16 | г. Нур-Султан | 1 974 | 1 974 | 1 974 | - | 100,00 |
| 17 | г. Шымкент | 22 856 | 18 262 | 18 130 | 132 | 79,90 |
| Всего |  | 759 905 973 | 273 728 222 | 266 878 089 | 6 850 133 | 36,02 |

В стране накоплено порядка 31,6 млрд. тонн промышленных отходов. Ежегодно образуется около 1 млрд. тонн. Это, в основном, техногенно-минеральные образования (ТМО), включая вскрышную породу и золошлаки (70 % от общего объема), отходы обрабатывающей промышленности (10 % от общего объема) и пр. деятельности (20 %). Ведется работа по их переработке.

Оставшийся объем образуемых (около 500 млн. тонн) отходов ежегодно размещается на хвостохранилищах и полигонах.

Основная доля промышленных отходов приходится на горнорудные предприятия. Они образуют постоянно растущие отвалы и хранилища по всей территории страны.

По пятому целевому индикатору: по итогам 2020 года доля переработанных и утилизированных ТБО составила 18,3 %, при плане - 18 %.

Факт: 67%

Ежегодно в Казахстане образуется 4,5-5 млн. тонн твердых бытовых отходов (далее – ТБО). ТБО сортируются и перерабатываются на заводах в городах Нур-Султан, Шымкент и Жанаозен, а также предприятиях, в основном малого и среднего бизнеса.

Доля переработанных и утилизированных ТБО за 2020 г. составила 18,3%.

| № | Наименование области, города | В 2020 году |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Образовано ТБО | Отсортировано и переработано ТБО |  |
|  |  | тонн | тонн | % |
| 1 | Акмолинская | 243 000 | 37 555 | 15 |
| 2 | Актюбинская | 305 700 | 30 591 | 10 |
| 3 | Алматинская | 600 000 | 102 000 | 17 |
| 4 | Атырауская | 233 642 | 45 680 | 20 |
| 5 | ВКО | 171 576 | 30 873 | 18 |
| 6 | Жамбылская | 76 550 | 9 688 | 13 |
| 7 | ЗКО | 107 000 | 12 031 | 11 |
| 8 | Карагандинская | 655 000 | 190 000 | 29 |
| 9 | Костанайская | 229 802 | 27 410 | 12 |
| 10 | Кызылординская | 117 000 | 21 000 | 18 |
| 11 | Мангистауская | 110 520 | 39 013 | 35 |
| 12 | Павлодарская | 647 000 | 142 340 | 22 |
| 13 | СКО | 86 539 | 11 290 | 13 |
| 14 | Туркестанская | 122 771 | 15 962 | 13 |
| 15 | г. Алматы | 438 000 | 42 000 | 10 |
| 16 | г. Нур-Султан | 198 601 | 59 085 | 30 |
| 17 | г. Шымкент | 209 054 | 52 465 | 25 |
| Всего |  | 4 551 755 | 868 983 | 18,3 |

| № | Наименование области | Доля переработанных и утилизированных ТБО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год,% | 2018 год, % | 2019 год, % | 2020 год, % |
| 1 | Акмолинская | 2,11 | 2,93 | 3,02 | 15 |
| 2 | Актюбинская | 3,51 | 11,69 | 10 | 10 |
| 3 | Алматинская | 24,77 | 27,55 | 23,28 | 17 |
| 4 | Атырауская | 44,33 | 1,69 | 10,44 | 20 |
| 5 | ВКО | 3,17 | 4,84 | 3,28 | 18 |
| 6 | Жамбылская | 3,47 | 3,11 | 8,53 | 13 |
| 7 | ЗКО | 2,17 | 5,28 | 8,6 | 11 |
| 8 | Карагандинская | 13,96 | 16,39 | 17,42 | 29 |
| 9 | Костанайская | 0,93 | 9,65 | 10,3 | 12 |
| 10 | Кызылординская | 8,13 | 7,42 | 10,78 | 18 |
| 11 | Мангистауская | 6,49 | 1,42 | 33,8 | 35 |
| 12 | Павлодарская | 0,23 | 0,12 | 15 | 22 |
| 13 | СКО | 3,59 | 7,59 | 10,78 | 13 |
| 14 | Туркестанская | 3,48 | 7,17 | 10,05 | 13 |
| 15 | г. Алматы | 10,01 | 5,70 | 10,95 | 10 |
| 16 | г. Нур-Султан | 8,33 | 12,25 | 15,92 | 30 |
| 17 | г. Шымкент | - | 18,28 | 22,77 | 25 |
|  |  | 9,05 | 11,51 | 14,9 | 18,3 |

По шестому целевому индикатору доля выполненных работ по управлению бесхозяйными опасными отходами на 2020 год составила 51,11 % при плане 51,11%.

Доля выполненных работ по управлению бесхозяйными опасными отходами N рассчитывается следующим образом:

N = * 100%

где:

количество выполненных работ по объектам - общее количество работ по объектам бесхозяйных опасных отходов, переданных в республиканскую собственность (3 вида работ – обследование, разработка документации, удаление) по каждому объекту выполнение до или в текущем году;

количество фактически переданных объектов в республиканскую собственность до отчетного года – общее количество объектов бесхозяйных опасных отходов фактически переданных (принятых по акту передачи) в республиканскую собственность на состояние до отчетного года умноженное на 3 вида работ.

N2020=  *100%= 51,11 %

Формула высчитывается следующим образом:

5 – это количество исполненных объектов, умноженное на 3 вида работ (обследование, разработка документации, удаление):

1) Темиртауский электрометаллургический комбинат (ТЭМК) (Ртутьсодержащие отходы, согласно акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность (далее – «акт о передаче») от 09.12.2013г.),

2) Тогузак (смешанные остатки ядохимикатов и минеральных удобрений, согласно акту о передаче от 29.03.2013г.),

3) Жанаозен (нефтешламы, согласно акту о передаче от 04.03.2016г.),

4) Караганда (источник ионизирующего излучения цезий 137, согласно акту о передаче от 22.01.2016г.),

5) Темиртауский электрометаллургический комбинат (ТЭМК) (жидкие химические отходы, согласно акту о передаче от 09.04.2014г).

4 – это количество объектов, по которым проведено обследование:

1) ртутьсодержащие отходы, расположенные на территории ТОО «Экосфера+К» в Костанайской области;

2) ядохимикаты, расположенные в с. Тургеновка в Костанайской области;

3) ПХД (полихлорированные дифенилы)-содержащие отходы объекта «Дарьял-У», Карагандинская область;

4) отходы бывшего «Сернокислотного завода», Мангистауская область).

4 – это количество планируемых в 2020 году работ по проведению обследования:

1) опасные отходы, расположенные на земельном участке площадью 7500 кв.м. п. Ленинский, Павлодарская область;

2) фосфогипс (пришедший в негодность и перемешанный с землей), г. Атбасар, Акмолинская область;

3) грунт, пропитанный нефтью, мазутом, г. Державинск, Акмолинская область;

4) нефтесодержащие отходы, в городе Рудном, Костанайская область).

15 – это общее количество объектов, переданные решением суда в республиканскую собственность умноженное на 3 вида работ (обследование, разработка документации, удаление).

По седьмому целевому индикатору «Уровень распространения экологической информации из базы данных Государственного фонда экологической информации» составил 0,21% при плане 0,21%.

Распространение экологической информации из базы данных Государственного фонда экологической информации (далее – ГФЭИ) осуществляется следующими способами:

1) число оказаний государственной услуги «Предоставление экологической информации» – 59 гос. услуг;

2) количество физических и юридических лиц, информированных о порядке оказания государственной услуги «Предоставление экологической информации» (Проведение мероприятия по повышению информированности услугополучателей о порядке оказания государственной услуги «Предоставление экологической информации») – 360 адресатов;

3)  количество размещенной информации на «Едином экологическом интернет-ресурсе» за отчетный период – 13 829;

4) количество экологической информации, распространенной на круглом столе, тренингах и обучающих семинарах в области охраны окружающей среды – 604 ед. информации;

5) количество консультаций физических и юридических лиц по вопросам охраны окружающей среды – 175 консультаций;

6) количество распространенных экземпляров газеты «Экология Казахстана», изданной за отчетный период – 4000.

59+360+13829+604+175+4000=19027.

Итого распространено 19027 единиц экологической информации.

Численность рабочей силы Республики Казахстан на III квартал 2020 года (данные Комитета по статистике МНЭ РК) –   9 167 894 человек.

Процент распространения экологической информации рассчитывается следующим образом: Х = (19027*100) / 9 167 894 = 0,21%.

По восьмому целевому индикатору: «Доля объектов учета природных ресурсов, включенных в Единую систему кадастров» - в 2020 году составила 67% при плане 67%.

В соответствии со ст. 150 Экологического Кодекса Республики Казахстан структуру Единой системы кадастров природных ресурсов составляют 6 кадастров: земельный, водный, лесной кадастры, кадастры особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ), животного мира (по видам животных, являющихся объектами охоты; по рыбам и другим водным животным), государственного фонда недр. Единая система кадастров реализована в информационной системе «Государственные кадастры природных ресурсов Республики Казахстан» (далее - ИС «ГКПР РК»).

На данный момент в состав ИС «ГКПР РК» включены 4 кадастра (лесной кадастр, кадастра ООПТ, животного мира (по видам животных, являющихся объектами охоты; по рыбам и другим водным животным), земельного кадастра).

Согласно методике расчета показателя, доля объектов учета природных ресурсов, включенных в Единую систему кадастров, составила 4/6 * 100% = 67%.

N = n / P *100%,

где N – доля объектов учета природных ресурсов, включенных в Единую систему кадастров ИС «ГКПР РК»;

n – кол-во кадастров, включенных в Единую систему кадастров ИС «ГКПР РК»;

P – кол-во кадастров, входящих в состав Единой системы кадастров согласно Экологическому Кодексу РК.

Таким образом, достижение целевого индикатора «Доля объектов учета природных ресурсов, включенных в Единую систему кадастров» составило 67%.

По девятому целевому индикатору «Доля объектов природопользователей базы данных ИС «Государственный кадастр отходов производства и потребления», Единой информационной системы охраны окружающей среды переданных в государственный фонд экологической информации» (далее – ЕИС ООС).

Индикатор вычисляется по следующей формуле:

N = n / P *100%,

где N – доля объектов природопользователей базы данных ИС «ЕИС ООС», планируемых к передаче в ГФЭИ по итогам года;

n – кол-во объектов базы данных ИС «ЕИС ООС», планируемых к передаче в ГФЭИ по итогам года;

P – общее количество объектов базы данных ИС «ЕИС ООС» за период, предыдущий отчетному году.

База данных подсистемы Государственного кадастра отходов производства и потребления содержит информацию по 15 768 паспортам опасных отходов за 2018 год, 15 663 отчетам по инвентаризации отходов за 2018 год и 1 796 кадастровым делам.

В государственный фонд экологической информации (далее – ГФЭИ) в 2020 году переданы 5519 паспортов опасных отходов, 5482 отчета по инвентаризации отходов и 629 кадастровых дел.

Доля объектов природопользователей базы данных ИС «Государственный кадастр отходов производства и потребления», переданных в ГФЭИ, составила 35%, что соответствует запланированному показателю.

По десятому целевому индикатору: обеспеченность территории республики на 2020 год метеорологическим мониторингом составила 78,4% (при плане – 78,4%), агрометеорологическим – 73,6 % (при плане - 73,6 %), гидрологическим мониторингом – 70,4% (при плане – 70,4%), мониторингом состоянии загрязнения атмосферного воздуха составила 82 % (при плане - 82 %).

Обеспеченность территории республики метеорологическим мониторингом.

Рассчитывается относительно количества метеостанции. Согласно научной статье П.Ж. Кожахметова «Об оптимизации метеорологической сети Казахстана» минимально необходимое количество пунктов должно составлять 421.

В 2020 году метеорологический мониторинг проводился на 330 метеорологических станциях, процент обеспеченности территории республики метеорологическим мониторингом составляет 330*100/421=78,4 %.

Обеспеченность территории республики агрометеорологическим мониторингом.

Рассчитывается относительно количества пунктов с агрометеорологическими наблюдениями. Согласно научной статье С.С. Байшоланова «О развитии агрометеорологического мониторинга в Казахстане» минимально необходимое количество пунктов должно быть 280.

В 2020 году агрометеорологический мониторинг проводился в 206 пунктах наблюдений, процент обеспеченности территории агрометеорологическим мониторингом составил 206*100/280=73,6 %.

Обеспеченность территории республики гидрологическим мониторингом.

Рассчитывается согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 5 мая 2014 года № 457 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы управления водными ресурсами Казахстана на 2014 - 2020 годы», где определен целевой индикатор 5.2. «Охват гидрологическими наблюдениями всех крупных и средних, а также значимых для хозяйственного комплекса республики малых рек и доведение числа государственных гидропостов до 2020 года до 500 (максимальное количество гидропостов, которое функционировало в Казахстане и охватывало практически всю ее территорию)».

В 2020 году гидрологический мониторинг проводится на 352 гидрологических постах, включающих 306 речных, 36 озерных и 10 морских пунктов наблюдений, процент обеспеченности территории гидрологическим мониторингом составляет 352*100/500=70,4 %.

Обеспеченность территории республики мониторингом о состоянии загрязнения атмосферного воздуха.

Рассчитывается относительно количества экологических постов. Согласно РД «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», Москва 1991 год, минимально необходимое количество пунктов должно составлять 170.

Мониторинг за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в 2020 году велся в 140 пунктах - процент обеспеченности территории равен 82 %.

В 2020 году фактическое количество пунктов составляло 140, процент обеспеченности равен 140*100/170=82 %.

Реализация целевого индикатора позволило обеспечить население и государственные органы республики качественным метеорологическим, гидрологическим и агрометеорологическим мониторингом, в том числе прогнозами погоды, фактической информацией о состоянии загрязнения атмосферного воздуха, оценкой экологического состояния окружающей среды с целью своевременного принятия решений при наступлении опасных и стихийных гидрометеорологических явлений и обеспечения национальной безопасности республики в целом.

На достижение стратегической цели 1.1 и целевых индикаторов были использованы средства в сумме 8 751 221 тыс. тенге в рамках следующих бюджетных программ:

На реализацию бюджетной программы 037 «Стабилизация и улучшение качества окружающей среды» были предусмотрены средства в сумме 188 555 тыс. тенге, данные средства были 100% использованы.

Целью бюджетной программы является создание условий по сохранению и восстановлению экосистем, обеспечение государственных органов, заинтересованных физических и юридических лиц информацией для оценки, прогнозирования, разработки технологических, экономических, правовых и других решений в отношении обеспечения охраны окружающей среды, а также ведения общегосударственного комплексного учета отходов.

Бюджетные средства были направлены:

на услуги по реализации мероприятий в рамках реализации международных соглашений, конвенций и протоколов были предусмотрены средства в сумме 62 602 тыс. тенге, исполнение составило 62 602 тыс. тенге, или 100 % к плану.

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме, в том числе:

1. Количество экологических информационных материалов (пресс-релиз, статья, отчет и прочие) в электронных базах данных в рамках деятельности Орхусского центра – 300 ед. экологической информации.

Во исполнение обязательств Орхусской конвенции в 2009 году определен рабочий орган по реализации Орхусской конвенции в соответствии с приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан «Некоторые вопросы реализации Орхусской конвенции» от 20 марта 2009 года за №35-ө.

В рамках деятельности рабочего органа Орхусской конвенции осуществляется организация хранения и размещения экологической информации на «Едином экологическом интернет-ресурсе». В 2020 году (http://ecogosfond.kz/ru) было размещено 300 экологической информации.	2. Количество специалистов неправительственных организаций, преподавателей вузов, повышающих квалификацию в рамках деятельности Орхусского центра – 105 слушателей. В 2020 году были проведены 15 семинаров, прошли повышение квалификации 105 слушателей (НПО, ВУЗы и др.).

3. Количество физических и юридических лиц, информированных о порядке получения государственной услуги «Предоставление экологической информации» – 360 ед. В 2020 году было направлено информационное письмо о порядке оказания государственной услуги «Предоставление экологической информации» физическим и юридическим лицам в области охраны окружающей среды (НПО, ВУЗы и др.) – 360 адресатам.

4. Количество оцифрованной экологической информации (материалы ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду), отчеты НИР (научно-исследовательские работы), ПЭК (производственный экологический контроль), КИД (контрольно-инспекционная деятельность) и др.) с бумажных носителей в электронный формат – 520 ед.

В 2020 году была проведена работа по оцифровке материалов Государственного фонда экологической информации с бумажных носителей в электронный формат в количестве 520 единиц экологической информации с целью проведения оптимизации и автоматизации предоставления экологической информации и облегчения доступа населения к экологической информации.

на услуги по реализации задач информационного обеспечения в области охраны окружающей среды были предусмотрены средства в сумме 40 092 тыс. тенге, исполнение составило 40 092 тыс. тенге или 100 % к плану.

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:

- «Количество объектов, актуализированных в базе данных информационной системы «Государственные кадастры природных ресурсов РК» факт - 4 598 ед. при плане 4 557 ед. Отклонение сложилось в связи с увеличением кадастровых объектов на 41 ед. в 2020 году по кадастру животного мира (по видам животных, являющихся объектами охоты; по рыбам и другим водным животным);

- Количество информационных систем, имеющих профиль защиты – 1 ед. при плане на 2020 г. – 1 ед.

на услуги по ликвидации природных и техногенных загрязнений были предусмотрены средства в сумме 53 461 тыс. тенге, исполнение составило 53 461 тыс. тенге или 100%.

В рамках данной подпрограммы проведены работы по управлению опасными отходами, признанными решением суда поступившими в республиканскую собственность по Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областям, в том числе лабораторные исследования на определение воздействия на окружающую среду и оценочной стоимости опасных отходов следующих объектов:

- грунты, пропитанные нефтью и мазутом, в количестве 22 тонны, расположенные на территории бывшего мазута хранилища войсковой части, в г. Державинск в Акмолинской области – 16 189 тыс. тенге;

- фосфогипс, пришедший в негодность, в объеме 5000 тонн, расположенный на земельном участке бывшей Атбасарской химической базы в г. Атбасар в Акмолинской области – 18 151 тыс. тенге;

- опасные отходы (удобрения, перемешанные с пестицидами (ядохимикатами), расположенные на земельном участке, в поселке Ленинский города Павлодар вблизи бывшей базы «Сельхозхимии» общей площадью 7 500 кв. м.– 10 100 тыс. тенге;

- нефтесодержащие отходы, расположенные на земельном участке площадью 1 871,8 кв. м. в г. Рудном (Промзона) в Костанайской области – 9 021 тыс. тенге;

По вышеуказанным объектам проведено изучение опасных свойств отходов, определение уровня опасности, определение кодировки с составлением паспорта опасных отходов по форме, утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 30 апреля 2007 года № 128-п, на основании Классификатора отходов, утвержденного приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 31 мая 2007 года № 169-п.

Подготовлены ниже следующие документы по вышеуказанным объектам:

1) историческая справка об отходах;

2) информация о количественно-качественных характеристиках отходов;

3) информация об опасных свойствах отходов;

5) сведения о воздействии на окружающую среду;

6) паспорта опасных отходов.

Вместе с этим, определена оценочная стоимость опасных отходов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Показатель прямого результата достигнут:

Количество разработанных пакетов документов по управлению бесхозяйными опасными отходами - 4 ед. при плане 4 ед.

на организацию ведения государственного кадастра отходов производства и потребления были предусмотрены средства в сумме 32 400 тыс. тенге, исполнение составило 32 400 тыс. тенге или 100% к плану.

Показатели прямого результата достигнуты:

- Увеличение количества природопользователей в базе данных в рамках сопровождения информационной системы «ЕИС ООС» по государственному кадастру отходов производства и потребления – 23 160 ед. при плане 22 000 ед. В 2020 году в государственном кадастре отходов производства и потребления ЕИС ООС осуществлялось предоставление отчетов по обращению с медицинскими отходами. Вместе с тем, в качестве пилотного проекта сдается отчетность по ПЭК. Чем и объясняется увеличение количества природопользователей в системе;

- Количество изданного информационного обзора по государственному кадастру отходов производства и потребления составило 1 ед. при плане 1 ед.

На реализацию бюджетной программе 038 «Сокращение выбросов парниковых газов» были выделены средства в сумме 113 696 тыс. тенге, исполнение составило 113 695,8 тыс. тенге, или 100% к плану. Сумма неисполнения 0,2 тыс. тенге - остаток за счет округления.

Цель бюджетной программы - переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию.

По итогам 2020 года показатели прямого результата достигнуты:

- Разработан Национальный доклад РК о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990 – 2018 годы (далее – Национальный доклад). Национальный доклад размещен на сайте Секретариата Рамочной Конвенции ООН об изменении климата.

- количество Государственного кадастра источников выбросов и поглощений парниковых газов составило 1 ед.

Национальная система «Кадастр источников выбросов и поглощений парниковых газов» необходима для ведения базы данных всех предприятий, сдающих ежегодную отчетность об инвентаризации парниковых газов с внесенными данными о выбросах парниковых газов в электронной форме отчетности.

Информация, имеющаяся в Кадастре, используется в разработке Национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов.

На реализацию бюджетной программы 039 «Развитие гидрометеорологического и экологического мониторинга» в 2020 году предусмотрены средства в сумме 7 799 132,0 тыс. тенге, исполнение составило 7 799 132,0 тыс. тенге, или 100 % к плану.

Цель бюджетной программы - выявление и своевременное реагирование на экологические угрозы.

Расходы по данной бюджетной программе направлены:

на проведение наблюдений за состоянием окружающей среды были предусмотрены средства в сумме 1 794 278,0 тыс. тенге, исполнение составило 1 794 278 тыс. тенге или 100 % к плану.

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:

- количество обслуживаемых пунктов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха составило 140 постов (при плане - 140);

- количество регионов, охваченных экспедиционными обследованиями составило15 ед. (при плане - 15).

на ведение гидрометеорологического мониторинга были предусмотрены средства в сумме 6 004 854 тыс. тенге, исполнение составило 6 004 854 тыс. тенге или 100 % к плану.

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:

- Количество пунктов, ведущих метеорологический мониторинг для пополнения «Климатической базы данных», температурой и влажностью воздуха, направлением и скоростью ветра, количеством осадков и высотой снежного покрова составило 330 ед.;

- состоянием погоды - 324 ед.;

- атмосферным давлением воздуха - 317 ед.;

- температурой поверхности почвы - 284 ед.;

- Количество пунктов, ведущих агрометеорологический мониторинг – 206 ед., в том числе по основным направлениям:

- оценкой состояния посевов зерновых культур - 173 ед.;

- урожайностью на пастбищах - 26 ед.;

- Количество пунктов, ведущих гидрологический мониторинг для пополнения «Базы общих гидрологических характеристик» за:

- уровнем воды - 351 ед.;

- расходом воды - 280 ед.

На реализацию бюджетной программы 044 «Содействие ускоренному переходу Казахстана к «зеленой экономике» путем продвижения технологий и лучших практик, развития бизнеса и инвестиций» в 2020 году предусмотрены средства в сумме 649 838 тыс. тенге, исполнение составило 649 838 тыс. тенге, или 100 % к плану.

Целью бюджетной программы является уменьшение негативного воздействия на окружающую среду путем внедрения и развития зеленых технологий.

Исполнителем БП 044 является некоммерческое акционерное общество «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (далее – Центр).

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:

- Количество порядка определения и признания технологии (способа, метода) в качестве наилучшей доступной технологии – 1 ед.

В течение 2020 года проведен анализ международного опыта по определению технологий в качестве наилучших доступных технологий (далее – НДТ), нормативно-правовых актов и документов по переходу на НДТ стран, перешедших на НДТ. Порядок определения технологии в качестве НДТ разработан с учетом распределения функций основных участников процесса определения на всех этапах разработки Справочников НДТ.

- Анализ текущего состояния образования отходов производства в нефтегазовой, горнометаллургической, химической и энергетической отраслях в целях внедрения НДТ - 1 ед.

Анализ предоставленной предприятиями информации показал следующее: в процессе производства образуются как присущие многим промышленным предприятиям виды отходов, так называемые «общие» отходы производства и потребления (твердые бытовые отходы, ртутьсодержащие отходы, аккумуляторные батареи, промасленная ветошь и пр.), так и «специфичные», отраслевые отходы производства, присущие определенному виду деятельности (например, вскрышные и вмещающие породы, хвосты обогащения, золошлаковые отходы, нефтешлам и замазученный грунт). Система управления «общими» отходами выстроена на всех предприятиях и представляет собой в основном раздельный сбор, временное накопление в специально отведенных местах и сдачу специализированным предприятиям на дальнейшую переработку или захоронение.

Итоговый (сводный) отчет включает анализ текущего состояния образования отходов производства во всех указанных отраслях промышленности, согласно Технической спецификации.

- Количество порядков определения критериев зеленых технологий – 1 ед.

В 2020 году завершена разработка проекта Порядка по определению критериев зеленых технологий. Порядок состоит из принципов отбора критериев, порядка рассмотрения критериев (описания критериев), порядка рассмотрения критериев по сферам применения зеленых технологий, процедуры признания технологии в качестве зеленой, состоящей из пяти основных этапов, а также непосредственно следующих критериев зеленых технологий:

В Порядке представлены следующие критерии:

1 критерий: Назначение:

а) охрана окружающей среды;

б) снижение эмиссий в окружающую среду;

в) ресурсосбережение, энергетическая эффективность;

г) переработка отходов;

д) очистка воды;

е) снижение углеродного следа;

ж) охрана здоровья человека.

2 критерий. Ресурсосбережение;

3 критерий. Энергетическая эффективность;

4 критерий. Предотвращение и минимизация отходов;

5 критерий. Безопасность технологии.

- Количество методик определения пороговых значений для классификации зеленых проектов/таксономии – 1 ед.

Разработан проект Методики по определению количественных/качественных индикаторов (порогов) по видам деятельности в Зеленой таксономии с учетом подходов и методов по установке пороговых значений аналогичной методики Европейского Союза. Взятые за основу методы ЕС по определению качественных и количественных индикаторов (порогов) были адаптированы к условиям рынка Казахстана на основании заключений казахстанских и международных отраслевых экспертов. Кроме того, проект Методики отражает основные принципы и цели Таксономии.

- Количество разработанных Национальных планов мероприятий по продвижению Программы Партнерства «Зеленый Мост» на 2021-2024 годы – 1 ед.

Разработан проект Плана мероприятий по Программе Партнерства «Зеленый мост» на 2021-2024 годы, согласован с государственными органами.

- Количество разработанных методологий по коммерциализации зеленых технологий – 1 ед.

За 2020 год Центром разработана «Методология по коммерциализации зеленых технологий». Общей целью данной методологии является - создание на практике инструментов поддержки коммерциализации «зеленых» технологий, в результате чего увеличится количество успешных коммерчески реализованных проектов в области «зеленых» технологий, что в свою очередь ускорит процесс перехода Республики Казахстан к зеленой экономике и приведет к созданию новых рабочих мест с высокой добавленной стоимостью.

Методология разработана на основе изучения передового практического опыта развития кластеров «зеленых» технологий, который может быть адаптирован в Казахстане в деятельность Центра по построению инновационной экосистемы «зеленых» технологий. В настоящее время, в различных уголках мира существует порядка 16 крупных кластеров зеленых технологий.

- Количество разработанных Национальных докладов по переходу Республики Казахстан к зеленой экономике за 2017-2019 годы – 1 ед.

Разработан Национальный доклад по переходу Республики Казахстан к «зеленой» экономике за 2017-2019 годы (на государственном, русском и английском языках).

- Количество отчетов по охвату целевых групп, информированных о мерах по переходу на НДТ, продвижению зеленых технологий, Программы партнерства «Зеленый мост» и иных вопросов в сфере «зеленой» экономики – 1 ед.

По итогам 2020 года Центром представлен годовой отчет, с отражением информации по охвату целевых групп, по разъяснению внедрения зеленых технологий.

- Количество охваченных целевых групп, информированных по разъяснению вопросов перехода на принципы НДТ, продвижению зеленых технологий, Программы партнерства «Зеленый мост» и иных вопросов в сфере «зеленой» экономики, составило 270 тыс. человек при плане 230 тыс. человек.

В связи с пандемией и перехода на дистанционный формат работы, охват населения информированностью резко возрос. По этой причине количество читателей и зрителей соответственно было увеличено и запланированный охват был отклонен в сторону увеличения.

Количество международных конференций – 1 ед.

Проведена международная конференция по вопросам зеленой экономики и продвижения принципов НДТ.

ВТОРОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «Повышение геологической изученности территории и восполнение минерально-сырьевого комплекса Республики Казахстан» состоит из цели 2.1 «Повышение геологической изученности территории Республики Казахстан».

По данной стратегической цели предусмотрено достижение 1-го целевого индикатора:

1. Охват геологической изученности территории Республики Казахстан по глубинному геологическому картированию (ГГК-200) и геолого-минерагеническому картированию (ГМК-200)

План – 26,7 %

Факт – 26,7%

По целевому индикатору:

Вся территория республики Казахстан имеет площадь около 2,7 млн. км2 (что составляет порядка 500 номенклатурных листов м-ба 1:200000, при средней площади такого номенклатурного листа = 5 490 км2).

Открытая часть территории РК (т.е. выход палеозойского фундамента на дневную поверхность, с исключением особо охраняемых территорий), с его погружением до глубин 500-700 м. и до глубины 1000 метров – это доступная территория РК для геологического изучения недр.

Площадь доступной части РК составляет 1,25 млн. км2 (т.е. 228 номенклатурных листов м-ба 1:200000).

За 2020 год в рамках данной бюджетной подпрограммы были проведены работы общей площадью 10 778 тыс. км2 (2 номенклатурных листов) по глубинному геологическому картированию масштаба 1:200000.

Вся территория республики Казахстан имеет площадь около 2,7 млн. км2 (что составляет порядка 500 номенклатурных листов м-ба 1:200000, при средней площади такого номенклатурного листа = 5 490 км2).

Целевой индикатор «Охват геологической изученности территории Республики Казахстан расчитывается в соответствии с Приказом МИИР РК №53-НК от 21.05.2018г. «Методика расчета индикатора по геологической отрасли, включенного в документы Системы государственного планирования».

Sох. = Sизуч. / Sдоступ. х 100 + Sох.пред.,

где:

Sох. -  охват геологической изученности территории Республики Казахстан, %

Sизуч. -  площадь изученной территории, тыс. км2

Sдоступ. - площадь территории, доступной для проведения геологического изучения недр, тыс. км2

Sох.пред. - охват геологической изученности за предыдущий год, %

Таким образом, Sизуч. – за 2020 год составила 10 778 км2, по - по геолого-минерагеническому картированию (ГМК-200) и по глубинному геологическому картированию (ГГК-200)

Sдоступ. – 1 250 000 км2,

Sох.пред.. – 25.8%.

Sох. = 10778 / 1250000*100 + 25.8 = 26,7%.

Таким образом, по итогам 2020 года целевой индикатор «Охват геологической изученности территории Республики Казахстан по глубинному геологическому картированию (ГГК-200) и геолого-минерагеническому картированию (ГМК-200)» исполнен.

В результате проведения государственного геологического изучения недр составлен комплект карт нового поколения геологического содержания м-ба 1:200000, выявлены новые перспективные площади, участки, рудные зоны с повышенными содержаниями полезных компонентов, дана оценка прогнозных ресурсов основных видов минерального сырья (золота, меди, полиметаллов и др.).

На достижение стратегической цели 2.1 и целевых индикаторов были использованы средства в рамках бюджетной программы 089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан».

В скорректированном бюджете было предусмотрено 6 566 515 тыс. тенге, фактически освоено 6 566 100 тыс. тенге, или 100 %. Не исполнено на сумму 415 тыс. тенге – экономия по результатам государственных закупок.

Целью бюджетной программы является повышение геологической изученности территории Республики Казахстан, в целях прироста прогнозных ресурсов полезных ископаемых в стране для обеспечения экономики сырьевыми ресурсами.

По результатам региональных геологических исследований, а также поисковых и поисково-оценочных работ, выполненных за счет средств республиканского бюджета, выделены территории, потенциально перспективные на выявление новых объектов, которые могут принципиально повысить конкурентоспособность минерально-сырьевой базы Казахстана.

Бюджетные средства были направлены:

на региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы было предусмотрено 6 015 601 тыс. тенге, фактически освоено 6 015 189,6 тыс. тенге, или 100 %. Не исполнено на сумму 411,4 тыс. тенге – экономия по результатам государственных закупок.

В рамках подпрограммы проводятся геолого-съемочные, поисковые, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы по выявлению перспективных участков недр с увеличением объема прогнозных ресурсов по приоритетным видам твердых полезных ископаемых (золото, медь, полиметаллы) для активного развития отраслей промышленности.

В результате проведения государственного геологического изучения недр составлен комплект карт нового поколения геологического содержания м-ба 1:200000, выявлены новые перспективные площади, участки, рудные зоны с повышенными содержаниями полезных компонентов, дана оценка прогнозных ресурсов основных видов минерального сырья (золота, меди, полиметаллов и др.).

Всего в 2020 году работы проводились на 56 объектах (продолжающиеся и завершенные), в т. ч. по видам работ:

- подготовительные мероприятия при проведении региональных и геолого-съемочных работ: всего 3 объекта;

- региональные геолого-съемочные работы: всего 30 объектов (2 объекта по ГДП-200, площадью 15 474,39 кв. км; 6 объектов по ГГК-200 площадью 49 423,28 кв. км; 2 объекта по ГМК-200 площадью 16 799 кв. км; 17 объектов по  гидрогеологическому доизучению масштаба 1:200 000, площадью 47 932 кв. км; 1 объект – геолого-геофизические исследования осадочных бассейнов, площадью 430 км; 1 объект по составлению стратиграфических схем; 1 объект – по составлению гидрогеологических карт;

- поисковые работы: всего 21 объектов;

- поисково-оценочные работы: всего 3 объекта;

- разработка ПСД: всего 24 шт.

В 2020 г. завершены поисковые и поисково-оценочные работы на твердые полезные ископаемые на 8 объектах и глубинное геологическое картирование масштаба 1:200000 на 1 объекте.

По данным завершенных работ были составлены отчеты и получены следующие результаты:

- По категории С2: медь – 74,3 тыс. тонн, серебро – 29,3 тыс. тонн, цинк – 5,2 тыс. тонн, свинец – 532,7 тонн;

- По категории Р1: золото – 12,656 тонн (Р1+Р2), медь – 65 тыс. тонн, серебро – 96,457 тонн, свинец – 968,08 тыс. тонн (Р1+Р2), цинк – 1157,4 тыс. тонн, молибден – 0,337 тонн;

- По категории Р3: медь – 96,6 тыс. тонн, серебро – 79,8 тыс. тонн.

Показатели прямого результата достигнуты:

- проведены региональные и геолого-съемочные работы по 32 объектам (при плане - 32);

- проведены поисковые, поисково-оценочные работы по 24 объектам (при плане – 24).

на мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов было предусмотрено 330 750 тыс. тенге, фактически освоено 330 747 тыс. тенге, или 100 %. Не исполнено 3 тыс. тенге, экономия по госзакупкам.

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме.

В 2020 году мониторинг подземных вод по изучению режима и баланса проводился на 3 958 пунктах в 10 областях республики.

Завершены работы в 4 областях (Мангистауской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской) по режиму и балансу мониторинга подземных вод, а также по ведению наблюдений на 12 постах по изучению предвестников землетрясений.

Информация по результатам мониторинга подземных вод передана в местные исполнительные органы и другие государственные органы по запросам. Данные наблюдений сейсмомониторинга ежедневно передавались в Институт сейсмологии.

Кроме того, в 2020 году продолжены работы по проекту «Ведение Государственного водного кадастра и банка данных государственного мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов на республиканском уровне».

В результате реализации подпрограммы выявлены перспективные водоносные горизонты и комплексы для постановки поисково-разведочных работ для водоснабжения населенных пунктов качественной питьевой водой.

Результаты мониторинга подземных вод использовались  государственными и местными исполнительными органами для предупреждения паводковых ситуаций, загрязнения подземных вод, и для последующего принятия необходимых мер по устранения последствий негативных процессов.

на ликвидацию и консервацию бесхозных, самоизливающихся нефтегазовых и гидрогеологических скважин были предусмотрены средства в сумме 220 164 тыс. тенге, освоено 220 163,4 тыс. тенге, освоено 100%, остаток 0,6 тыс. тенге сложился за счет округления.

В рамках подпрограммы проведена ликвидация и консервация 11 нефтяных и газовых скважин, требующих оперативных действий по изоляционно-ликвидационным работам.

Целью проведения изоляционно-ликвидационных работ является обеспечение выполнения условий охраны недр и окружающей среды, а также сохранность недр.

Производство изоляционно-ликвидационных работ осуществлялись в соответствии с утвержденными ПСД объектов и плана работ.

На скважинах проведены следующие работы: произведена очистка территории от замазученного грунта, установлены цементные мосты в интервалах согласно ПСД, цементные мосты опрессованы давлением, мосты герметичны, устья скважин оборудованы заглушкой, установленные на эксплуатационной колонне, на устье каждой скважины установлена бетонная тумба размером 1х1х1 с информационным репером и металлической табличкой с надписью площади, номера скважин с указанием заказчика и подрядчика работ. Произведена техническая и биологическая рекультивация территории скважин.

После завершения изоляционно-ликвидационных работ, скважины приняты по Акту межведомственной комиссии по приему работ, согласно приказам МД «Запказнедра».

Сокращение или прекращение финансирования работ по ликвидации и консервации нефтегазовых скважин приведет к сокращению биоты Каспийского моря, и загрязнению недр нефтепродуктами, солями, радионуклидами и токсичными элементами.

Количественными критериями оценки выполненных работ является количество ликвидированных скважин, качественной оценкой – сокращение загрязнения водных ресурсов, флоры и фауны, восстановленные (реабилитированные) земли.

ТРЕТЬЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, водных ресурсов и особо охраняемых природных территорий» состоит из 2 целей.

Цель 3.1 «Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда» реализована за счет достижения 6 целевых индикаторов:

1. Площадь покрытых лесом угодий на особо охраняемых природных территориях и территориях специализированных предприятий лесного хозяйства

2. Прирост численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков, в том числе: сайгак, тугайный благородный олень, кулан, джейран, архар

3. Сохранение рыбных ресурсов и других водных животных, в том числе ценных видов, являющихся объектами рыболовства, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов

План: 1 716 тыс. га

Факт: 1 718,6 тыс. га

План:

сайгак – 15%,

тугайный благородный олень – 0,7%,

кулан – 0,9%,

джейран – 0,5%,

архар – 1,4%

Факт:

сайгак – 15,

тугайный благородный олень – 4,1%,

кулан – 1,38%,

джейран – 1,84%,

архар – 2,84%

План: 70 ед,, в том числе:

- ценных видов, являющихся объектами рыболовства – 52 ед.

- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов -18 ед.

Факт: 70 ед., в том числе:

- ценных видов, являющихся объектами рыболовства – 52 ед.

- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов -18 ед.

4. Площадь лесов, охваченная практическим применением научных разработок в области лесного хозяйства

5. Доля охвата водоемов международного и республиканского значения Республики Казахстан, охваченных прикладными научными исследованиями в области рыбного хозяйства

6. Площадь внедрения разработанных технологий на опытном участке

План – 2 000 га

Факт – 2 000 га

План – 1 000 га

Факт – 1 000 га

План – 60%

Факт – 60%

По первому целевому индикатору: площадь покрытых лесом угодий на особо охраняемых природных территориях и территориях специализированных предприятий лесного хозяйства при плане 1 716 тыс. га., фактически в 2020 году составила 1 718,6 тыс. га.

Площадь покрытых лесом угодий на особо охраняемых природных территориях и территориях специализированных предприятий лесного хозяйства по плану согласно материалам лесоустройства составляла - 1716 тыс. га, однако по факту в соответствии с материалами учета лесного фонда составила - 1718,6 тыс. га.

Учитывая, что ежегодно подведомственными организациями Комитета лесного хозяйства и животного мира посадка леса производится на площади 10 тыс. га. из которых по истечении пяти лет согласно правилам перевода в покрытую площадь переводится 5-7 тыс. га в зависимости погодно-климатических условии и приживаемости лесных культур.

Показатель был запланирован с учетом ежегодного планового перевода на 5 тыс. га.

Кроме того, выполнение плана по воспроизводству лесов и лесоразведения в природоохранных учреждениях и освоение финансовых средств в первую очередь зависит от выхода сеянцев с 1 га и приживаемости лесных культур с учетом отпада и погодно-климатическим условиям.

Учитывая хорошую приживаемость и выход сеянцев с 1 га, а также погодно-климатическим условиям произошло перевыполнение плана на 2,6 тыс. га и общий объем перевода лесных культур в покрытую лесом площадь составил 1718,6 тыс. га.

В рамках исполнения послания Президента РК от 1 сентября 2020 года по посадке 2 млрд. деревьев в лесном фонде Министерством проводятся работы по увеличению объемов посадок леса.

Согласно учету лесного фонда на 1 января 2021 года лесистость 4,8%, планируется доведение процента лесистости к 2030 году до 5%.

По второму целевому индикатору: «Прирост численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков, в том числе: сайгак, тугайный благородный олень, кулан, джейран, архар»:

По сайгакам:

В 2020 году массового падежа редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков не наблюдалось, поэтому произведен среднеарифметический расчет по приросту сайгаков за 2020 год, который составил 15% при плане 15%.

По тугайному оленю, джейрану, кулану, горному барану (архар)

Численность редких и исчезающих видов копытных животных в 2020 году составила: тугайного оленя - 914 особей, джейрана - 14 656 особей, кулана – 4 255 особей, горного барана (архар) 18 465 особей.

Учет приводился РГКП «ПО Охотзоопром» в рамках договорных обязательств «Учет и мониторинг численности редких и исчезающих видов копытных животных». В связи с благоприятными условиями для воспроизводства данных видов диких копытных животных (отсутствие факторов беспокойства, благоприятные погодно-климатические условия и биологическое благополучие) плановые показатели конечного результата были перевыполнены.

Третий целевой индикатор исполнен: сохранение рыбных ресурсов и других водных животных:

- ценных видов, являющихся объектами рыболовства – 52 ед.;

- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов – 18 ед.

Сохранение рыбных ресурсов страны является одним из важных направлений деятельности Министерства.

За 2020 год государственными инспекторами составлено 6 619 административных протоколов. Наложено 89,7 млн. тенге штрафов, из которых взыскано 78,3 млн. тенге. Работа в этом направлении продолжается.

С 1 апреля по 31 мая 2020 года в западном регионе страны проведена широкомасштабная рыбоохранная акция «БЕКІРЕ-2020».

По итогам рыбоохранной акции «Бекіре-2020» совместно с сотрудниками правоохранительных, природоохранных органов и пограничной службы КНБ РК выявлено 1129 нарушений природоохранного законодательства, из них 883 на территории Атырауской области, 66 в Мангистауской области и 180 - в Западно-Казахстанской области.

Сотрудниками рыбоохраны, полиции и пограничной службы из незаконного оборота изъято 13,9 тонн рыбы, из них 943,6 кг осетровых видов, 16,34 кг икры осетровых рыб, 439 единиц орудий лова, 119 единицы плавательных и 11 транспортных средства.

С 1 по 31 мая 2020 года проведена природоохранная акция «Чистые водоемы» в целях очистки рыбохозяйственных водоемов от брошенных рыболовных сетей и уборки прибрежных территорий.

В результате проведения ежедневных мероприятий по очистке водоемов в целом из водоемов по республике извлечено более 5792 штук (462,4 км) бесхозных сетей, вывезено более 2142,3 тонн твердых бытовых отходов, в которых участвовали 417 инспекторов и были привлечены 3158 субъектов рыбного хозяйства, а также задействовано 657 плавательных средств, 838 автотранспорта и других транспортных средств.

Во всех регионах в зависимости от установленных мест и сроков ограничений и запретов, утвержденных приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира от 24 июля 2015 года № 190, областными территориальными инспекциями лесного хозяйства и животного мира совместно с правоохранительными и природоохранными органами проводилась рыбоохранная акция «Нерест».

В рамках данной акции выявлено 582 нарушений природоохранного законодательства, из них 512 за незаконный вылов (ст. 383 КоАП РК и статьи УК), 52 за нарушение режима судоходства, 16 за незаконное приобретение, сбыт, ввоз, провоз, вывоз, хранение рыбных ресурсов (ст.389 КоАП РК), 2 за нарушение порядка пребывания физических лиц на особо охраняемых природных территориях (ст.380 КоАП РК).

К административной ответственности привлечено 534 нарушителей, из них 53 в судебном порядке. Зарегистрировано 17 материалов в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по статье 335 УК РК за незаконную добычу рыбных ресурсов, других водных животных или растений. Направлено 5 уголовных дел в судебные органы по статье 335 УК РК (за незаконный вылов рыбы).

На основе биообоснования рыбохозяйственной научной организации и положительного заключения государственной экологической экспертизы утверждается лимит вылова рыбы и других водных животных на рыбохозяйственных водоемах и (или) участках.

Приказом МЭГПР от 5.06.2020 года № 133 на период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года утвержден лимит вылова рыбы и других водных животных в объеме 65,3 тысяч тонн, из них по состоянию на 30 декабря выловлено 10,6 тысяч тонн (16%).

По четвертому целевому индикатору: «Площадь лесов, охваченная практическим применением научных разработок в области лесного хозяйства»: Целевой индикатор отражает объем внедрения научных разработок в лесохозяйственные предприятия и особо охраняемые природные территории с использованием величины измерения охвата площади в гектарах. Данный индикатор показывает улучшение лесохозяйственной деятельности за счет использования современных научных разработок (рекомендаций, базы данных, патентов и др.).

Охват площади научными разработками 2020 году подтвержден актами внедрения научных разработок на площади 1000 га в КГУ «Есильское ЛХ», Северо-Казахстанская область; КГУЛХ «Букпа», Акмолинская область; ГЛПР «Ертiс орманы», Павлодарская область; Бурлинское КГУ по охране лесов и животного мира, Западно-Казахстанская область; КГУ «Шелекское ЛХ», КГУ «Талдыкорганское ЛХ», Алматинская область; КГУ «Зайсанское ЛХ», Восточно-Казахстанская область.

Целевой индикатор исполнен.

По пятому целевому индикатору: «Доля охвата водоемов международного и республиканского значения Республики Казахстан, охваченных прикладными научными исследованиями в области рыбного хозяйства»:

В рамках программно-целевого финансирования прикладными научными исследованиями охвачены 12 рыбохозяйственных водоемов и (или) участков международного и республиканского значения (река Иртыш, озеро Жайсан, Буктырминское водохранилище, Алакольская система озер, Капшагайское водохранилище, река Иле, озеро Балкаш, река Урал, река Есиль, река Нура, река Сырдария, Шардаринское водохранилище) из 20.

В 2020 году «Доля охвата водоемов международного и республиканского значения Республики Казахстан, охваченных прикладными научными исследованиями в области рыбного хозяйства» составила 60%. Целевой индикатор исполнен.

По шестому целевому индикатору: «Площадь внедрения разработанных технологий на опытном участке».

В 2020 году площадь внедрения разработанных технологий на опытном участке составила – 2 000 га при плане 2 000 га. Целевой индикатор исполнен.

Разработанная в 2020 году ТОО «КазНИИВХ» технология рассоления почв при различных минерализациях грунтовых вод внедрена на опытных (пилотных) участках в Мактааральском районе Туркестанской области на площади 2000 га.

На достижение целевых индикаторов были использованы средства в рамках бюджетных программ 256 и 267.

По бюджетной программе 256 «Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира» было предусмотрено 23 003 827 тыс. тенге, фактически освоено 23 003 764,4 тыс. тенге, или 100%. Сумма неисполнения – 62,6 тыс. тенге - экономия бюджетных средств.

Целью бюджетной программы является сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда.

Бюджетные средства были направлены:

на обеспечение сохранения объектов природно-заповедного фонда было предусмотрено 11 964 924,3 тыс. тенге, фактически освоено 11 964 867,9 тыс. тенге, или 100 %. Сумма неисполнения – 56,4 тыс. тенге – экономия бюджетных средств.

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:

- количество подведомственных государственных учреждений, находящихся на содержании, составило - 28 ед.,

- количество лесных пожарных станций, находящихся на содержании - 65 ед.,

- протяженность обустроенных минерализованных полос шириной до 4 метров - 830,3 км,

- протяженность ухода за минерализованными полосами в переводе на однократный при ширине полос 4 метра - 39 786,5 км,

- площадь воспроизводства лесов в природоохранных учреждениях – 7,2 тыс. га при плане 5,9 тыс. га, выполнение плана по воспроизводству лесов и лесоразведения в природоохранных учреждениях и освоение финансовых средств в первую очередь зависит от  выхода сеянцев с 1 га и приживаемости лесных культур с учетом отпада. Учитывая хорошую приживаемость и выход сеянцев с 1 га в ГЛПР «Семей орманы» и «Ертіс орманы», а также погодно-климатические условия произошло перевыполнение плана на 1,3 тыс. га и общий объем посадки леса составил 7,2 тыс. га. Кроме того, согласно Стратегического плана Министерства предусмотрен показатель по увеличению лесистости территории страны до 5 % к 2030 году.

- количество приобретенного форменного обмундирования государственных инспекторов природоохранных учреждений – 885 комплектов.

на обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов было предусмотрено 8 505 453,3 тыс. тенге, фактически освоено 8 505 452,7 тыс. тенге, или 100 %. Не исполнено – 0,6 тыс. тенге – остаток за счет округления.

Показатели прямого результата достигнуты:

- количество проектов по созданию зеленой зоны составило 2 шт.,

- количество проектов по лесохозяйственному проектированию - 6 шт.,

- количество выращенного посадочного материала с улучшенными наследственными качествами - 3 538,0 тыс. шт.,

- площадь государственного лесного фонда, на которой проведено лесоустройство – 8 686,4 тыс. га,

- площадь создания зеленой зоны города Астаны по первому этапу – 0,45 тыс. га,

- площадь создания зеленой зоны города Астаны по второму этапу – 1,26 тыс. га,

- площадь государственного лесного фонда, обеспеченная авиационной охраной территории - 8 869 тыс. тенге,

- площадь обработанных очагов вредителей и болезней леса - 12 тыс. га,

- количество лесных семян, прошедших экспертизу качества (определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности) – 165,3 тыс. кг при плане 150 тыс. кг. Фактически было проверено семян общей массой - 165,3 тонны, в том числе проверка качества семян заготовки текущего года – 157,2 тонны и проверка качества семян заготовки прошлых лет – 8,1 тонны.

Повторной проверке на качество подлежат все семена, не использованные для посева и оставшиеся на хранение по окончанию срока действия выданного семенной лабораторией документа о качестве семян. Периодичность проверок зависит от древесно-кустарниковой породы, класса качества.

на обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования ресурсов животного мира было предусмотрено 1 668 959 тыс. тенге, фактически освоено 1 668 958,9 тыс. тенге, или 100 %. Сумма неисполнения – 0,1 тыс. тенге, остаток за счет округления.

Показатели прямого результата достигнуты:

Количество видов животных, сохранение, учет и мониторинг которых обеспечен за счет бюджетных средств:

сайгаки – 1 вид,

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения – 4 вида.

площадь охотничьих угодий, в которых проведено межхозяйственное охотоустройство - 3,5 млн. га,

количество разработанных биологических обоснований для определения лимита изъятия объектов животного мира - 1 ед.,

количество разработанных биологических обоснований для определения состояния рыбных запасов - 12 ед.,

количество молоди рыб, выпущенной в рыбохозяйственные водоемы – 69,5 млн. шт.

на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги Астана-Щучинск на участках Шортанды - Щучинск Акмолинской области предусмотрены текущие трансферты в сумме 58 947 тыс. тенге, которые перечислены в Акмолинскую область в полном объеме.

Исполнение на местном уровне составило 58 941,9 тыс. тенге или 100 % к полученным из республиканского бюджета средствам. План не исполнен на сумму 5,1 тыс. тенге - экономия по ФОТ, командировкам и госзакупкам.

Показатель прямого результата достигнут.

Средства бюджетной программы направлены на посадку леса площадью 659 га (план – 659 га).

Проведено озеленение города Нур-Султан и пригородной территории с учетом соединения зеленого пояса столицы с лесами Аккольского района Акмолинской области и Щучинско-Боровской курортной зоны.

Улучшена экологическая обстановка вокруг столицы республики.

на капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций в области лесного хозяйства и животного мира было предусмотрено 805 543,4 тыс. тенге, фактически освоено 805 537,9 тыс. тенге, или 100%. Сумма неосвоения составила 5,5 тыс. тенге – экономия по госзакупкам

Показатели прямого результата достигнуты:

- приобретены основные средства в количестве 272 ед. в т.ч. автомашины – 15 ед., пожарные автомашины – 4 ед., трактора – 16 ед., машины, оборудования, инструменты производственного и хозяйственного инвентаря на 237 наименований (оргтехника, фотоловушка, бинокль, видеокамера и др.).

На реализацию бюджетной программы 267 «Повышение доступности знаний и научных исследований» было выделено 472 183 тыс. тенге, исполнение составило 100 %.

Цель бюджетной программы - повышение эффективности мероприятий путем научно-технологического, кадрового и технического обеспечения. Программа направлена на реализацию научно-технических программ по основным направлениям, предоставляющим значительный интерес для обеспечения сохранения лесов и повышения их устойчивости, повышения эффективности управления водными ресурсами и рыбного хозяйства.

Показатели прямого результата достигнуты:

количество проведенных научно-технических программ в области лесного хозяйства и животного мира составило 4, при плане - 4 ед.:

1) «Адаптация передовых и совершенствование существующих технологий и перспективных объектов рыбоводства для эффективного развития аквакультуры с учетом региональных условий Казахстана» (100 000 тыс. тенге, ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства»),

2) «Исследования рыбохозяйственных водоемов Казахстана для разработки эффективных мер по сохранению биологического разнообразия, повышению продуктивности и рационального использования рыбных ресурсов и других водных животных» (110 000 тыс. тенге, ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства»);

3) «Создание новых и адаптация существующих способов сохранения лесных экосистем Казахстана с целью эффективного их использования» (100 000 тыс. тенге, ТОО «Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации»),

4) «Микоризные макромицеты основных лесообразующих пород Центрального и Северо-Восточного Казахстана и использование их для искусственной микоризации сеянцев лесных древесных пород» (15 000 тыс. тенге АО «Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина»).

- количество проведенных научно-технических программ в области водных ресурсов составило 2, при плане - 2 ед.:

1. «Научно-технологическое обоснование по рациональному использованию водных ресурсов при увеличении площадей регулярного и лиманного орошения по всем водохозяйственным бассейнам Республики Казахстан до 2021 года» (110 000 тыс. тенге, исполнитель – ТОО «КазНИИВХ);

2. «Разработка интегрированной системы управления водных ресурсов Республики Казахстан, учитывающей природно-климатические и социально-экономические условия региона» (37 183 тыс. тенге, исполнитель – РОО «Национальная Инженерная Академия РК»).

Цель 3.2 «Повышение эффективности использования водных ресурсов»

По данной стратегической цели предусмотрено достижение 4-ти целевых индикаторов:

1. Площадь водообеспеченных земель регулярного орошения

План - 1 791 тыс. га

Факт – 1 599,3 тыс. га

Не достигнут

2. Снижение угрозы затопления: количество населенных пунктов

3. Количество населенных пунктов, обеспеченных бесперебойной подачей питьевой воды

План - 1 ед.

Факт - 1 ед.

3. Количество населенных пунктов, к которым подведены групповые водопроводные сети республиканского значения: в 2020 году

План – 631 ед.

Факт - 631 ед.

4. Уровень выполненных работ (планировка дна, откосов, дамбы, гребня каналов и коллекторов) по заключенным контрактам проекта ПУИД-2

План - 40 %

Факт - 40 %

По первому целевому индикатору: на начало 2020 года площадь водообеспеченных земель регулярного орошения составляла 1 546 тыс. га. План на 2020 год – увеличение на 245 тыс. га до 1 791 тыс. га. Фактически в 2020 году восстановлена инфраструктура на площади 53,5 тыс. га. В результате площадь водообеспеченных земель регулярного орошения составила 1599,3 тыс. га. Причина отклонения от плана (191,5 тыс. га):

1) позднее вступление займов ИБР и ЕБРР в силу и позднее подписание финансовых Соглашений (март-май месяцы 2018 года);

2) длительное согласование с Банками тендерных процедур (более 5-6 месяцев);

3) низкое качество ПСД, заказчиком которых являются акиматы;

4) проведение корректировки ПСД и международных конкурентных торгов (подготовка ведомости объемов работ, технических спецификаций, перевод всей тендерной документации на английский язык, согласование с Банками и т.д.), что также занимает длительное время.

По второму целевому индикатору: в результате завершения работ по реконструкции водохранилища Досан-Карабас снижена угроза затопления поселка Бестогай в Байдибекском районе Туркестанской области.

По третьему целевому индикатору: На начало 2020 года количество населенных пунктов, к которым подведены групповые водопроводные сети республиканского значения, составляло 608 ед. План на 2020 год – увеличение на 23 ед. до 631 ед. Фактически план выполнен на 100%.

В 2020 году завершены работы на следующих объектах со следующим количеством СНП, к которым подведены водопроводные сети:

1) Строительство Каскеленского группового водовода в Карасайском районе Алматинской области. I очередь (1 пусковой комплекс) – 1 НП.

2) Строительство водоснабжения с. Жымпиты из месторождения подземных вод Кенашы Сырымского района ЗКО – 7 СНП.

3) Строительство Талапского группового водопровода Жанакорганского района Кызылординской области – 12 СНП.

4) Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области – 3 СНП.

5) Строительство Жиделинского группового водопровода и веток подключения к нему от ПНС №3 (ПК282+70) до н.п. Бирлестик по Шиелиискому району в Кызылординской области. Строительство водовода от ПНС № 5 до н.п. Жулек с ветками подключения, головными водопроводными сооружениями и внутрипоселковыми сетями населенных пунктов – 8 СНП (в Целевом индикаторе не учитываются, т.к. объект уже находится в республиканской собственности и по проекту предусмотрено улучшение водоснабжения).

По четвертому целевому индикатору: уровень выполненных работ (планировка дна, откосов, дамбы, гребня каналов и коллекторов) по заключенным контрактам проекта ПУИД-2: план и факт – 40%. Конечный результат достигнут.

На достижение стратегической цели 3.2 и целевых индикаторов были использованы средства в сумме 57 657 129 тыс. тенге в рамках следующих бюджетных программ (254, 241, 268):

На реализацию бюджетной программы 254 «Эффективное управление водными ресурсами» в 2020 году были предусмотрены средства в сумме 33 282 896 тыс. тенге, освоено 33 277 655,6 тыс. тенге, или 100 %. Не исполнено 5 240,4 тыс. тенге, из них: 4372,5 тыс. тенге - экономия по госзакупкам и прочая экономия, 867,9 тыс. тенге - оплата по факту оказанных услуг.

Цель бюджетной программы - повышение уровня ресурсообеспечения путем повышения эффективности использования водных ресурсов посредством эффективного управления водными ресурсами.

Расходы по бюджетной программе направлены:

на обеспечение нормативно-методической документацией в области водного хозяйства выделены средства в сумме 53 815 тыс. тенге, освоено 53 814,5 тыс. тенге, или 100 %. Не исполнено 0,5 тыс. тенге – остаток за счет округления.

Показатели прямого результата достигнуты:

Разработаны и утверждены 5 нормативно-методических документов в области мелиорации земель (при плане – 5 ед.):

1) Методические рекомендации по эксплуатации земледельческих полей орошения,

2) Методические рекомендации по определению предельно допустимых значений показателей состояния и работы гидротехнических сооружений,

3) Методические рекомендации по натурным наблюдениям за деформациями гидротехнических сооружений и их оснований геодезическим методом,

4) Методические рекомендации по анализу данных и контролю состояния водосбросных сооружений и нижних бьефов гидроузлов,

5) Методические рекомендации по эксплуатации дренажа на мелиоративных системах.

на эксплуатацию трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, несвязанных с подачей воды и мониторинг за их техническим состоянием предусмотрены средства в сумме 11 121 670,6 тыс. тенге, освоено 11 121 670,1 тыс. тенге или 100 %. Не исполнено 0,5 тыс. тенге – остаток за счет округления.

Показатель прямого результата достигнут:

количество обслуживаемых водохозяйственных объектов составило 205 ед., при плане - 205 ед.

на проведение природоохранных попусков выделены средства в сумме 3 942 415 тыс. тенге, освоено 3 942 414,2 тыс. тенге или 100 %. Не исполнено 0,8 тыс. тенге – остаток за счет округления.

Показатель прямого результата достигнут:

объем природоохранных попусков составил 1 402,12 млн. м3, при плане - 1 402,12 млн. м3.

Проведены следующие попуски:

1) в пойму реки Шедерты Павлодарской области – 100,0 млн. м3;

2) для сохранения озерных систем Кызылординской области – 1 200,0 млн. м3;

3) в реку Нура с целью улучшения экологического состояния озер Коргалжынского государственного заповедника – 40,0 млн. м3;

4) в р. Илек – 62,12 млн. м3.

на охрану и рациональное использование водных ресурсов были предусмотрены средства в сумме 667 709,7 тыс. тенге, исполнено 662 476,8 тыс. тенге, или 99,2 %. Не исполнено – 5 232,9 тыс. тенге, из них: из них 4365 тыс. тенге - экономия по госзакупкам, 867,9 тыс. тенге - оплата по факту оказанных услуг.

Показатели прямого результата достигнуты:

1) Количество обновленных генеральной и бассейновых схем комплексного использования и охраны водных ресурсов: план и факт – 1 ед. Обновление схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов Балхаш-Алакольского бассейна.

2) Количество проведенных аналитическо-исследовательских работ в области использования и охраны водных ресурсов: план и факт – 3 ед.

- Разработка стандартов качества поверхностных водных объектов;

- Разработка паспорта рек Казахстана (1 этап);

- Разработка паспортов малых озер Казахстана (1 этап).

3) Количество ежегодного выпускаемых изданий государственного водного кадастра тиражом: план и факт – 90 ед. (госкадастр за 2019 год).

на организацию сотрудничества с сопредельными государствами по вопросам регулирования водных отношений, рационального использования и охраны трансграничных вод были предусмотрены средства в сумме 90 621,7 тыс. тенге, освоено 90 621,7 тыс. тенге, или 100 %.

Показатели прямого результата достигнуты:

1) Количество международных организаций, содержащихся за счет республиканского бюджета (Международный центр оценки вод): план и факт – 1 ед.

2) Количество подписанных Протоколов о проведенных заседаниях межправительственных комиссий и рабочих групп с сопредельными государствами по вопросам использования и охраны трансграничных рек- всего: план – 5 ед., факт – 5 ед.

- 27-е Заседание Казахстанско-Кыргызской Комиссии по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас;

- Заседание Совместной рабочей группы по выработке предложений по углублению двустороннего сотрудничества по всем направлениям водных отношений между Казахстаном и Узбекистаном;

- Заседание Межгосударственной Координационной Водохозяйственной Комиссии (МКВК) Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан по басейну Аральского моря;

- Заседание Рабочей группы бассейна реки Тобол Казахстанско-Российской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов;

- 41-е заседание Рабочей группы бассейна реки Ертис Казахстанско-Российской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов.

3) Количество проводимых аналитическо-исследовательских работ в области использования и охраны трансграничных рек: план и факт – 3 ед.

- Устойчивое распределение водных ресурсов в трансграничном контексте;

- Экологический сток – основа сохранения экологической системы;

- Комплексный анализ состояния водных ресурсов бассейнов казахстанско-китайских трансграничных рек Иле и Ертис.

на целевые текущие трансферты бюджету Туркестанской области на проведение капитального ремонта водных объектов в сфере водного хозяйства в 2020 году были предусмотрены и перечислены средства в сумме 4 000 000 тыс. тенге Туркестанской области: на капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала с ПК-496 по ПК-1082. Средства полностью освоены.

Показатели прямого результата:

1) Количество проектов: план и факт – 1 ед. Прямой результат достигнут.

Проект «Капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала с ПК-496 по ПК-1082 в Туркестанской области» позволит повысить коэффициент полезного действия канала от 0,7 (существующий) до 0,9, то есть уменьшится потеря оросительной воды из канала на 20%.

на строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений были предусмотрены средства в сумме 7 972 703 тыс. тенге, использовано 7 972 697,3 тыс. тенге, или 100%. Не освоено – 5,7 тыс. тенге – экономия по госзакупкам.

Показатели прямого результата достигнуты:

1. Количество строящихся (реконструируемых) водохозяйственных объектов: план и факт – 19 ед.

Перечень строящихся (реконструируемых) в 2020 году водохозяйственных объектов (всего 19 ед.):

- Реконструкция защитной дамбы города Астаны с утройством катастрофического водосброса с отводящим каналом;

- Строительство водовода и водозаборных сооружений Кишкентайского месторождения до объектов водоснабжения города Макинск Буландынского района Акмолинской области;

- Реконструкция Нуринского группового водопровода в Акмолинской области;

- Строительство групповых водопроводных сетей в с. Жаныс би и Шенбертал Иргизского района Актюбинской области;

- Строительство Каскеленского группового водопровода в Карасайском районе Алматинской области. 1-й пусковой комплекс I очереди строительства;

- Строительство группового водоотвода для водоснабжения сел Шайкорык, Танты, Коныртобе, Капал, ст.Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области;

- Строительство водоснабжения с.Жымпиты из месторождения подземных вод Кенашы Сырымского района ЗКО;

- Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г.Жезказган Карагандинской области (корректировка);

- Реконструкция Кызылординского гидроузла Кызылординской области. I очередь;

- Реконструкция 18 скважин вертикального дренажа Шиелийского и Сырдарьинского районов Кызылординской области;

- Строительство Жиделинского группового водопровода и веток подключения к нему от ПНС №3 (ПК282+70) до н.п. Бирлестик по Шиелиискому району в Кызылординской области. Строительство водовода от ПНС №5 до н.п. Жулек с ветками подключения, головными водопроводными сооружениями и внутрипоселковыми сетями населенных пунктов Корректировка;

- Строительство Талапского группового водопровода Жанакорганского района Кызылординской области;

- Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (І очередь строительства) Корректировка;

- Реконструкция Соколовского группового водопровода и строительство разводящих сетей сельских населенных пунктов с подключением. 2-я очередь;

- Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (II очередь). Корректировка;

- Реконструкция Кокшетауского группового водопровода, третья очередь строительства. Участок от насосной станции четвертого подъема до насосной станции седьмого подъема (первый эатп) Айыртауского района и Шал Акын Северо-Казахстанской области;

- Восстановление и реконструкция первоочередных магистральных каналов оросительной системы Тюлькубасского района ЮКО;

- Строительство отводов каналов "Кулый" и "Коктем" в количестве 5 шт. Тюлькубасского района ЮКО;

- Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Туркестанской области.

2. Количество разработанных ПСД: план и факт – 5 ед.

- Разработка ПСД проекта «Строительство сооружений для подпитки Астанинского водохранилища»;

- Разработка ПСД с ГЭ проекта "Сохранение Кокаральской дамбы и восстановление дельты реки Сырдарья";

- Разработка ПСД "Строительство водохранилища на протоке Караузяк для аккумулирования воды Кызылординской области";

- Разработка ПСД "Реконструкция гидроузла Айтек Кызылординской области";

- Разработка ПСД «Реконструкция по увеличению устойчивости плотины Коксарайского контррегулятора на р.Сырдарья Туркестанской области».

В рамках реализации проектов трудоустроено 745 человек (временные места).

В текущем году завершены 3 проекта:

- Строительство Каскеленского группового водопровода в Карасайском районе Алматинской области. 1-й пусковой комплекс I очереди строительства;

- Строительство водоснабжения с.Жымпиты из месторождения подземных вод Кенашы Сырымского района ЗКО;

- - Строительство Жиделинского группового водопровода и веток подключения к нему от ПНС №3 (ПК282+70) до н.п. Бирлестик по Шиелиискому району в Кызылординской области. Строительство водовода от ПНС №5 до н.п. Жулек с ветками подключения, головными водопроводными сооружениями и внутрипоселковыми сетями населенных пунктов Корректировка.

В результате улучшено водоснабжение в 13 сельских населенных пунктах и 1 городе, а также обеспечено водоснабжением 2 сельских населенных пункта с общей численностью  124,5 тыс. человек.

Кроме того, в ходе реализации проектов будет гарантировано обеспечение поливной водой орошаемых земель на площади 137,1 тыс. га (в Кызылординской области – 120 тыс. га и Туркестанской – 17,1 тыс. га), а также будет обеспечена инженерная защита города Нур-Султан и населенных пунктов, расположенных ниже по течению реки Есиль от катастрофических паводков.

на увеличение водности поверхностных водных ресурсов в скорректированном бюджете были предусмотрены средства в сумме 5 433 961 тыс. тенге, которые в качестве целевых трансфертов на развитие перечислены областным бюджетам в полном объеме, в том числе: Атырауской области – 2 106 471 тыс. тенге, Павлодарской области – 1 327 490 тыс. тенге, Туркестанской области – 2 000 000 тыс. тенге.

Исполнение на местном уровне составило 5 433 961 тыс. тенге или 100 %.

Показатель прямого результата достигнут:

Количество проектов, реализуемых для увеличения пропускной способности водных объектов и повышения водообеспеченности населенных пунктов региона: план и факт – 3 ед.

1) Атырауская область: план и факт – 1 ед. (Повышение водности и улучшение гидрологического режима реки Кигач в пределах Атырауской области);

2) Павлодарская область: план и факт – 1 ед. (Расчистка русла протоки Подстепка для водообеспечения систем орошения сельскохозяйственных угодий Павлодарского района);

3) Туркестанская область: план и факт – 1 ед. (Строительство водохранилища "Кенсай-Коскорган-2" в сельском округе Орангай г. Кентау Туркестанской области (1 этап)).

На реализацию бюджетной программы 241 «Увеличение уставного капитала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» предусмотрены средства в сумме 4 713 826 тыс. тенге, фактически 4 713 826 тыс. тенге перечислены Республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Казводхоз». Средства выделены на реализацию проекта «Реконструкция плотины №87 гидроузла №4 канала имени Каныша Сатпаева в Павлодарской области».

Цель бюджетной программы – повышение уровня ресурсообеспечения  путем повышения эффективности использования водных ресурсов.

Бюджетная программа направлена на реализацию бюджетных инвестиционных проектов посредством участия государства в уставном капитале РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МЭГПР РК:

восстановление аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений в целях обеспечения их безопасной эксплуатации, достижения и поддержания экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования для сохранения и улучшения жизненных условий населения и окружающей среды;

погашение налогов проекта по восстановлению ирригации и дренажа в целях улучшения мелиоративного состояния земель Алматинской и Южно-Казахстанской областей на общей площади 136,8 тыс.га (софинансирование проекта по займу Исламского Банка Развития);

погашение налогов проекта по реконструкции водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей на общей площади 92,7 тыс.га (софинансирование проекта по займу Европейского Банка Реконструкции и Развития);

реконструкция и модернизация гидромелиоративных систем востребованных орошаемых земель Актюбинской области на общей площади 10,6 тыс. га;

реконструкция и модернизация гидромелиоративных систем востребованных орошаемых земель Павлодарской области на общей площади 17,5 тыс. га;

реконструкция и модернизация гидромелиоративных систем востребованных земель лиманного орошения в Актюбинской области.

Показатели прямого результата достигнуты:

количество строящихся (реконструируемых) аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений: план и факт – 1 ед.

1) Реконструкция плотины № 87 гидроузла № 4 канала имени К.Сатпаева.

Остаток на КСН РГП на ПХВ «Казводхоз» на начало 2020 года составлял 25 137 284,3 тыс. тенге. Перечислено на КСН в 2020 году – 4 713 826 тыс. тенге. Расходы с КСН в отчетном году составили 11 054 575,8 тыс. тенге. Неиспользованный остаток на КСН на конец 2020 года – 18 796 534,5 тыс. тенге (из них 4 713 826 тыс. тенге – остатки средств 2020 года).

Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря 2020 года в разрезе реализуемых проектов в соответствии с 7 ФЭО:

1) Реконструкция аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений (15 объектов) – 1 526 792,9 тыс. тенге.

С 2016 года в соответствии с ФЭО начата реализация 15 объектов по реконструкции аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений, из них 11 завершены, (в том числе 10 объектов - сданы в эксплуатацию, 1 объект завершен в 2019 году, акт приемки не подписывается в связи с отклонениями от проекта в части изменения материала швов. Восточно-Казахстанским филиалом РГП «Казводхоз» подан иск в суд 14.10.2019 г. ведутся судебные разбирательства). По оставшимся 4 объектам в связи с корректировкой ПСД и необходимостью проведения госаудита срок завершения объектов перенесен на 2021 год;

2) Реконструкция аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений (5 объектов) – 6 418 822,5 тыс. тенге.

С 2019 года в соответствии с ФЭО начата реализация 5 объектов по реконструкции аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений, из них 1 - завершен в 2019г., реализация и завершение остальных объектов в связи с отставанием от графика производства работ перенесены на 2021 год.

3) Реконструкция и модернизация гидромелиоративных систем востребованных земель лиманного орошения в Актюбинской области (5 объектов) – 53 300,3 тыс. тенге.

Из 5 объектов 1 объект завершен и сдан в эксплуатацию. По 3-м объектам ведется корректировка ПСД, 1 объект не завершен в связи с затянувшимися процедурами государственных закупок матриалов.

4) Реконструкция и модернизация гидромелиоративных систем востребованных земель лиманного орошения в Актюбинской области (7 объектов) – 476 778,8 тыс. тенге.

Из 7 объектов по 3-м объектам акиматом Актюбинской области ведется корректировка ПСД. По запланированным к сдаче в 2020 году 3 объектам приемка в эксплуатацию будет проведена после проведения пуско-наладочных работ в поливной сезон 2021 года.

5) Реконструкция и модернизация гидромелиоративных систем востребованных земель в Павлодарской области (9 объектов) – 962 751,2 тыс. тенге.

Из 9 объектов по 3-м объектам Акиматом Павлодарской области ведется корректировка ПСД. По запланированным к сдаче в 2020 году 2 объектам приемка в эксплуатацию не состоялась в связи с затянувшимися процедурами государственных закупок и невозможностью проведения пусконаладочных работ трансформаторных подстанций.

6) Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей (софинансирование по займу Европейского Банка Реконструкции и Развития) – 4 739 314,1 тыс. тенге.

Стоимость проекта составляет 60 871 593 тыс. тенге, из них сумма займа 53 868 667 тыс. тенге и за счет софинансирования из РБ - 7 002 927 тыс. тенге. На 01.01.2021 г. неисполнение составляет 4 739 314,1 тыс. тенге. Причины не исполнения следующие:

- отставание конкурсных процедур по выбору Консультантов (проектирование и управление проектом) от первоначально установленного графика, что повлекло более позднее начало работ по реализации проекта;

- более длительное выполнение проектно-изыскательских работ по сравнению с первоначально установленными сроками;

- более длительное проведение тендерных процедур в связи с необходимостью соответствия Правилам закупок ЕБРР;

- более длительные сроки реализации строительно-монтажных работ.

На объектах Актюбинской области СМР завершены.

По Жамбылской области наблюдается неосвоение в связи с некачественно разработанными проектами, а также приостановлением либо уменьшением темпов работ подрядчиками в связи с пандемией и приостановлением работ заводов изготовителей металлоконструкции, бетонных и железобетонных изделий. Необходима корректировка проектов по Жамбылской области.

7) Восстановление ирригации и дренажа (софинансирование по займу Исламского Банка Развития) – 4 618 774,7 тыс. тенге.

Причиной неосвоения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашения о займе, т. е. займ по услугам Иджара (KHZ-0083) вступил в силу 3 января 2018 года, займ по работам Истисна (KHZ-0082) вступил в силу с 20 января 2018 года, длительное согласование тендерной документации ИБР.

Также, одной их причин низкого освоения является некачественная проектно-сметная документация по всем 6 объектам проекта, все проекты требуют корректировки и это не позволяет качественно проводить подрядчику работы и соответственно проводить своевременную оплату. Также, в проектах не учтены вегетационные периоды длительностью 4-5 месяцев, когда подрядчик не может работать в полную силу и соответственно осваивать средства.

На реализацию бюджетной программы 268 «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем» были предусмотрены средства в сумме 19 660 407 тыс. тенге, в т.ч. за счет внешних займов – 5 954 295 тыс. тенге, за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета - 13 706 112 тыс. тенге, освоено 19 598 830,7 тыс. тенге, или 99,7%, в т.ч. за счет внешних займов – 5 897 694,5 тыс. тенге (99%), за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета – 13 701 136,2 тыс. тенге (100 %). Сумма неисполнения – 61 576,3 тыс. тенге, в т.ч.: за счет внешних займов 56 600,5 тыс. тенге – в связи с влиянием карантинных мероприятий, вызванных распространением COVID-19, за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета – 4 975,8 тыс. тенге, из них 3802,6 тыс. тенге - оплата произведена за фактически оказанный объем услуг, 1173,2 тыс. тенге - курсовая разница.

Цель бюджетной программы – повышение уровня ресурсообеспечения путем повышения эффективности использования водных ресурсов.

Бюджетная программа направлена на реконструкцию изношенных ирригационных и дренажных систем, за счет которых улучшится водобеспеченность и мелиоративное состояние орошаемых земель Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской области общей площадью 113 тыс.га.

Показатель прямого результата достигнут:

количество строящихся (реконструируемых) водохозяйственных объектов: план и факт – 11 ед., в т.ч.:

1) Ирригационно-дренажная система ИДС «Мактаарал-1, первый пусковой комплекс», Мактааральский район, 8 000 га;

2) Ирригационно-дренажная система «Арысь-Туркестан», г. Туркестан, с/о Старый Икан, 10 000 га;

3) Ирригационно-дренажная система «Мактаарал-1, второй пусковой комплекс», Мактааральский район, 16 447 га;

4) Ирригационно-дренажная система «Мактаарал-2» Мактааральский район, 15310 га;

5) Ирригационно-дренажная система «Кызылкум-1, первый пусковой комплекс» Шардаринский район, 12 551 га;

6) Ирригационно-дренажная система «Капал», Жамбылский район, Жамбылская область, 5 000 га;

7) Ирригационно-дренажная система «Георгиевский магистральный канал», Кордайский район, Жамбылская область, 5 000 га;

8) Ирригационно-дренажная система «Правобережный магистральный канал» Шуский район, Жамбылской области, 5 172 га;

9) Ирригационно-дренажная система «Большой Алматинский Канал», Енбекшиказахсткий район, Алматинская область, 5 000 га;

10) Ирригационно-дренажная система «Акдала», Балхашский район, Алматинская область, 7 481 га;

11) Ирригационно-дренажная система «Кызылорда-1», Жалагашский район, Кызылординской области, 15 123 га.

Реализация проектов предусматривает улучшение водобеспеченности и мелиоративного состояния орошаемых земель на общей площади 105,1 тыс. га (по окончании реализации проекта).

СРЕДСТВА ВЫДЕЛЕННЫЕ ИЗ РЕЗЕРВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАТРАТЫ

На реализацию бюджетной программы 109 «Проведение текущих мероприятий за счет резерва правительства Республики Казахстан» было выделено 1 510 831,1 тыс. тенге, освоение составило 1 510 831,0 тыс. тенге, или 100%.

Программа направлена для оплаты услуг по товарообмену электроэнергией в объеме 312,2 млн киловатт-час за поданную воду сельхозтоваропроизводителям Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области из казахстанской части межгосударственного канала «Достык» в июне, июле и августе 2020 года, в т.ч.:

- с Кыргызской Республикой 1 435 988,9 тыс. тенге в объеме 300 млн киловатт-час;

- с Республикой Таджикистан 74 842,1 тыс. тенге в объеме 12,2 млн киловатт-час.

Показатель прямого результата достигнут:

Количество выплат: план и факт – 2 ед.

Бюджетная программа 133 «Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты»

Программа направлена на перечисление акимату Туркестанской области в виде целевых трансфертов на развитие для строительства водохранилища «Кенсай-Коскорган-2» в сельском округе Орангай города Кентау Туркестанской области.

На реализацию бюджетной программы в 2020 году было предусмотрено и направлено акимату Туркестанской области 1 130 868,4 тыс. тенге.

Цель реализации проекта – обеспечение поливной водой территории и создаваемых рекреационных зон города Туркестан, а также для улучшения водообеспеченности существующих орошаемых земель на площади более 26 тыс. га.

Показатель прямого результата достигнут:

Количество построенных водохранилищ в сельском округе Орангай города Кентау Туркестанской области: план и факт – 1 ед.

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГОСОРГАНА

В рамках бюджетной программы 001 «Услуги по координации деятельности в сфере экологии, геологии и природных ресурсов», в целях обеспечения функционирования Министерства и его ведомств с территориальными органами, были предусмотрены средства в общей сумме 9 985 901 тыс. тенге, исполнение составило 9 984 996,1 тыс. тенге или 100%. Неисполнение составило 904,9 тыс. тенге.

Расходы по бюджетной программе направлены:

на обеспечение деятельности уполномоченного органа в сфере экологии, геологии и природных ресурсов было предусмотрено 878 324 тыс. тенге, исполнение составило 878 316,1 тыс. тенге или 100 %. Неисполнение составило 7,9 тыс. тенге – экономия по фонду оплаты труда, экономия по командировочным расходам.

Показатель прямого результата достигнут:

Количество содержащегося технического персонала составило 861 ед., при плане - 861 ед.

на обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа были предусмотрены средства в сумме 135 294,5 тыс. тенге, исполнено 135 190,9 тыс. тенге, или 99,9 %. Неисполнение оставило – 103,6 тыс. тенге – экономия по результатам государственых закупок.

Показатели прямого результата достигнуты:

количество услуг по заправке картриджей составило 64 ед.;

количество услуг по доступу к интернету – 49 ед.;

количество услуг по ремонту/модернизации компьютерной/ периферийной оргтехники/ оборудования - 47 ед.;

количество услуг по установке и сопровождению 1С бухгалтерия (Конфигурация "Бюджет" на платформе 1С) – 7 ед.;

количество услуг по системно -техническому обслуживанию аппаратно- программных средств – 51 ед.;

количество услуг по обеспечению программных обеспечений – 5 ед.;

количество закупленных расходных материалов для обеспечения МЭГПР РК составило 2 019 ед.

на капитальные расходы подведомственных организаций Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан были предусмотрены средства в сумме 1 444 849,8 тыс. тенге, исполнение составило 1 444 849,1 тыс. тенге или 100 % к плану. Не исполнено 0,7 тыс. тенге – остаток за счет округления.

Показатели прямого результата достигнуты:

- переоснащены 19 автоматических агрометеорологических станций, при плане - 19 ед.;

- модернизированы 10 автоматических метеорологических станций пи плане – 10 ед.;

- модернизированы 45 действующих автоматических станций контроля атмосферы при плане - 45 ед.;

- приобретены приборы и оборудование для создания 25 гидрологических постов при плане - 25 ед.;

- модернизированы 15 поверочных лабораторий при плане - 15 ед;

- приобретены и обновлен парка спецавтотранспорта на 30 ед при плане – 30 ед.;

- приобретены 97 ед. информационно-коммуникационного оборудования при плане - 97 ед.;

- приобретены и обновлен парка спецавтотранспорта КЛХЖМ на 4 ед. при плане – 4 ед.

на капитальные расходы Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан были предусмотрены средства в сумме 232 680 тыс. тенге, исполнение составило 232 677,6 тыс. тенге, или 100% к плану. Неисполнение составило 2,4 тыс. тенге – экономия по государственным закупкам.

Показатели прямого результата достигнуты:

- приобретены 483 ед. основных средств, при плане – 483 ед.;

- приобретено 252 ед. активов в сфере информатизации, при плане - 200 ед.

на текущие административные расходы выделено 7 294 752,7 тыс. тенге, освоено 7 293 962,4 тыс. тенге или 100%. Неисполнение составило 790,3 тыс. тенге, в том числе: 331 тыс. тенге - срыв поставщиками условий договора, 287,3 тыс. тенге - экономия по результатам государственных закупок, 150,5 тыс. тенге - экономия по командировочным расходам, 21,5 тыс. тенге - экономия по ФОТ.

Показатели прямого результата достигнуты:

- оказано 42 государственных услуг, при плане - 42.

- разработано 3 национальных доклада в рамках реализации международных экологических конвенций в области экологии, геологии и природных ресурсов, при плане - 3 ед.:

1. Национальный доклад Республики Казахстан о выполнении Венской конвенции об охране озонового слоя.

В рамках подготовки доклада выполнены следующие мероприятия:

1) подготовлен обзор результатов научных исследований состояния озонового слоя над Казахстаном и его динамика, а также влияние истощения озонового слоя на здоровье человека, окружающей среды и климата;

2) подготовлена информация о производственных мощностях и потреблении озоноразрушающих веществ по секторам экономики;

3) подготовлен и представлен обзор решений одиннадцатого совещания Конференции Сторон Венской конвенции об охране озонового слоя за 2017 год, включающий анализ принятых решений Конференции Сторон Венской конвенции об охране озонового слоя, касающихся Республики Казахстан;

4) подготовлена информация об объеме потребления озоноразрушающих веществ в Казахстане и динамика его изменения;

5) подготовлены переводы доклада на государственный и английский языки.

2. Национальный доклад Республики Казахстан о выполнении Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой Венской конвенции об охране озонового слоя.

В рамках подготовки доклада выполнены следующие мероприятия:

1) Подготовлен анализ:

а) о наличии химических заменителей регулируемых озоноразрушающих веществ, содержащих их продуктов и продуктов, производимых на их основе, а также альтернативных технологий, которые позволят сократить выбросы веществ, изменяющих озоновый слой, а также о связанных с этим планируемых или проводимых исследованиях в Республике Казахстан и в других странах;

б) о затратах и выгодах в связи с применением соответствующих стратегий регулирования;

с) об ограничениях и любых рисках, связанных с использованием химических и других заменителей и альтернативных технологий;

2) подготовлен анализ о наиболее совершенных технологиях для улучшения безопасного хранения, утилизации, рециркуляции или уничтожения регулируемых озоноразрушающих веществ или сокращения иным образом их выбросов, применимых для Республики Казахстан;

3) Подготовлен анализ последних решений тридцать первого Совещания сторон Монреальского протокола;

4) подготовлены переводы доклада на государственный и английский языки.

3. Ежегодный информационный отчет о выбросах загрязняющих веществ в соответствии с обязательствами Республики Казахстан по осуществлению Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (далее – КТЗВБР).

В рамках подготовки отчета выполнены следующие мероприятия:

1) проведен сбор исходных данных о кадастрах выбросов, проведены расчеты в соответствии с Руководством ЕМЕП (Совместная программа мониторинга и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния) по инвентаризации эмиссий загрязняющих веществ в Казахстане за 2019 год, составлены отчетные электронные таблицы в требуемом формате в соответствии с требованиями Секретариата КТЗВБР за отчетный год;

2) подготовлен анализ по принятым решениям Сторон Протокола с указанием ссылок на исходные документы;

3) подготовлен информационный отчет Республики Казахстан по инвентаризации загрязняющих веществ за 2019 год в соответствии с требованиями Секретариата КТЗВБР за отчетный год;

4) представлен обзор последних решений совещаний Исполнительного органа КТЗВБР об осуществлении требований Конвенции:

- анализ принятых решений Сторон об осуществлении требовании Конвенции;

- анализ последних решений совещаний сторон КТЗВБР, касающихся Республики Казахстан;

- анализ процесса реализации мер по выполнению требований Конвенции, с оценкой пробелов и недостатков, разработанными предложениями по его совершенствованию;

- информации о повышении осведомленности по реализации требований Конвенции;

5) предоставлены данные с привязкой к географической сетке в соответствии с требованиями Секретариата Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) за 2019 год в Центр по инвентаризациям и прогнозам КТЗВБР;

6) подготовлены переводы доклада на государственный и английский языки.

ПО СРЕДСТВАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ЗА СЧЕТ РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ.

Бюджетная программа 105 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов».

Целью бюджетной программы является повышение уровня ресурсообеспечения путем повышения эффективности использования водных ресурсов.

Программа направлена на разработку технико-экономических обоснований на строительство водохозяйственых сооружений в Жамбылской (3 ед.), Карагандинской (3 ед.), Кызылординской (3 ед.), Восточно-Казахстанской (5 ед.) и Западно-Казахстанской (3 ед.) и Туркестанской областях (1 ед.).

На реализацию распределяемой бюджетной программы 105 в 2020 году выделены средства в сумме 158 879 тыс. тенге, освоено 24 047,5 тыс. тенге, или 15,1%. Не освоены средства в сумме 134 831,5 тыс. тенге.

Основная причина неосвоения связана с поздним выделением средств (сентябрь 2020 года), соответственно позднее проведение конкурсных процедур и подписание договоров, отказ победителей конкурсов от заключения договоров.

Не освоены 134 831,5 тыс. тенге, из них 46 907,8 тыс. тенге - не выполненные договорные обязательства, 29359,5 тыс. тенге - расторжение договора, 20 022,8 тыс. тенге - экономия по госзакупкам, 16100 тыс. тенге - разработка ТЭО по 3 объектам начата за счет акимата Кызылординской области, 10800 тыс. тенге - в связи с нецелесообразностью разработки ТЭО по 2 объектам (на основании письма акимата ЗКО), 9172,6 тыс. тенге - средства, предусмотренные для госэкспертизы, 2468,8 тыс. тенге - 5% от договоров.

Показатель прямого результата не достигнут: количество реализуемых инвестиционных проектов, по которым разрабатываются технико-экономические обоснования, а также осуществляется проведение необходимых экспертиз составило 2 ед. областей при плане 6 ед. областей.

Разработанные в 2020 году 8 ТЭО по 2 областям и эффект от реализации проектов:

1) ТЭО «Строительство водохранилища на реке Кендерлык в Зайсанском районе ВКО» - увеличение и ввод в оборот новых орошаемых земель площадью 12,8 тыс. га;

2) ТЭО «Строительство водохранилища с магистральным каналом на реке Орта Ласты в Тарбагатайском районе ВКО» - увеличение и ввод в оборот новых орошаемых земель площадью 3,1 тыс. га;

3) ТЭО «Строительство водохранилища на реке Карабута в Урджарском районе ВКО» - увеличение и ввод в оборот новых орошаемых земель площадью 12,8 тыс. га;

4) ТЭО «Строительство водохранилища с гидроузлом и магистральным каналом на реке Кусты в Тарбагатайском районе ВКО» - увеличение и ввод в оборот новых орошаемых земель площадью 3,2 тыс. га;

5) ТЭО «Строительство водохранилища на реке Каргыба. Тарбагатайский район ВКО» - увеличение и ввод в оборот новых орошаемых земель площадью 5,6 тыс. га;

6) ТЭО «Строительство водохранилища Калгуты на реке Калгуты в Кордайском районе Жамбылской области» - увеличение водообеспеченности орошаемых земель до 28,0 тыс. га;

7) ТЭО «Строительство водохранилища Ргайты на реке Ргайты в Кордайском районе Жамбылской области» - покрытие дефицита воды в вегетационный период на используемых землях площадью 19,0 тыс. га;

8) ТЭО «Строительство водохранилища Акмола на реке Талас на границе Таласского и Байзакского районов Жамбылской области» - покрытие дефицита воды в вегетационный период по реке Талас.

По бюджетной программе 108 «Строительство и (или) реконструкция объектов водного хозяйства по Дорожной карте занятости на 2020-2021 годы»

Цель бюджетной программы:

1) обеспечение занятости и недопущение роста уровня безработицы;

2) создание дополнительных рабочих мест и обеспечение доходов;

3) создание условий для развития инфраструктуры населенных пунктов.

Расходы направлены на строительство, капитальный ремонт и (или) реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы.

На реализацию бюджетной программы в 2020 году были предусмотрены средства в сумме 4 600 620 тыс. тенге, из них освоено 4 600 618,4 тыс. тенге (100%), остаток 1,6 тыс. тенге -экономия по итогам госзакупок.

Показатель прямого результата достигнут:

Количество объектов. План – 4 ед., факт – 4 ед.

- Реконструкция Эскулинского водозабора с учетом водоснабжения г.Жезгазган;

- Перенос участка Эскулинского водовода;

- Реконструкция и модернизация Жиделинского водохранилища с внедрением автоматизации;

- Реконструкция Айтекского гидроузла.

Эффект от вложенных средств:

1) Обеспечение населения г. Жезказган численностью более 162 тыс. человек бесперебойным снабжением качественной питьевой водой.

2) Безопасная эксплуатация Жиделинского водохранилища, а также гарантированное водообеспечение поливных земель на площади 808 га.

3) Безопасная эксплуатация Айтекского гидроузла, предотвращение аварийной ситуации.

На реализацию бюджетной программы 131 «Обеспечение базового финансирования субъектов научной и (или) научно-технической деятельности» выделены средства в сумме 740 564 тыс. тенге, исполнение составило 740 564 тыс. тенге, или 100% к плану.

Программа направлена на содержание субъектов научной и научно-технической деятельности, обеспеченных базовым финансированием.

Показатели прямого результата достигнуты:

Количество субъектов научной и научно-технической деятельности, обеспеченных базовым финансированием составило 3 ед. при плане 3 ед.:

1) ТОО «Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства» - 12 233 тыс. тенге,

2) РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» - 711 831 тыс. тенге,

3) ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» - 16 500 тыс. тенге.

На реализацию бюджетной программы 138 «Обеспечение повышения квалификации государственных служащих» выделены средства в сумме 48 087 тыс. тенге, исполнение составило 48 071,9 тыс. тенге, или 100% к плану. Неиспользованный остаток средств составил 15,1 тыс. тенге - экономия.

Администратор программы – Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Показатели прямого результата:

- количество государственных служащих прошедших повышение квалификации составило 334, при плане – 326;

- количество государственных служащих прошедших переподготовку – 119, при плане - 120, показатель не достигнут в связи с увольнением сотрудника.

На реализацию бюджетной программы 164 «Обеспечение участия Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития» выделены средства в сумме 6 330 тыс. тенге, исполнение составило 6 319,8 тыс. тенге, или 99,8% к плану. Неисполнение в сумме 10,2 тыс. тенге сложилось за счет курсовой разницы.

Расходы направлены на участие Республики Казахстан как «участника» в заседаниях рабочих групп Комитета по охране окружающей среды ОЭСР, что даст возможность изучения и внедрения международного опыта по дальнейшему совершенствованию сферы окружающей среды страны.

Прямой результат бюджетной программы достигнут:

количество оплаченных членских взносов составило 1, при плане - 1.