|  |
| --- |
|  Приложение 21                 |
|  к Инструкции по проведению        |
|  бюджетного мониторинга, утвержденной   |
|  приказом Министра финансов        |
|  Республики Казахстан            |
|  от 30 ноября 2016 года № 629           |

Форма, предназначенная для сбора административных данных.

|  |
| --- |
| **Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)** |
| **Отчетный период** |
| **за \_2020\_ финансовый год** |

|  |
| --- |
| Индекс: форма 4-РБП |
| Круг представляющих лиц: |
| Администраторы бюджетных программ |
|  Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета  |
| Периодичность: годовая |
| Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом |

**Код и наименование администратора бюджетной программы**: \_\_4922251 ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и жилищной инспекции Абайского района"

**Код и наименование бюджетной программы:** 113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам»

**Вид бюджетной программы:**
**в зависимости от уровня государственного управления** районная (городская)

**в зависимости от содержания** Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
**в зависимости от способа реализации** индивидуальная бюджетная программа
**текущая/развитие :** текущая бюджетная программа **Цель бюджетной программы** Предоставление трансфертов нижестоящим бюджетам г.Абай, п.Топар, с.Юбилейное, с.Жартас, с.Самарка, п.Южный, с.Есенгельды, с.Сарепта, с.Кулаайгыр.

**Описание (обоснование) бюджетной программы** Утверждение планов финансирования согласно планов финансирования г.Абай, п.Топар, с.Юбилейное, с.Жартас, с.Самарка, п.Южный, с.Есенгельды, с. Сарепта, с.Кулайгыр. Перечисление бюджетных средств регионам 4-го уровня бюджета согласно плана финансирования.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Отклонение (гр4-гр3)** | **Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Итого расходы по бюджетной программе  | Тыс. тенге | 371 008,0 | 371 008,0 | 0 |  100 |  |
| **Конечный результат бюджетной программы:** |  |  |  |  |  |  |
| Средний ремонт дорог в г.Абай по ул.Степная до колбасного цеха «Волынка» г.Абай | % | 100 | 100 | - | 100 |  |
| Средний ремонт дорог улиц Калинина г.Абай | % | 100 | 100 | - | 100 |  |
| Средний ремонт дороги поворот от гаражей ГРЭС до ГРЭС 7200 м2 п.Топар | % | 100 | 100 | - | 100 |  |
| Средний ремонт ул.Бейбитшилик с.Юбилейное | % | 100 | 100 | - | 100 |  |
| Средний ремонт ул.Сары-Арка с.Юбилейное | % | 100 | 100 | - | 100 |  |
| Средний ремонт ул.Советская с.Жартас | % | 100 | 100 | - | 100 |  |
| Средний ремонт ул.Орталык с.Самарка | % | 100 | 100 | - | 100 |  |
| Средний ремонт ул.Ломоносова п.Южный | % | 100 | 100 | - | 100 |  |
| Средний ремонт ул.Сейфуллина п.Южный | % | 100 | 100 | - | 100 |  |
| Средний ремонт ул.Жусанды с.Есенгельды | % | 100 | 100 | - | 100 |  |
| Средний ремонт ул.Бейбитшилик с.Кулаайгыр | % | 100 | 100 | - | 100 |  |
| Средний ремонт ул.Сарыарка с.Сарепта | % | 100 | 100 | - | 100 |  |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – за счет средств местного бюджета**

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**В зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

**Текущая/развитие:** текущая бюджетная подпрограмма.

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:**

Перечисление финансируемых средств администраторам бюджетных программ, согласно утвержденного плана финансирования**.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Отклонение (гр4-гр3)** | **Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Согласно главы 3 пункта 15 подпункта 14 «Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию» прямые результаты распределяемых бюджетных программ указывается в бюджетных программах получающих средства за счет распределяемых бюджетных программ. |  |  |  |  |  |  |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Отклонение (гр4-гр3)** | **Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы** |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс.тенге | 317 314,0 | 317 314,0 | - | 100 |  |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 – за счет трансфертов из областного бюджета**

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**В зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

**Текущая/развитие:** текущая бюджетная подпрограмма.

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:**

Перечисление финансируемых средств администраторам бюджетных программ, согласно утвержденного плана финансирования**.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Отклонение (гр4-гр3)** | **Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Согласно главы 3 пункта 15 подпункта 14 «Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию» прямые результаты распределяемых бюджетных программ указывается в бюджетных программах получающих средства за счет распределяемых бюджетных программ. |  |  |  |  |  |  |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Отклонение (гр4-гр3)** | **Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы** |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс.тенге | 53 694,0 | 53 694,0 | - | 100 |  |

 **Руководитель администратора бюджетных программ** \_\_\_\_\_\_\_\_ **Абжатов А.А.**

 (подпись) (расшифровка подписи)