Приложение к оперативному отчету

по реализации Стратегического плана

Аналитическая записка к оперативной отчетности

Стратегический план Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на 2014-2018 годы (далее – СП) предусматривает
7 стратегических направлений деятельности министерства (включают 13 целей, 55 задач и 244 мероприятия), в рамках которых по итогам 2015 года предусмотрено достижение 69 целевых индикаторов (ЦИ) (из них 30 ГИК ВЭФ) и 191 показателей прямых результатов (ППР).

Учитывая временные аспекты формирования статистических данных Комитетом по статистике МНЭ РК, статистические данные по 9 ЦИ и 33 ППР будут опубликованы во 2, 3-кварталах 2016 года.

В этой связи, оперативная отчетность учитывает 60 ЦИ и 158 ППР, по которым имеются соответствующие данные. Так, по итогам 2015 года достигнуто 95% ЦИ (57 из 60) и 88% ППР (139 из 158).

Касательно не достижения плановых значений 2015 года по 3 ЦИ.

1) ИФО транспортных услуг, % к предыдущему году, план – 106%, 
факт – 105,5%.

Причина не достижения:

Основными причинами снижения являются:

- сокращение перевозок нефти, в результате переориентации перевозок с железнодорожного транспорта на трубопроводный;

- снижение экспорта зерна в связи с плохим урожаем в 2014 году;

- снижение погрузки угля в экспортном сообщении в связи с сокращением перевозок в РФ.

2) Увеличение объемов перевозок грузов в транзитном направлении, 
план – 18 млн.тонн, факт – 15,25 млн.тонн.

Причина не достижения:

Снижение темпов роста мировой экономики, взаимными экономическими санкциями между Россией и ЕС, геополитической обстановкой в Украине, а также снижением покупательской способности в странах Центральной Азии привели к снижению традиционных транзитных перевозок грузов на 13% в 2015 году.

3) Индекс физического объема отрасли «Связь» (к предыдущему году), 
план – 102%, факт – 100,6%.

Причина не достижения:

Введение свободно плавающего курса тенге к доллару США в августе 2015 года повлияло на темпы роста частного потребления в меньшую сторону.

Кроме того, рост цен на импорт инвестиционного телекоммуникационного оборудования, ужесточение условий кредитования по потребительским кредитам вызвали снижение внутреннего спроса со стороны бизнеса и населения.

Касательно не достижения плановых значений 2015 года по 19 ППР.

1) ИФО производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, план – 97,0%, факт – 96,7%.

Причина не достижения:

В связи со снижением заказов на продукцию на внутреннем рынке, в том числе на отечественную трубную продукцию.

2) Экспорт цветной металлургии, план – 82%, факт – 78,9%.

Причины не достижения:

В связи со снижением цен на цветные металлы в 2015 году по сравнению с 2014 годом: алюминий на 74%, медь на 69%, свинец на 86%, цинк на 65%, титан на 77%.

3) ИФО производства продукции машиностроения, план – 75%, факт – 70,4.

Причины не достижения:

Резкое падение курса рубля вызвало стремительный рост импорта новых и бывших в употреблении автомобилей из России, что привело к падению продаж казахстанских автомобилей.

Вместе с тем, на снижение объемов производств машиностроительной продукции повлиял также импорт контрафактной продукции с РФ.

4) Производительность труда по ВДС в производстве автотранспортных средств, их частей, принадлежностей и двигателей, план – 95%, факт – 42,7%.

Причина не достижения:

В связи со снижением объемов производства и ВДС производства автотранспортных средств, их частей, принадлежностей и двигателей снизилась производительность труда.

5) Численность занятых в производстве сельскохозяйственной техники, план – 1,8 тыс.ч., факт – 1,7 тыс.ч.

Причина не достижения:

В 2015 году сокращены рабочие места на АО «АгромашХолдинг» на 
49 чел., на ТОО «Агротехмаш» на 65 чел.

6) Производительность труда по ВДС в производстве сельскохозяйственной техники, план – 70%, факт – 42,9%.

Причина не достижения:

В связи с сокращением спроса, уменьшением покупательской способности потребителей сельскохозяйственной продукции; в связи с секвестированием республиканского и местных бюджетов, бизнес-планов квазигосударственного сектора.

7) Стоимостной объем несырьевого (обработанного) экспорта в производстве сельскохозяйственной техники, план – 116,9%, факт – 53,1%.

Причина не достижения:

В связи с сокращением спроса, уменьшением покупательской способности потребителей сельскохозяйственной техники.

8) Численность занятых в производстве машин и оборудования для горнодобывающей промышленности, план – 6 тыс.ч., факт – 5,8 тыс.ч.

Причина не достижения:

В 2015 году сокращены рабочие места на АО «АЗТМ» на 77 чел., на ТОО «Казцинкмаш» на 196 чел.

9) Валовая добавленная стоимость в производстве машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, 
план – 108%, факт – 74,3%.

Причина не достижения:

В связи с сокращением спроса со стороны недропользователей. Ввиду отсутствия расширения имеющихся нефтяных месторождений, а также открытия новых, приведет к значительному снижению объемов производств. При этом также снижается экспортный потенциал предприятий с учетом глобальных масштабов ситуации.

10) Численность занятых в производстве машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, 
план – 5 тыс.ч., факт – 4,6 тыс.ч.

Причина не достижения:

В 2015 году сокращены рабочие места на ТОО «Белкамит» на 71 чел., на АО «ЗКМК» на 177 чел., на АО «ПЗ «Омега» на 44 чел.

11) Производительность труда по ВДС в производстве машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, план – 80%, факт – 61,2%.

Причина не достижения:

В связи со снижением объемов производств и ВДС наблюдается снижение производительности труда.

12) Стоимостной объем несырьевого (обработанного) экспорта в производстве машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, план – 70%, факт – 61,3%.

Причина не достижения:

В связи с сокращением спроса, уменьшением покупательской способности потребителей машин и оборудований для нефтегазового сектора

13) ИФО производства мебели, план – 100%, факт – 97,4%.

Причина не достижения:

Спад объемов производства за январь-ноябрь 2015 года по следующим видам продукции: мебель для сидения специальная в основном с металлическим каркасом на 21,5%, мебель офисная деревянная на 22,7%. Основная причина, снижение заказов на продукцию.

14) Доведение ежегодного производства минеральных удобрений 
до 3 млн. тонн, план – 600 тыс.тонн, факт – 441,9 тыс.тонн.

Причина не достижения:

В связи с переносом ввода в эксплуатацию проектов по производству сложных минеральных удобрений ТОО «Чилисай Кемикалс» на 2018 год и ТОО «Каспий Азот» на неопределенный срок. По проекту ТОО «Чилисай Кемикалс» и ТОО «Каспий Азот» на 2015 год было запланировано по 100 тыс. тонн производства сложных минеральных удобрений.

15) Количество ликвидированных аварийных скважин, план – 10 мероприятий, факт – 9 мероприятий.

Причина не достижения:

Из запланированных в 2015 году 10 скважин фактически ликвидировано 9 скважин, работы по 1 скважине не завершены в связи с невозможностью дальнейшего углубления скважины Эмбенское Южное с 16 метров по причине захламлённости ствола.

16) Количество аэропортов, имеющих категорию ИКАО (повышение безопасности), план – 14 ед., факт – 13 ед.

Причина не достижения:

В 2015 году планировалось получение категории ИКАО аэропортом города Петропавловск после реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Так, реконструкцию взлетно-посадочной полосы данного аэропорта планировалось осуществить в 2013-2014 годах согласно Программе развития транспортной инфраструктуры в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы (ППРК от 30 сентября 2010 года №1006).

В 2014 году из бюджета выделены средства только на разработку проектно-сметной документации. Стоимость проекта составляет 6,1 млрд. тенге. При этом в 2015 году из резерва Правительства РК выделено только 4 млрд. тенге, что повлекло неполную реализацию проекта.

В этой связи, аэропорту города Петропавловск не присвоена категория ИКАО.

17) Увеличение числа международных воздушных сообщений, 
план – 100 ед., факт – 87 ед.

Причина не достижения:

В текущем сезоне осенне-зимней навигации 2015-2016 гг. с казахстанского рынка ушли ряд авиакомпаний вследствие чего закрылись регулярные прямые воздушные сообщения.

В связи со спадом туристической активности, производства и торговли, казахстанские и иностранные авиакомпании находятся в выжидательной позиции, и неактивно подходят к реализации планов по открытию новых авиасообщений в/из Казахстана.

18) Доля объема перевозок сухих грузов из портов Республики Казахстан на Каспийском море, обеспечиваемая Национальным морским торговым флотом, план – 15%, факт – 9,6%.

Причина не достижения:

Казахстанские грузоотправители/экспортеры реализуют свою продукцию на условиях FOB порт Актау, то есть груз продается на причале порта Актау, и соответственно последующая доставка до порта назначения (иранские порты) осуществляется покупателем. В свою очередь покупатели, в частности иранские компании, фрахтуют иранские суда, поскольку в случае фрахтовании казахстанских судов, согласно иранскому законодательству им необходимо будет оплатить пошлину в размере 15% от ставки фрахта.

19) Количество абонентов в сельских населенных пунктах, обеспеченных универсальными услугами связи: - услуги местной телефонной связи, план – 968 328 абонентов, факт – 964 655 абонентов.

Причина не достижения:

Активное развитие сетей операторов сотовой связи, предлагающих альтернативные виды услуг телекоммуникаций, а также пакетные решения, которые в целом, с учетом мобильности являются более выгодными для абонентов, чем стационарные устройства; спрос на голосовую связь всё больше удовлетворяется за счёт пользования различными Интернет приложениями (при домашнем пользовании).

На реализацию 76 бюджетных программ использовано 688 362 351,3 тыс. тенге при плане на год 688 780 251,7 тыс. тенге, или 99%. Сумма неосвоенных средств составила 417 900,4 тыс. тенге.

- Департаментом внутреннего аудита Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в соответствии с Планом контрольных мероприятий на 2015 год проведены контрольные мероприятия в
34 подведомственных организациях Министерства.

- Сумма бюджетных средств, охваченная контролем, составила 
231 528 305,5 тыс. тенге, в том числе средств отчетного периода в сумме 
38 007 852,1 тыс. тенге.

- По итогам проведенных контрольных мероприятий общая сумма установленных нарушений составила 7 042 079,9 тыс. тенге. Из общей суммы нарушений допущенных в отчетном периоде составили – 271 185,5 тыс. тенге, в том числе: 242 948,5 тыс. тенге – нарушения при использовании бюджетных средств и активов государства; 5 332,2 тыс. тенге – нарушения при ведении бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности; 22 904,8 тыс. тенге – несоблюдение установленных сроков, порядка выполнения процедур ЗРК о государственных закупках, не повлекшие причинение ущерба (вреда) государству и получателям бюджетных средств и не влекущие административной и уголовной ответственности.

- Для качественной реализации Стратегического плана обеспечивалось проведение постоянного мониторинга за ходом ее реализации, представление в установленные сроки организациями-исполнителями отчетов о реализации операционного плана на 2015 год.

- ______________________

Стратегический план Министерства по инвестициям и развитию РК на 2014-2018 годы (Приказ Министра от 9.12.2014 года №256)