**«Ақсу ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы» бөлімі ММ**

**бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске асыру есебі туралы түсіндірме жазба**

«Ақсу ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы» мемлекеттік мекемесі жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган болып табылады. Арасан, Ащыбулақ, Қапал ауылдық округтеріндегі апаттық ғимараттарды бұзу. 2020 жылы қызметінің жұмыс істеуі үшін төменде көрсетілген 007 бағдарлама бойынша жалпы сомасы **9 080,0** мың теңге бөлінді.

**Жоспарланған іс-шараларды іске асыру және**

**бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштеріне қол жеткізуы**

**007 Арасан, Ащыбулақ, Қапал ауылдық округтеріндегі апаттық ғимараттарды бұзу–** 9 080,0 мың тг. Негізгі бағыты шығындарды бағдарлама болып табылады Арасан, Ащыбулақ, Қапал ауылдық округтеріндегі апаттық ғимараттарды бұзу. Осылайша, 31.12.2020 ж. игерілгені 8 276,4 мың теңге, орындалуы 91% құрайды. Бюджеттік бағдарлама бойынша Тікелей нәтиже көрсеткіші 91% - ға жетті.

**2020 жылдың қорытындысы бойынша тікелей нәтиже көрсеткіштері 91% - ға жетті, жоғарыда көрсетілген 007 бағдарламма бойынша қаржыландыру жоспарының орындалуы 91% - ды құрады.**

**Бөлім басшысы И.Мусабаланов**

**Бөлімнің бас маманы А.Бакеева**