ТҮСІНДІРМЕ ХАТ

Қарасай ауданының құрылыс бөлімі ММ

2021 жылдың 1 маусым айына бюджеттің атқарылуы туралы

Бөлім бойынша 2021 жылдың 1-ші маусым айына жоспар бойынша 1501912 мың теңгені құрады. Оның ішінде:

001-Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер бойынша – бөлім аппаратын ұстауға бюджеттен  жоспар бойынша 7978 мың теңге бөлінді, нақты орындалуы 7966,7 мың теңге, яғни 99,86% жоспардағы  11,3 мың теңге айлықтан және налогтан қалған үнем.

003- Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау  жоспар бойынша 977855,0 мың теңге бөлінді, нақты орындалуы 964734,0 мың теңге, яғни 98,66% қалғаны 13121мың теңге Қарасай ауданы Шамалған ауылындағы  20 жалгерлік жеке тұрғын-үй құрылысының 5пайызы

004- Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және                                         (немесе) жайластыру жоспар бойынша 475079,0 мың теңге бөлінді, нақты орындалуы 414687,7 мың теңге, яғни 87,3% қалғаны 60391,3 мың теңге, соның ішінде;

- Алматы облысы Қарасай ауданы Шамалған ауылындағы 20 жалгерлік жеке тұрғын  үй  ИКЖ құрылысы»  3097,0 мың теңге атқарылған жұмыс актісі жоқ

- Алматы облысы  Қарасай ауданы Әйтей ауылдық округіндегі Өмірұзақ тұрғын үй кешенінде инженерлік-коммуникациялық желілері мен тұрғын-үйлерді абаттандыру 2-кезек  57294,3 мың теңге атқарылған жұмыс актісі жоқ

005- Коммуналдық шаруашылығын  дамыту жоспар бойынша 41000 мың теңге бөлінді, нақты орындалуы 21007,6 мың теңге, яғни 51,23% қалғаны  19992,4 мың теңге Алматы  облысы  Қарасай ауданы  Жандосов ауылында Жандосов ауылдық округі әкімдігінің  әкімшілік ғимаратының құрылысы атқарылған жұмыс актісі жоқ

Бас  маман                                                           Б.Сарсенаева