Пояснительная записка  по исполнению бюджета на 01.06.2021 года по ГУ Отделу строительства Карасайского района.

План расходов по отделу на 01.06.2021 года составляет  1408396 тыс. тенге.

В том числе:

001 «Услуги по реализации государстенной политики на местном уровне в области строительства » на содержание аппарата по плану 7978,0 тыс. тенге, исполнено  7966,7 тыс. тенге.Исполнено на 99,86 % . остаток 11,3 тыс тенге экономия по зп и налогам.

003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда » по плану 977855,0 тыс тенге, фактический  964734,0 тыс тенге исполнено 98,66% .остаток 13121,0 тыс тенге 5% по объекту: Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области

004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры.» по плану 475079,0 тыс тенге, фактический  414687,7 тыс тенге исполнено 87,3 %  остаток 60391,3 тыс тенге по объектам:

Строительство ИКС 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области -3097,0 тыс тенге нет акта выполненных работ.

Строительство ИКС и благоустройство в ЖК Омирузак 2-я очередь Карасайского района Алматинской области- 57294,3 тыс тенге нет акта выполненных работ

005 « Развитие коммунального хозяйства» по плану 41000,0 тыс тенге, фактический  21007,6 тыс тенге исполнено 51,23 %  остаток 19992,4 тыс тенге. Строительство административного здания акимата Жандосовского сельского округа в селе Жандосов Карасайского района Алматинской области -19992,4 тыс тенге нет акта выполненных работ.

Гл.специалист                                               Б.Сарсенаева