**Пояснительная записка**

 **к Отчету о реализации бюджетных программ**

 **ГУ Управление строительства Западно - Казахстанской области**

 **за 2015 год**

На 2015 год Управлению строительства были выделены средства по 19 бюджетным программам в размере 14 562 189,0 тыс.тенге, освоено 14 559 410,6 тыс.тенге, освоение составляет 100%, в том числе по программам:

***по программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства»*** выделено 68 609,0 тыс.тенге, 555,0 тыс.тенге из республиканского бюджета, 68 054,0 тыс.тенге из областного, освоено 68 536,4 тыс.тенге, освоение составляет 100%. Неосвоены средства 72,6 тыс.тенге по причине экономии за счет больничных листов технического персонала и сокращение продолжительности командировки госслужащего.

Дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Проверка государственным органом контроля проводилась, приказ ИФК №44 от 06.03.2015 года, о соблюдении законодательства о государственных закупках бензина АИ-95. Нарушений не установлено.

***по программе 002 «Развитие объектов мобилизационной подготовки и черезвычайных ситуаций»*** выделено 8 252,0 тыс.тенге, из областного бюджета, освоено 8 252,0 тыс.тенге, освоение составляет 100%.

Запланировано выполнение 50% работ *по изготовлению проектно-сметной документации по привязке типового проекта "Комплекса пожарного депо на 6 автомобилей 2 типа 3 А климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в Северо Восточной части г. Уральск*», запланированные показатели (50%) достигнуты полностью. Дебиторской и кредиторской задолженности нет. Проверки государственным органом контроля не проводились.

***по программе 003 «Развитие объектов внутренних дел*»** выделено 333635,0 тыс.тенге, из областного бюджета, освоено 333 389,8 тыс.тенге, освоение составляет 100%. Неосвоены средства 245,2 тыс.тенге, из них 2,3 тыс.тенге экономия по тендеру, 242,9 тыс.тенге экономия текущего года по обьекту *«Проведение гос.эксперетизы на проект на Строительство базы конной полиции БДПП УВД г. Уральска на 25 лошадей по ул. Пятимарская 15А».*

Запланированные показатели прямого результата:

строительство 4-х объектов, из них: строительство с вводом в эксплуатацию 2 объекта (*«Строительство учебного полигона по ул.Пятимарская, 15А, Промбаза ДВД ЗКО»,* объект введен в эксплуатацию. Акт госкомиссии от от 10.09.2015 года. *«Строительство открытого стрелкового тира с рубежами 100 и 50 м, на земельном участке ДВД ЗКО от Сары-Омир Теректинского района, расстояние 3,5 км»,* объект введен в эксплуатацию. Акт госкомиссии от 21.08.2015 года) и по 2-м объектам начало строительства с вводом в эксплуатацию в 2016 году (*«Строительство административного здания в г. Уральск ЗКО» и «Склад для хранения взрывчатых веществ на базе обеспечения права порядка спецподготовки ДВД расположеного по адресу ул. Пятимарская 15 г. Уральск»)*.

изготовление 4-х проектов (*«Разработка ПСД на строительства административного здания в г. Уральск ЗКО»* работы завершены гос.экспертиза №09-0105/15 от 02.03.2015г., *разработка ПСД на «Строительство административного здания в п. Сайхын Бокейординского района ЗКО»* работы завершены гос.экспертиза № 09-0141/15 от 01.04.2015г., *разработка ПСД на «Строительства административного здания в п. Казталовка Казталовского района ЗКО»* работы завершены гос.экспертиза № 09-0143/15 от 01.04.2015г., *разработка ПСД на «Строительство базы конной полиции БДПП УВД г. Уральска на 25 лошадей по ул. Пятимарская 15»* работы завершены, гос.экспертиза будет завершена в 2016 г.), проведение государственной экспертизы по проекту *«Строительство базы конной полиции БДПП УВД г. Уральска на 25 лошадей по ул. Пятимарская 15А»* завершение работ планируется в 2016 году.

Прямые результаты достигнуты на 100%.

 Кредиторской задолженности нет.

Дебиторская задолженность прошлых лет в размере 20 083 тыс.тенге:

***-***6 421,2 тыс.тенге задолженность прошлых лет (с 2005 года) подрядчику *ТОО «Динас»* согласно условий договора был перечислен аванс (30% от суммы договора), работы не были выполнены. Иск о возмещении задолженности в доход бюджета удовлетворен, решение суда исполняется судоисполнителем;

-13 661,8 тыс.тенге задолженность прошлых лет (с 2006 года) подрядчику *ТОО «Интерторг»* согласно условий договора был перечислен аванс (30% от суммы договора), работы не были выполнены. Иск о возмещении задолженности в доход бюджета удовлетворен, решение суда исполняется судоисполнителем.

 Проводилась проверка ИФК приказ от 23 декабря 2015 года №541 по обьекту «Строительство административного здания в г. Уральск ЗКО»,на сумму 75 000,0 тыс.тенге, нарушений не установлено.

***по программе 005 «Капитальные расходы государственного органа»*** выделено 7 964,0 тыс.тенге, из областного бюджета, освоено 7 963,2 тыс.тенге, освоение составляет 100%. Неосвоены средства 0,8 тыс.тенге , что является экономией по тендеру.

 Запланированные показатели прямого результата: приобретение 1-й единицы автотранспорта, приобретена 1 автомашина «Toyota Fortuner». Прямые результаты достигнуты на 100%.

Дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Проверка государственным органом контроля проводилась:

- приказ ИФК №94 от 02.04.2015 года, по вопросу обоснованности планирования бюджетных средств, предусмотренных на приобретение автотранспортных средств. Проверкой установлено отклонение от норматива положенности служебных легковых автомобилей для транспортного обслуживания управления в количестве 3-х автомобилей.

Данное нарушение явилось следствием поступления автомашин в результате реорганизации путем слияния Управления архитектуры и градостроительства с Управлением строительства (излишние автомашины не использовались, списание бензина на них не производилось). Нами неоднократно направлялись письма в Управление финансов о содействии в передаче излишних автомашин другим управлениям.

***по программе 007 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования»*** выделено 296 667,0 тыс.тенге, из областного бюджета, освоено 296 563,3 тыс.тенге, освоение составляет 100%. Неосвоены средства 103,7 тыс.тенге, экономия по договорам технадзоров.

 Запланированные показатели прямого результата:

строительство 2-х объектов с вводом в эксплуатацию («Строительство школы на 108 мест в с.Сарыколь Жангалинского района ЗКО» объект введен в эксплуатацию. Акт госкомиссии от 26.08.2015 года и «Строительство школы на 108 мест в с.Жуалыой Жангалинского района ЗКО» объект введен в эксплуатацию. Акт госкомиссии от 26.08.2015 года ).

Прямые результаты достигнуты на 100%.

Дебиторской и кредиторской задолженности нет. Проверки государственными органами контроля не проводились.

***по программе 009 «Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья»*** выделено 2 915 358,0 тыс.тенге, из областного бюджета 152 721,0 тыс.тенге, за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 2 762 637,0 тыс.тенге, освоено 2 915 357,5 тыс.тенге, освоение составляет 100%. Неосвоены средства 0,5 тыс.тенге это остаток средств по договорам.

Запланированные показатели прямого результата:

строительство 15,0 тыс.метр кв., введено 30,6 тыс. кв.метр, строительство 306 квартир, введено 450 квартир.

 Прямые результаты достигнуты, перевыполнение за счет завершения обьектов прошлого года.

 Дебиторской и кредиторской задолженности нет. Проверка государственным органом контроля не проводилась.

***по программе 014 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда»*** выделено 1 997 182,0 тыс.тенге, из областного бюджета 1 240 146,0 тыс.тенге, за счет трансфертов из республиканского бюджета 757 036,0 тыс.тенге, освоено 1 997 179,2 тыс.тенге, освоение составляет 100%. Неосвоены средства 2,7 тыс.тенге это остаток средств по договорам.

Запланированные показатели прямого результата: строительство 6,2 тыс.метр кв., введено 6,125 тыс. кв.метр.

 Прямые результаты достигнуты на 100%.

 Дебиторской и кредиторской задолженности нет.

 Проведена проверка Счетным Комитетом по контролю за исполнением РБ (поручение на проведение контроля от 8 мая 2015 года №23-4-Т), на сумму 431 366,0 тыс.тенге,нарушений не установлено.

***по программе 016 «Развитие объектов культуры»*** выделено 883 976,0 тыс.тенге из областного бюджета, освоено 883 701,2 тыс.тенге, освоение составляет 100%. Неосвоены средства 274,8 тыс.тенге, из них: 213,9 тыс.тенге экономия по тендеру, 60,9 тыс.тенге экономия текущего года по обьекту «Проведение государственной экспертизы по проекту на реконструкцию административного здания КГУ "Мемориального музей имени М. Маметовой управления культуры, архивов и документации ЗКО" г.Уральск ул.Сарайшык,51».

 Запланированные показатели прямого результата:

строительство 1-го объекта с вводом в эксплуатацию: «*Строительство дома Дружбы в г.Уральск ЗКО»* объект введен в эксплуатацию. Акт госкомиссии от 21.12.2015 года.

изготовление 1-го проекта

- *разработка ПСД на «реконструкцию административного здания КГУ "Мемориального музей имени М. Маметовой управления культуры, архивов и документации ЗКО" г.Уральск ул.Сарайшык,51»,* работы завершены, гос.экспертиза будет завершена в 2016 г.

- проведение государственной экспертизы по проекту *«Реконструкция административного здания КГУ "Мемориального музей имени М. Маметовой управления культуры, архивов и документации ЗКО" г.Уральск ул.Сарайшык,51»* завершение работ планируется в 2016 году (5%).

- работа по изготовлению технического паспорта по объекту "Областной Дома Дружбы в городе Уральске ЗКО», техпаспорт изготовлен, реестровый № заказ 002072009444 от 20.11.2015 года.

Прямые результаты достигнуты на 100%.

 Дебиторской и кредиторской задолженности нет. Проверки государственными органами контроля не проводились.

***по программе 017******«Развитие объектов спорта и туризма»*** выделено 351 061,0 тыс.тенге из областного бюджета, освоено 351 014,5 тыс.тенге, освоение составляет 100%. Неосвоены средства 46,5 тыс.тенге, данная сумма является экономией по договорам.

Запланированные показатели прямого результата:

строительство 3-х объектов

 *- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО»* объект введен в эксплуатацию. Акт госкомиссии от от 25.06.2015 года.

*- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Жымпиты Сырымского района ЗКО»* объект введен в эксплуатацию. Акт госкомиссии от от 12.06.2015 года.

*- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в п. Зачаганск г. Уральск ЗКО»* объект введен в эксплуатацию. Акт госкомиссии от 16.06.2015 года.

изготовление 1-го проекта

*- разработка ПСД на «строительство спортивного комплекса с интернатом для одаренных детей в г Уральск ЗКО »,* работа завершена ГЭ № 09-0267/15 от 12 июня 2015 года.

проведение работ по:

- изготовление технического паспорта по объекту *«Физкультурно-оздоровоительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО»,* работы завершены реестровый № заказ 002063800277 от 17.07.2015г.

 - изготовление технического паспорта по объекту *«Физкультурно-оздоровоительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Жымпиты Сырымского района ЗКО»,* работы завершены реестровый № заказ 002063166570 от 02.07.2015г.

- изготовление технического паспорта по объекту *«Физкультурно- оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в п.Зачаганск г.Уральск»,* работы завершены реестровый № заказ 002066146385 от 28.08.2015г.

Прямые результаты достигнуты на 100%.

Дебиторской и кредиторской задолженности нет. Проверки государственными органами контроля не проводились.

***по программе 022*** ***«Развитие объектов охраны окружающей среды»*** выделено 86 132,0 тыс.тенге из областного бюджета, освоено 86 076,7тыс.тенге, освоение составляет 100%. Неосвоены средства 55,3тыс.тенге, данная сумма является экономией по договору.

Запланированные показатели прямого результата:

строительство 1-го объекта

 *- «Реконструкция Калдыгайтинской системы лиманного орошения Каратюбинского района»* объект введен в эксплуатацию. Акт госкомиссии от 18.11.2015 года. На общей площади 13,1 тыс. гектар произведена реконструкция 6,7 тыс.гектар системы лиманного орошения.

- изготовление технического паспорта по объекту *«Реконструкция Калдыгайтинской системы лиманного орошения Каратюбинского района»,* работы по изготовлению технического паспорта завершены, реестровые № заказ 002074679542, №002074680828, №002074680309, №002074679093, №002074680597, №002074678328, №002074678718, №002074702405, №0020746811391, №0020746811571, №002074681143, №0020746797852, №002074680117 от 31.12.2015г.

Прямые результаты достигнуты на 100%.

Дебиторской и кредиторской задолженности нет. Проверки государственными органами контроля не проводились.

***по программе 027 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры»*** выделено 1 303 294,0 тыс.тенге, из областного бюджета 338 540,0 тыс.тенге, за счет трансфертов из республиканского бюджета 384 457,0 тыс.тенге, за счет трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 580 297,0 тыс.тенге, освоено 1 301 858,7 тыс.тенге, освоение составляет 100%. Неосвоены средства 1 435,3 тыс.тенге это экономия, которая сложилась по договорам проведения государственной экспертизы.

 Запланированные показатели прямого результата: на выделенные средства выполнены работы, обьекты переходящие на 2016 год

 Прямые результаты достигнуты на 100%.

 Дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Проведена проверка Счетным Комитетом по контролю за исполнением РБ (поручение на проведение контроля от 8 мая 2015 года №23-4-Т), на сумму 379 971,0 тыс.тенге,нарушений не установлено.

***по программе 030******«Развитие коммунального хозяйства»*** выделено 500,0тыс.тенге из областного бюджета, освоено 497,7 тыс.тенге, освоение составляет 100%. Неосвоены средства 2,3 тыс.тенге, данная сумма является экономией по тендеру.

Запланированные показатели прямого результата:

изготовление 1-го проекта

*- разработка ПСД на "* С*троительство пристроя к адм.зданию по ул. Х. Чурина 116 (козырек) ",* работы завершены гос.экспертиза № 09-0460/15 от 31.12.2015 года.

Прямые результаты достигнуты на 100%.

Дебиторской и кредиторской задолженности нет. Проверки государственными органами контроля не проводились.

***по программе 036*** ***«Проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территории от природных и стихийных бедствий»*** выделено 330 419,0 тыс.тенге из областного бюджета 500,0 тыс.тенге, 329 919,0 тыс.тенге из республиканского бюджета, освоено 329 918,0 тыс.тенге, освоение составляет 100%. Неосвоены средства 1,0 тыс.тенге, данная сумма является экономией по тендеру.

Запланированные показатели прямого результата:

строительство 1-го объекта

*-«Берегоукрепительные работы у п.Облавка Бурлинского района ЗКО»* объект введен в эксплуатацию. Акт госкомиссии от 07.07.2015 года. Проведено 1,524 км берегоукрепительных работ.

- изготовление технического паспорта по объекту *«Берегоукрепительные работы у п.Облавка Бурлинского района ЗКО»,* работы по изготовлению технического паспорта завершены, реестровый № заказ 002074712801, №002074714384, №002074713663 от 31.12.2015г.

Прямые результаты достигнуты на 100%.

 Дебиторской и кредиторской задолженности нет. Проведена проверка Счетным Комитетом по контролю за исполнением РБ (поручение на проведение контроля от 8 мая 2015 года №23-4-Т), на сумму 91 800,0 тыс.тенге, нарушений не установлено.

***по программе 037******«Строительство и реконструкция объектов образования»*** выделено 2 447 024,0 тыс.тенге, из областного бюджета 884 967,0 тыс.тенге, из республиканского бюджета 1 402 057,0 тыс.тенге, за счет трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 200 000 тыс.тенге, освоено 2 446 492,6 тыс.тенге, освоение составляет 100%. Неосвоены средства 531,4 тыс.тенге, из них: 8,8 тыс.тенге экономия по тендеру, 430,8 тыс.тенге экономия текущего года, 38,4 тыс.тенге не оплачен технадзор, в связи с непредставлением акта выполненных работ подрядчиком (работы по технадзору полностью выполнены), 53,4 тыс.тенге не оплачено 5% по проведение государственной экспертизы по проекту *«Строительство детского сада на 280 мест в селе Жангала Жангалинского района ЗКО»* по причине длительного срока исполнения договора (до 45 рабочих дней), оплата после получения заключение гос.экспертизы.

Запланированные показатели прямого результата:

строительство 6-ти объектов

 *- «Строительство "Школа на 1200 мест в п.Зачаганск г Уральск ЗКО»,* объект введен в эксплуатацию. Акт госкомиссии от 06.08.2015 года.

*- «Строительство "Школа на 600 мест с интернатом на 100 мест в п.Жангала Жангалинского р/н ЗКО»,* объект введен в эксплуатацию. Акт госкомиссии от 08.10.2015года.

*- «Строительство детского сада на 290 мест в п. Чингирлау Чингирлауского района ЗКО»* срок вода в эксплуатацию 2016 год,

- «Строительство центра адаптации несовершеннолетних в г.Уральска ЗКО*»,* объект введен в эксплуатацию. Акт госкомиссии от 17.06.2015 года.

*- «Реконструкция здания специализированной школы – интернат для одаренных детей с пристройкой спортивного, актового зала и ресурсного центра по ул. Ескалиева 107 в г. Уральске ЗКО»,* объект введен в эксплуатацию. Акт госкомиссии от 23.09.2015 года*.*

*- «Строительство школы на 108 мест в п.Юбилейное Теректинского района ЗКО»,* объект введен в эксплуатацию. Акт госкомиссии от 14.07.2015

года*.*

изготовление 8-ми проектов

*- разработка ПСД на "Строительство школы на 600 мест в п.Деркул г.Уральска",* работы запланированные на 2015 год выполнены*,*

*- разработка ПСД на «Строительство детского сада на 280 мест в селе Жангала Жангалинского района ЗКО»,* работы запланированные на 2015 год выполнены*,*

*- разработка ПСД на «Строительство детского сада на 360 мест в микрорайоне Балауса п.Зачаганск г.Уральска ЗКО»* работы завершены гос.экспертиза № 09-0270/15 от 19 июня 2015 года,

- р*азработка ПСД на «Строительство детского сада на 290 мест в районе жилищной застройки п.Зачаганск г.Уральска ЗК»,* работы завершены гос.экспертиза № 09-0016/15 от 15.01.2015года,

*- разработка ПСД на «Строительство школы на 900 мест в микрорайоне «Сарытау» п.Зачаганск г.Уральска ЗКО»,* работы завершены гос.экспертиза № 09-0308/15 от 03.08.2015 года,

- р*азработка ПСД на «Строительство детского сада на 280 мест в п. Чапаево Акжаикского района ЗКО»,* работы завершены гос.экспертиза № №09-0189/15 от 23 апреля 2015 года,

 *-* р*азработка ПСД на «Строительство детского сада на 280 мест в п. Жымпиты Сырымского района ЗКО»,* работы завершены гос.экспертиза №09-0188/15 от 22 апреля 2015 года,

- р*азработка ПСД на «Строительство школы на 198 мест в с. Шабдаржап Акжаикского района ЗКО»,* работы запланированные на 2015 год выполнены*,*

проведение работ по

- изготовление технического паспорта по объекту *«Школа на 1200 мест в п.Зачаганск г Уральск ЗКО»,* работы завершены реестровый № заказ 002066149519 от 20.08.2015г.

 - изготовление технического паспорта по объекту *«Школа на 600 мест с интернатом на 100 мест в п.Жангала Жангалинского района ЗКО"»,* работы завершены реестровый № заказ 002066978668 заказ от 02.09.2015г..

- изготовление технического паспорта по объекту *«Центр адаптации несовершеннолетнихв г.Уральска ЗКО»,* работы завершены реестровый № заказ 002063802943 от 04.08.2015г.

- изготовление технического паспорта по объекту *«Реконструкция здания специализированной школы – интернат для одаренных детей с пристройкой спортивного, актового зала и ресурсного центра по ул. Ескалиева 107 в г. Уральске ЗКО»,* работы завершены реестровый № заказ 002073912085 заказ от 24.12.2015г.

- изготовление технического паспорта по объекту *«Школа на 108 мест в п.Юбилейное Теректинского района ЗКО»,* работы завершены реестровый № заказ 002063906862 заказ от 04.08.2015г.

проведение работ по

- проведение государственной экспертизы по проекту *«Строительство школы на 600 мест в п.Деркул г.Уральска»* завершение работ планируется в 2016 году.

- проведение государственной экспертизы по проекту *«Строительство детского сада на 280 мест в селе Жангала Жангалинского района ЗКО»* завершение работ по плану в 2015 году, но согласно условиям Договора № 09-0390 от 29.10.2015г.) срок исполнения длительный и составляет 45 рабочих дней, заключение гос.экспертизы будет получено в январе 2016 года.

- проведение государственной экспертизы по проекту *«Строительство школы на 198 мест в с. Шабдаржап Акжаикского района ЗКО»* завершение работ планируется в 2016 году.

 Прямые результаты достигнуты на 100%.

 Дебиторской и кредиторской задолженности нет.

 Проводились проверки:

- ИФК приказ от 24 июля 2015 г. и 12 августа 2015 г. №264 по обьектам: *«Строительство школы на 1200 мест в п.Зачаганск г Уральск ЗКО», «Строительство школы на 600 мест с интернатом на 100 мест в п.Жангала Жангалинского р/н ЗКО»* на сумму 752 057,0 тыс.тенге;

*-* Проведена проверка Счетным Комитетом по контролю за исполнением РБ (поручение на проведение контроля от 8 мая 2015 года №23-4-Т), на сумму 650 000,0 тыс.тенге;

 ИФК были выявлены нарушения в части поставки оборудования и не соответствия выполненных строительно-монтажных работ проектно-сметной документации, подлежащие к восстановлению в сумме 9102,5 тыс.тенге по обьекту*«Строительство школы на 600 мест с интернатом на 100 мест в п.Жангала Жангалинского р/н ЗКО»*. Управление строительства по результатам проверки обратилось в суд с иском о признании подрядчика ТОО «Таскала Транс Газ» недобросовестным участником государственных закупок. Согласно решения суда, в иске было отказано (копия Решения суда прилагается). Обьект завершен и сдан в эксплуатацию (Акт ГК от 10 октября 2015 года).

***по программе 038******«Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»*** выделено 2 336 068,0 тыс.тенге, из областного бюджета 7 391,0 тыс.тенге, 2 328 677,0 тыс.тенге из республиканского бюджета, освоено 2 336 067,1 тыс.тенге, освоение составляет 100%. Неосвоены средства 0,9 тыс.тенге, экономия по тендеру.

 Запланированные показатели прямого результата:

строительство 1-го объекта

*- «Строительство городской многопрофильной больницы на 300 коек в городе Уральске ЗКО»,* строительство объекта начато в 2012 году*,* срок вода в эксплуатацию в 2016 году.

корректировка 1-го проекта

*-* корректировка ПСД на *«Строительство городской многопрофильной больницы на 300 коек в городе Уральске ЗКО»,* работы завершены гос.экспертиза № № 09-0092/15 от 20 февраля 2015 года.

проведение работ по

- изготовление технического паспорта по объекту «*Строительство городской многопрофильной больницы на 300 коек в городе Уральске ЗКО»,* работы завершены , реестровый № заказ 002070558507 от 28.10.2015г.

 Прямые результаты достигнуты на 100%.

 Дебиторской и кредиторской задолженности нет.

 Проведена проверка Счетным Комитетом по контролю за исполнением РБ (поручение на проведение контроля от 8 мая 2015 года №23-4-Т), на сумму 105 319,0 тыс.тенге.

Выявленные в ходе проверки нарушения были приведены в соответствие.

***по программе 058 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах»*** выделено 1 080 532,0 тыс.тенге, из областного бюджета 419 113,0 тыс.тенге, за счет трансфертов из республиканского бюджета 661 419,0 тыс.тенге, освоено 1 080 530,5 тыс.тенге, освоение составляет 100%. Неосвоены средства 1,5 тыс.тенге это экономия по договорам.

 Запланированные показатели прямого результата:

- Реконструкция водопровода с Федоровка Теректинского района ЗКО протяженностью 57,273 км;

- Реконструкция водопровода райцентра с Жымпиты Сырымского района ЗКО протяженностью 103,214 км;

 Прямые результаты достигнуты на 100%.

 Дебиторской и кредиторской задолженности нет.

 Проведена проверка Счетным Комитетом по контролю за исполнением РБ (поручение на проведение контроля от 8 мая 2015 года №23-4-Т), на сумму 400 000,0 тыс.тенге. Нарушений не установлено.

***по программе 061******«Развитие объектов государственных органов»*** выделено 11 100,0 тыс.тенге из областного бюджета, освоено 11 100,0тыс.тенге, освоение составляет 100%.

Запланированные показатели прямого результата:

изготовление 1-го проекта - разработка ПСД на «строительство центра обслуживания предпринимательства в г. Уральск ЗКО*»* . срок завершения работ в 2016 году.

 Прямые результаты достигнуты на 100%.

 Дебиторской и кредиторской задолженности нет. Проверки государственными органами контроля проводились.

***по программе 083******«Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Дорожная карта занятости 2020 »*** выделено 77 378,0 тыс.тенге, из областного бюджета, освоено 77 374,3 тыс.тенге, освоение составляет 100%. Неосвоены средства 3,7 тыс.тенге это экономия по тендеру.

 Запланированные показатели прямого результата:

изготовление 1-го проекта

*- разработка ПСД на "* *строительство врачебной амбулатории на 35 посещений в смену в с.Лубенка Чингирлауского района ЗКО",* работы завершены гос.экспертиза № 09-0419/15 от 27.11.2015 года.

Прямые результаты достигнуты на 100%.

 Дебиторской и кредиторской задолженности нет. Проверка государственным органом контроля не проводилась.

***по программе 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюжетов»*** выделено 27 038,0 тыс.тенге, из областного бюджета, освоено 27 038,0 тыс.тенге, освоение составляет 100%.

 Запланированные показатели прямого результата:

-запланировано изготовление 1-го генерального плана с.Шоптыкуль Каратобинского района, генплан изготовлен, но прямой результат не достигнут, так как не было утверждения на сессии районного маслихата, в связи с тем, что не пройдено согласование с Департаментом экологии (согласно СН РК №3.01-02-2011 необходимо согласование);

- запланировано проведение 30% работ по изготовлению 3-х генеральных планов: в п. Казталовка Казталовского района ЗКО, в п. Жалпактал Казталовского района ЗКО, в п. Сайхин Бокейординского района ЗКО со сроком изготовления в 2016 году, запланированные показатели (30%) достигнуты полностью.

 Дебиторской и кредиторской задолженности нет. Проверка государственным органом контроля проводилась.