приложение 3

Приложение 2

К Правилам разработки и

Утверждения (переутверждения)

бюджетных программ(подпрограмм)

и требованиям к их содержанию

Утверждена

Приказом руководителя

ГУ «Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Карасайского района»

№ 68 от 29 декабря 2022 года

(место печати)

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**4721008- ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района»**

код и наименнование администратора бюджетной программы

**на 2023-2025 годы**

**Код и наименование бюджетной программы**: 472 004 - *«*Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры.»

**Руководитель бюджетной программы** – Сагындыков Багдаулет Бакытович

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**- статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 2008 года 4 декабря за № 95-IV, раздела 4, пунктами 17-27 Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195, решение Карасайского районного маслихата от 26 декабря 2022 года № 31-3 «О бюджете Карасайского района на 2023-2025 годы»

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления** областные

**в зависимости от содержания** осуществление бюджетных инвестиций

**в зависимости от способа реализации**индивидуальная

**текущая/развитие**  развития

**Цель бюджетной программы:** Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство.

**Конечный результат бюджетной программы;** Улучшение жизнедеятельности жильцов, создание комфортных условий.

**Описание (обоснование) бюджетной программы** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** | | | | | | |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **43544** | **4547188** |  |  |  |

**Показатели прямого результата**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Количество строящихся объектов строительства** | **объект** | **8** | **19** | **х** | **х** | **х** |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **43544** | **4547188** |  |  |  |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 011 – «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

*в зависимости от содержания*: осуществление бюджетных инвестиций

*текущая/развития* развития

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Количество строящихся объектов строительства, в том числе:** | **объект** | **х** | **4** | **х** | **х** | **х** |
| *Строительство наружные электричество по объекту жилого комплекса ECO-PARK ALATAY Карасайский район* | *км* |  | 1 |  |  |  |
| *Строительство наружные газоснабжение по объекту жилого комплекса ECO-PARK ALATAY Карасайский район* | *км* |  | *1* |  |  |  |
| *Строительство наружные водоснабжение и канализация по объекту жилого комплекса ECO-PARK ALATAY Карасайский район* | *км* |  | *1* |  |  |  |
| *Строительство ИКС и благоустроиство котеджного городка в с Шамалган Карасайского района* | *проект* |  | *1* |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| *Строительство наружные электричество по объекту жилого комплекса ECO-PARK ALATAY Карасайский район* | тысяч тенге |  | 2333402 |  |  |  |
| *Строительство наружные газоснабжение по объекту жилого комплекса ECO-PARK ALATAY Карасайский район* | тысяч тенге |  | *185171* |  |  |  |
| *Строительство наружные водоснабжение и канализация по объекту жилого комплекса ECO-PARK ALATAY Карасайский район* | тысяч тенге |  | *129558* |  |  |  |
| *Строительство ИКС и благоустроиство котеджного городка в с Шамалган Карасайского района* | тысяч тенге |  | *365000* |  |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **х** | **3013131** |  | **х** | **х** |

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 – «За счет трансфертов из областного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Количество строящихся объектов строительства, в том числе: | объект | 8 | 15 | х | х | х |
| Строительство ИКС и благоустройство для 5-ти инд.жилдомов в с.Турар Карасайского района | км | 1 |  |  |  |  |
| На развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей (Строительство ИКС и благоустройство для жилых домов 3-очередь) в ЖК "Омирузак" | км | 1 | 1 |  |  |  |
| На развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей (Строительство ИКС и благоустройство для жилых домов 4-очередь) в ЖК "Омирузак"" | км | 1 | 1 |  |  |  |
| Разработка ПСД по объекту: Строительство инженерных сетей для жилого комплекса котеджных домов (Таунхаус) в с.Жандосова Карасайского района | проект | 1 | 1 |  |  |  |
| Разработка ПСД по объекту: Строительство инженерных сетей для 50кв.5-ти домов в г Каскелен Карасайского района | проект |  | 1 |  |  |  |
| Строительство наружные электричество по объекту жилого комплекса ECO-PARK ALATAY Карасайский район | км |  | 1 |  |  |  |
| Строительство наружные газоснабжение по объекту жилого комплекса ECO-PARK ALATAY Карасайский район | км |  | 1 |  |  |  |
| Строительство наружные водоснабжение и канализация по объекту жилого комплекса ECO-PARK ALATAY Карасайский район | км |  | 1 |  |  |  |
| Строительство жилого комплекса «Арнау» в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области 2-очередь. БМК на 8 мВт для ЖК Арнау | км |  | 1 |  |  |  |
| «Возобновление строительства 5-ти этажных блоков жилого комплекса «Арнау» в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области ул.Абылай хан участок 2/5, 2/6. Газоснабжение | км |  | 1 |  |  |  |
| «Внеплощадочные наружные сети электроснабжения для жилого комплекса «Арнау» в г. Каскелен, Карасайского района, Алматинской области» | км | 1 | 1 |  |  |  |
| «Внеплощадочные сети канализации для жилого комплекса «Арнау», по адресу г. Каскелен, Карасайского района, Алматинской области» | км | 1 | 1 |  |  |  |
| «Возобновление строительства 5-ти этажных блоков жилого комплекса «Арнау» в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области 1-очередь. Наружные инженерные сети» | км | 1 | 1 |  |  |  |
| «Строительство водозаборных сооружении для жилого комплекса «Арнау» в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области 1-2 очередь. расположенного по адресу: Алматинскаяобласть, Карасайский р/н, Каскеленский г/о., г. Каскелен | км | 1 | 1 |  |  |  |
| Строительство инженерных сетей и благоустройства для жилых домов в ЖК Омирузак. Внутриквартальные инженерные сети» | км |  | 1 |  |  |  |
| Разработка ПСД "На развитие и обустроиство ИКС под ИЖС в с Елтай Карасайском районе" | проект |  | 1 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Строительство ИКС и благоустройство для 5-ти инд.жилдомов в с.Турар Карасайского района | тысяч тенге | 6379 |  |  |  |  |
| На развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей (Строительство ИКС и благоустройство для жилых домов 3-очередь) в ЖК "Омирузак | тысяч тенге |  | 90970 |  |  |  |
| На развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей (Строительство ИКС и благоустройство для жилых домов 4-очередь) в ЖК "Омирузак | тысяч тенге | 19287 | 253657 |  |  |  |
| Разработка ПСД по объекту: Строительство инженерных сетей для жилого комплекса котеджных домов (Таунхаус) в с.Жандосова Карасайского района | Тысяч тенге | 17478 | 1000 |  |  |  |
| Разработка ПСД по объекту: Строительство инженерных сетей для 50кв.5-ти домов в г Каскелен Карасайского района | Тысяч тенге |  | 25356 |  |  |  |
| Строительство наружные электричество по объекту жилого комплекса ECO-PARK ALATAY Карасайский район | Тысяч тенге |  | 233340 |  |  |  |
| Строительство наружные газоснабжение по объекту жилого комплекса ECO-PARK ALATAY Карасайский район | Тысяч тенге |  | 18517 |  |  |  |
| Строительство наружные водоснабжение и канализация по объекту жилого комплекса ECO-PARK ALATAY Карасайский район | Тысяч тенге |  | 12956 |  |  |  |
| Строительство жилого комплекса «Арнау» в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области 2-очередь. БМК на 8 мВт для ЖК Арнау | Тысяч тенге |  | 227899 |  |  |  |
| «Возобновление строительства 5-ти этажных блоков жилого комплекса «Арнау» в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области ул.Абылай хан участок 2/5, 2/6. Газоснабжение | Тысяч тенге |  | 199928 |  |  |  |
| «Внеплощадочные наружные сети электроснабжения для жилого комплекса «Арнау» в г. Каскелен, Карасайского района, Алматинской области» | Тысяч тенге | 100 | 5000 |  |  |  |
| «Внеплощадочные сети канализации для жилого комплекса «Арнау», по адресу г. Каскелен, Карасайского района, Алматинской области» | тысяч тенге | 100 | 5000 |  |  |  |
| «Возобновление строительства 5-ти этажных блоков жилого комплекса «Арнау» в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области 1-очередь. Наружные инженерные сети» | тысяч тенге | 100 | 5000 |  |  |  |
| «Строительство водозаборных сооружении для жилого комплекса «Арнау» в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области 1-2 очередь. расположенного по адресу: Алматинскаяобласть, Карасайский р/н, Каскеленский г/о., г. Каскелен | тысяч тенге | 100 | 5000 |  |  |  |
| Строительство инженерных сетей и благоустройства для жилых домов в ЖК Омирузак. Внутриквартальные инженерные сети», | тысяч тенге |  | 447726 |  |  |  |
| Разработка ПСД "На развитие и обустроиство ИКС под ИЖС в с Елтай Карасайском районе" | тысяч тенге |  | 2708 |  |  |  |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | **43544** | **1534057** | х | х | х |