Приложение 3

«Утверждена»

Приказом руководителем ГУ «Управление топливно-

энергетического комплекса и коммунального

хозяйства города Астаны»

от «___января 2023 год №______

Приложение 8

к приказу ГУ «Управление топливно-

энергетического комплекса и коммунального

хозяйства города Астаны»

от 5 января 2023 год

«Согласовано»

Министерство энергетики

Республики Казахстан

___________________________

(подпись, Ф.И.О.)

«____» _____________ 2023год

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

3430001 Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2023-2025 годы

Код и наименование бюджетной программы:012«Развитие теплоэнергетической системы»

Руководитель бюджетной программы: Узаков М.А.– Руководитель Государственного учреждения «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана»

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV п. 4 ст. 106, п.2 ст 75;

Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года п.4 ст.1, п.3 ст.105;

Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года № 434-V ЗРК пп.2 ст.5;

Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» от 16 июля 2001 года пп.16-3 ст.1;

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию;

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» пп. 3 п. 295;

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности п.9 ст.34, ст.2;

Решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2022 года № 275/36-VII «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Нур-Султан от 30 декабря 2021 года №129/18- VII «О плане развития города Нур-Султан на 2021-2025 годы»;

Решение маслихата города Астаны от 17 января 2023 года № 307/38-VII «О внесении изменении в решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2022 года № 274/36-VII» «О бюджете города Астаны на 2023-2025 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления – областные, города республиканского значения, столицы

в зависимости от содержания - осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации – Индивидуальная

Текущая/развития – Развития

Цель бюджетной программы: Обеспечение растущей потребности экономики в теплоэнергетике, обеспечение потребителей услугами теплоснабжения и электроснабжения надлежащего качества. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения и повышение эффективности деятельности в области теплоэнергетической системы.

Конечный результат:

Ввод в эксплуатацию объектов:

Ввод в эксплуатацию объектов в 2023 году – 1

- Строительство новых РП, ТП в г. Астане (Строительство РП 10 кВ в районе перспективной застройки вдоль Коргалжынской трассы).

Описание (обоснование) бюджетной программы: Основные расходы по данной бюджетной программе направлены на реализацию инвестиционных проектов в области теплоэнергетики.

| Расходы по бюджетной программе, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе, в том числе: | Ед изм | 2021 год (отчетный год) | 2022 год (План текущего года) |  | плановый период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год | 2025 год |
| «Развитие теплоэнергетической системы» | Тысяч тенге | 16 788 528,0 | 41 016 399,0 |  | 15 672 724,0 |  |  | 2 021 280,0 | 2 420 161,0 |
| За счет внутренних займов | Тыс. Тенге | 270 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | Тыс. Тенге | 7 212 993,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | Тыс. Тенге | 6 244 772,0 | 21 269 823,0 |  | 13 717 078,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| За счет средств местного бюджета | Тыс. Тенге | 3 060 763,0 | 19 746 576,0 |  | 1 955 646,0 |  |  | 2 021 280,0 | 2 420 161,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | Тыс. тенге | 16 788 528,0 | 41 016 399,0 |  | 15 672 724,0 |  |  | 2 021 280,0 | 2 420 161,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций текущая/развития: развития Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация программы за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро и теплоснабжением Показатели прямого результата; Единица измере-ния; 2021 год (отчетный год); 2022 год (План текущего года); плановый период. 2023 год; 2024 год; 2025 год. Количество реализуемых проектов; 3. Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №7,8, турбоагрегатов ст. №5,6 и водогрейной котельной города Астаны; ед; 1. Продолжение работ по котлоагрегату №8; ед; 1. Продолжение работ по турбоагрегату №6; ед; 1. Строительно-монтажные работы по электрофильтру; ед; 1. Приобретение оборудования по отбору сухой золы; ед; 1. Завершение работ по реконструкции водоподготовительной установке; ед; 1. Гидротехнические работы по золоотвалу №2 секция 2; м3; 700 000. Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст.№№ 4÷7, ПТВМ-100 ст.№№ 8÷10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№ 1÷3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения в г. Астана. Перевод на газ котлов; ед; 4. Реконструкция водогрейных котлов КВТ-139,6-150 ст.№№ 1÷6 ТЭЦ-2 для совместного сжигания природного газа и угля, с обустройством внутристанционного газораспределения в г. Астана. Перовод на газ котлов; ед; 5. Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда - Астана г. Астана, Алматинский район. Продолжение СМР; ед; 1. Монтаж трубопроводов ДУ 325 мм; м; 29,83. Монтаж трубопроводов ДУ 273 мм; м; 104. Монтаж трубопроводов ДУ 219 мм; м; 50,9. Монтаж трубопроводов ДУ 426 мм; м; 49,33. Коридор для прокладки кабельного канала 20кВ с установкой РП на участке от ПС "Байтерек" по улицам А123 и А105 (проектные наименования) в районе Есиль города Астана. Продолжение СМР; ед; 1. Строительство трубных переходов; км; 0,638. Строительство кабельного канала; км; 2,2. Укладка кабеля 20кВ; км; 20,5. Укладка кабеля связи; км; 3,4. Расходы по бюджетной программе, в том числе:; Единица измере-ния; 2021 год (отчетный год); 2022 год (План текущего года); плановый период. 2023 год; 2024 год; 2025 год. Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №7,8, турбоагрегатов ст. №5,6 и водогрейной котельной города Астаны; Тыс тенге; 3 529 124,0. Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст.№№ 4÷7, ПТВМ-100 ст.№№ 8÷10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№ 1÷3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения в г. Астана; Тыс тенге; 2 483 510,0. Реконструкция водогрейных котлов КВТ-139,6-150 ст.№№ 1÷6 ТЭЦ-2 для совместного сжигания природного газа и угля, с обустройством внутристанционного газораспределения в г. Астана; Тыс тенге; 777 000,0. Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда – Астана г. Астана, Алматинский район; Тыс тенге; 109 290,0. Коридор для прокладки кабельного канала 20кВ с установкой РП на участке от ПС «Байтерек» по улицам А123 и А105 (проектные наименования) в районе Есиль города Астана; Тыс тенге; 314 069,0. Итого расходы по бюджетной программе; Тыс тенге; 7 212 993,0; 0,0; 0,0; 0,0. Код и наименование бюджетной подпрограммы: 005 «За счет внутренних займов» Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций текущая/развития: развития Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация программы за счет внутренних займов на обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро и теплоснабжением Показатели прямого результата; Единица измере-ния; 2021 год (отчетный год); 2022 год (План текущего года); плановый период. 2023 год; 2024 год; 2025 год. Количество реализуемых проектов; 1. Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда – Астана» г. Астана, Алматинский район. Монтаж трубопроводов ДУ 325 мм; м; 89,5. Монтаж трубопроводов ДУ 273 мм; м; 312. Монтаж трубопроводов ДУ 219 мм; м; 152,7. Монтаж трубопроводов ДУ 426 мм; м; 148. Расходы по бюджетной программе, в том числе:; Единица измере-ния; 2021 год (отчетный год); 2022 год (План текущего года); плановый период. 2023 год; 2024 год; 2025 год. Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной № 16 до трассы Караганда – Астана» г. Астана, Алматинский район; тыс тенге; 270 000,0. Итого расходы по бюджетной программе; Тыстенге; 270 000,0. Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» |
| Вид бюджетной подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущая/развития: развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета на обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро и теплоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели прямого результата | Ед изм | 2021 год (отчетный год) | 2022 год (План текущего года) |  | плановый период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год | 2025 год |
| Количество реализуемых инвестиционных проектов СМР | Ед |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ТЭЦ-3 в г.Астане | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало СМР | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение работ по ОРУ 110 кВ | ед | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение работ по релейному щиту ОРУ | ед | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение работ по кабельному хозяйству на площадке | ед | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Эстакада технологических трубопроводов и тепловых сетей | ед | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение СМР | ед |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Общестроительные работы в Водойгрейной котельной, Насосном 1-го подъема, ВПУ,на эстакадах | ед |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Технологические работы на объектах | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (без внеплощадочных инженерных сетей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка газового котла | ед |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Казбек» с ЛЭП 110 кВ | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение СМР | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие финансовых объязательств (выплата аванса) | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство здание | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| закуп оборудования | компл |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст.№№ 4÷7, ПТВМ-100 ст.№№ 8÷10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№ 1÷3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения в г. Астана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп и монтаж горелок на котлы | Ед. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп и монтаж системы АСУТП | Ед. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Акт ввода в эксплуатацию объекта | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водогрейных котлов КВТ-139,6-150 ст.№№ 1÷6 ТЭЦ-2 для совместного сжигания природного газа и угля, с обустройством внутристанционного газораспределения в г. Астана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп и монтаж горелок на котлы | Ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по благоустройству территорий | Ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп кабельной продукции | км | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единиц измер | 2020 год (отчетный год) | 2021 год (План текущего года) |  | плановый период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год | 2024 год |
| Строительство ТЭЦ-3 в г.Астане | тыстг | 5 000 000,0 | 20 769 794,0 |  | 7 251 597,0 |  |  |  |  |
| Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №7,8, турбоагрегатов ст. №5,6 и водогрейной котельной города Астаны (софинансир с МБ) | тыс тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (без внеплощадочных инженерных сетей) | тыстг |  |  |  | 5 000 000,0 |  |  |  |  |
| Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Казбек» с ЛЭП 110 кВ | тыстг |  | 147 500,0 |  | 1 465 481,0 |  |  |  |  |
| Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст. №№4+7, ПТВМ-100 ст.№№8+10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№1+3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения в г. Астана | тыс тенге | 1 057 587,0 | 352 529,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ТЭЦ-1 г.Астаны | тыс тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей в г.Астане | тыс тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водогрейных котлов КВТ-139,6-150 ст. №№1+6, ТЭЦ-2 для совместного сжигания природного газа и угля, с обустройством внутристанционного перераспределения в г. Астана | тыс тенге | 539 714,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС 110/20 кВ «Ишим» г.Астана. | Тыс тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс тенге | 6 597 301,0 | 21 269 823,0 |  | 13 717 078,0 |  |  |  |  |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций текущая/развития: развития Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация программы за счет средств местного бюджета на обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро и теплоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели прямого результата | Едизм | 2021 год (отчетный год) | 2022 год (План текущего года) |  |  | плановый период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год |
| Количество реализуемых проектов | ед | 34 | 38 |  | 14 |  |  | 17 | 12 |
| Строительство ТЭЦ-3 в г.Астане (софинансирование) | ед | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Работы по насосной 1-го подъема | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обвязка трубопровода в противопожарной насосной | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обвязка трубопроводов в водоподготовительной установке | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы по водогрейной котельной | ед | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы по ВПУ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (без внеплощадочных инженерных сетей) (софинансирование) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Казбек» с ЛЭП 110 кВ (софинансирование) | ед | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Подготовительные работы | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция РП, ТП, КТП-10/0,4 кВ и вновь сооружаемых РП-10 кВ в городе Астане (Реконструкция РП, ТП 100 штук) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп ячеек | комп |  | 32 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция РП, ТП | ед | 30 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение СМР | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования | шт |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Реконструкция РП, ТП, КТП-10/0,4 кВ и вновь сооружаемых РП-10 кВ в городе Астана. (район «Алматы» ж/м. «Железнодорожный» ст. Сороковая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп кабеля | км | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп оборудования и материалов | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования | шт |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Реконструкция РП, ТП, КТП-10/0,4 кВ и вновь сооружаемых РП-10 кВ в городе Астана. (район «Сарыарка» ж/м. «Ондирис») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение заключение государственной экспертизы | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Начало СМР | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение СМР | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КЛ | км |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| Закуп оборудования и материалов | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования | шт |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых РП, ТП в городе Астане. (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш, РП-10 кВ с 2КЛ-10 кВ от ПС «Промзона», РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки «Аллея Мынжылдык», РП-20 кВ для объектов перспективной застройки в районе улицыОрынбор) | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность построенных КЛ-20 кВ | км |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж кабеля 20 кВ | км | 12 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Строительства кабельного канала | км | 2 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж РП | ед | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство РП | ед | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение СМР | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Начало строительство РП Аэропорт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Начало строительство РП 11/2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Начало строительство РП 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых РП, ТП в г. Астане (Строительство РП 10 кВ в районе перспективной застройки вдоль Коргалжынской трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало строительство РП №1 | ед |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Строительство новых РП, ТП в г. Астане (Строительство РП 20 кВ в районе перспективной застройки Батыгай) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договора | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп ячеек 20 кВ | ед | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп трансформатора | ед | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп оборудования и материалов | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования и материалов | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Монтаж КЛ | м |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| Реконструкция ТМ-2 в г. Астане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж теплотрассы 2Ду426мм | м |  | 425 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж теплотрассы 2Ду108мм | м |  | 64 |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка трубопровода | м |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
| Разработтка траншей | м |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
| Теплоснабжение «Дома экономики», район Есиль, район пересечения улиц Қарашаш и Қараөткел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка топографической съемки | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка геологических изысканий | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка геодезических изысканий | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Согласование с заинтересованными организациями | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Получение положительного заключения |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка трубопровода | м |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
| Строительство сетей теплоснабжения школы «Дарын» №82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка трубопровода | м |  |  |  | 55 |  |  |  |  |
| Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №7,8, турбоагрегатов ст. №5,6 и водогрейной котельной города Астаны (софинансирование) | ед | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Работы на золоотвале | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение СМР | ед |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Возведение дамбы золоотвала №2 секция №2 | Тыс м3 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Работы на золотвале №2 секция2 | ед |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Строительство сетей теплоснабжения в районе улиц №12-27, № 12-95( проектное наименования) и Сулуколь в г. Нур-Султан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка теплотрассы Ду 159 мм | м |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
| Разработка траншей | м |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; Получение предприятием дополнительной прибыли за счет транспортировки тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ЛЭП-10кВ в г.Астане (2 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение реконструкции | ед |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Реконструкция ТЭЦ-1 г.Астаны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение строительство | ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Строительство участка теплотрассы 2Ду 400мм по ул. К. Мухамедханова (ул.Е126) на участке от врезки в тепломагистраль ТМ-55 2Ду 1000мм по ул. Ч. Айтматова до стыковки к существующей теплотрассой 2Ду 400/300/250 в районе пересечения Е429, Е430 и Е126 (проектное наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение СМР | ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Строительство сетей теплоснабжения в районе улиц №12-27, №12-95 (проектные наименования) и Сулуколь в г. Нур-Султан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало СМР | ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Реконструкция тепломагистрали ТМ-9 от пр. Республики до стыковки с ТМ-8 в г. Астана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало проектирования | ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| продолжение проектирования | ед |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Реконструкция тепломагистрали ТМ-8 от пр. Республики до пр. Женис в г. Астана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало проектирования | ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| продолжение проектирования | ед |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Реконструкция тепломагистрали ТМ-10 от пр. Республики до стыковки с ТМ-4 по ул. Кенесары в г. Астана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало проектирования | ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| продолжение проектирования | ед |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Реконструкция тепломагистрали ТМ-33 от ТЭЦ-2 до узла стыковки с ТМ-51 в г. Астана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало проектирования | ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| продолжение проектирования | ед |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Реконструкция трассы паропроводов на участке от ТРП-2 до ТЭЦ-1 в г. Астана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало проектирования | ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| продолжение проектирования | ед |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Реконструкция НС-10 в г. Астана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало проектирования | ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| продолжение проектирования | ед |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Подвод и обеспечение электроэнергии к проекту "Строительство сети многофункциональных автодилерских центров "Avto Village" в городе Нур-Султан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало СМР | ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| продолжение СМР | ед |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Строительство ВЛ, КЛ -110 кВ«Байтерек –Шыгыс» | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение проектирования | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схемы прохождения трассы по территории Аршалынского района | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка топографической съемки | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка геологических изысканий | ед | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство энергообъектов в г. Нур-Султан (ПС -110/10-10 кВ Сарыбулакская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение проектирования | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка топографической съемки | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение и реконструкция водогрейной котельной ТЭЦ-2 АО Астана-Энергия» с установкой водогрейных котлов ст.№7,8 (Расширение ТЭЦ-2 с установкой 2-х водогрейных котлов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало проектирования | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы, повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство закрытой ПС-110/20 кВ«Карлыгаш» с двумя КЛ 110 кВ от ПС «Байтерек» с двумя КЛ-110 кВ от ПС «Ишим» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение проектирование | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка топографической съемки | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка геологических изысканий | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переустройство ВЛ-110 кВ на участке от ПС 110/10 кВ «Городская» до ПС 110/10 кВ «Астана» в кабельное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало проектирования | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка подготовительной части проекта | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка топографической съемки | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение проектирование | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка раздел ЭС | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство двух распеределительных пунктов 10 кВ с электрическими сетями для существующих и строящихся объектов района интенсивной застройки в границах пр. Тлендиева-ул. Улытау-Баршын-Коктал-объездная дорога, район СпецЦона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало проектирование | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автономной групповой котельной, город Нур-Султан, район Есіл, район пересечение ул. Сауран и Хусейн бен Талал (без инженерных сетей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котлов | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение СМР | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; Получение предприятием дополнительной прибыли за счет выработки тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС «Арай» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка топографической съемки | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка геологических изысканий | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка эскизного проекта подстанции | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование проекта с заинтересованными организациями | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение проектирования | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Получение положительного заключения | ед |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство объектов электроснабжения в г.Астане. ПС 110/10 кВ «Самал» мощностью 2*63 МВА; | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Акт приемки объекта в эксплуатацию(конеч результат не достигнут в 2021 году) | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение СМР | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение нового коммунального рынка г. Астаны. (Электроснабж-е многофукционального торгово-логистического комплекса) | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Для продления договора , объявление конкурса | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение СМР | ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Строительство элемента 6 го ввода от НС-14 до ТМ-47 | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие обязательств | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение проектирования | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Принятие финансовых объязательств (оплата аванса) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка грунта | М.куб |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Кран шаровый | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. №38 - Керей, Жанибек хандар (пос. Заречный и Тельмана) на левом берегу р. Ишим в г. Астана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прохождение государственной экспертизы | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение СМР | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж трубопровода | м |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; Получение предприятием дополнительной прибыли за счет передачи тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ТМ-14 (Реконструкция ТМ-14 2ДУ 1000 мм, в г. Астана) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка проекта | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; Уменьшение затрат предприятия на ремонтно-восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Строительство теплотрассы по улице А. Байтурсынова и Нажимеденова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие финансовых объязательств (погашение кредиторских задолженности) | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; Уменьшение затрат предприятия на ремонтно-восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст. №№4+7, ПТВМ-100 ст.№№8+10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№1+3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределенияв г. Астана (софинансирование) | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Акт ввода эксплуатцию объекта | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водогрейных котлов КВТ-139,6-150 ст. №№1+6, ТЭЦ-2 для совместного сжигания природного газа и угля, с обустройством внутристанционного перераспределения в г. Астана (софинансирование) | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ТМ-15 в городе Астане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие финансовых объязательств (погашение кредиторских задолженности) | ед | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирный жилой комплекс «Виктория» со встроенными помещениями и гаражами, расположенный на правом берегу реки Есиль, г. Нур-Султан, район «Алматы», проспект Б. Момышулы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж ячеек 10/0,4 кВ | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп ячеек 10/0,4 кВ | ком | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж КЛ-0,4 кВ | км | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп АСКУЭ и телемеханики | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж АСКУЭ и телемеханики | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги технадзора | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Подписание акт приемки объекта в эксплуатацию | ед |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети к объекту "Многоквартирный жилой комплекс с коммерческими помещениями и паркингом, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, район пересечения улиц А123 и А125 (проектные наименования)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп трубной продукции | м |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж трубопровода | м |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; Получение предприятием дополнительной прибыли за счет передачи тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция наружной тепловой сети ГКПП «Дворец Жастар» акимат города Нур-Султан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для заключение договора | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж трубопровода | м |  | 130 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка траншей | м |  | 130 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; Уменьшение затрат предприятия на ремонтно-восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей электроснабжения для перспективной застройки района гаражного кооператива «Южный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На начало СМР | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Закуп РП | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Закуп ТП | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ТМ-23 в г. Астана. (Строительство тепломагистрали 2Ду-1000мм по ул. Кравцова от НС №6 до стыковки с ТМ-26, по ул. Балкашинский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка проекта | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; Уменьшение затрат предприятия на ремонтно-восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подводящие сети к котельной в районе шоссе «Қорғалжын», инженерные сети от котельной в районе шоссе «Қорғалжын» до многофункционального семейно-развлекательного туристского района по строительству объекта «Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе «Қорғалжын» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка топографической съемки | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка геологических изысканий | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка геодезических изысканий | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Согласование с заинтересованными организациями | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Завершение проектирование | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подводящие сети по строительству объекта «Газовая котельная с инженерной инфрастуктурой в районе жилого массива «Тельмана» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка топографической съемки | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка геологических изысканий | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан» (без внеплощадочных инженерных сетей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятие финансовых обязательств (выплата аванса) | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирный жилой комплекс с паркингом и встроенно-пристроенными помещениями- расположенный по адресу: г. Нур-Султан по улице Жумекен Нажимеденова - район нового вокзала. Наружные сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж трубопровода | м | 900 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Закуп трубопроводов ду 426 | м | 436 |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп трубопроводов ду 325 | м | 239 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка грунта | м куб |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| Получение положительного заключение госэкспертизы после корректировки | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; Получение предприятием дополнительной прибыли за счет передачи тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе «Қорғалжын» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка топографической съемки | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка геологических изысканий | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка геодезических изысканий | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Согласование с заинтересованными организациями | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Принятие финансовых обязательств (выплата аванса) | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная с инженерной инфрастуктурой в районе жилого массива «Тельмана» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка топографической съемки | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка геологических изысканий | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка геодезических изысканий | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС 110/20 «Ансаған в городе Нур-Султан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договора на ПИР | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС 110/20 «Батығай» в городе Нур-Султан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договора на ПИР | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС 110/20 «Қабанбай батыра» в городе Нур-Султан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договора на ПИР | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС 110/20 «Бағыстан» в городе Нур-Султан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договора на ПИР | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС 110/20 «Софи» в городе Нур-Султан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договора на ПИР | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Экономический эффект проекта; За счет привлечение инвестиции, увеличение налогооблагаемой базы,повышение поступлений от налогов в доход государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и строительство ЛЭП 110 кВ в г. Астане (с заменой трансформаторов на ПС «Жулдыз» и реконструкцией кабельной линии 110 кВ от ПС «Восточная») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование со смежными организациями | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение проектирование | ед |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство «кольцующего» участка теплотрассы по улице 37 от врезки в тепломагистраль ТМ-52 по улице ҰлыДала до врезки в теплотрассу 2ДУ400мм по улице 28 | ед | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка трубопровода | м | 163 |  |  |  |  |  |  |  |
| «Военный городок» 1 очередь строительства, по адресу: г.Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети и дороги. 1-й этап проектирования. Электроснабжение (с установкой РПК-2Т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод объекта в эксплуатацию | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной №16 до трассы Караганда - Астана" г. Астана, Алматинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж ДУ 325 | м | 59,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж ДУ 273 | м | 208 |  |  |  |  |  |  |  |
| МонтажДУ 219 | м | 101 |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж ДУ 426 | м | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотрасса по ул. 226 на участке от тепломагистрали 4 ввода до переулка Кобда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка траншеи | м | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка трубы 426мм | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обратная засыпка с восстановлением благоустройства | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коридор для прокладки кабельного канала 20кВ с установкой РП на участке от ПС "Байтерек" по улицам А123 и А105 (проектные наименования) в районе Есиль города Астана | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка кабеля в кабельном канале | км | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод объекта в эксплуатацию | Ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов в городе Нур-Султан, пр. Тұран,89. Вторая очередь. Наружные сети электроснабжения 20кВ от ПС «Олимп» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж КЛ-20 кВ | км | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп ячеек 20 кВ | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж ячеек 20 кВ | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж плит перекрытия на кабельный канал | шт | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод объекта в эксплуатацию | ед | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проектов софинансируемых с местного бюджета | ед | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Едизм | 2021 год (отчетный год) | 2022 год (План текущего года) |  | плановый период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год | 2025 год |
| Строительство ТЭЦ-3 в г. Астане | тыс тенг | 264 042,0 | 915 169,0 |  | 224 276,0 |  |  |  |  |
| Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (без внеплощадочных инженерных сетей) | тыс тенг |  |  |  | 154 639,0 |  |  |  |  |
| Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Казбек» с ЛЭП 110 кВ | тыс тенг | 72 896,0 |  |  | 45 324,0 |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих РП, ТП, КТП-10/0,4 кВ и вновь сооружаемых РП-10 кВ в городе Астана. (Реконструкция РП, ТП 100 штук) 3 очередь | тыс тенге | 492 092,0,0 | 2 587 300,0 |  | 5000,0 |  |  | 88 614,0 |  |
| Реконструкция РП, ТП, КТП-10/0,4 кВ и вновь сооружаемых РП-10 кВ в городе Астана. (район «Алматы» ж/м. «Железнодорожный» ст. Сороковая) | тыс тенге | 10 738,0 |  |  | 50 000,0 |  |  | 100 000,0 | 200 000,0 |
| Реконструкция РП, ТП, КТП-10/0,4 кВ и вновь сооружаемых РП-10 кВ в городе Астана. (район «Сарыарка» ж/м. «Ондирис») | тыс тенге | 5 000,0 | 5 231,0 |  | 50 000,0 |  |  | 91 386,0 | 200 000,0 |
| Строительство новых РП,ТП в городе Астане. (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш, РП-10 кВ с 2КЛ-10 кВ от ПС «Промзона», РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки «Аллея Мынжылдык», РП-20 кВ для объектов перспективной застройки в районе улицы Орынбор) | тыс тенге | 328 267,0 | 1 396 182,0 |  | 70 036,0 |  |  | 100 000,0 | 300 000,0 |
| Реконструкция ЛЭП 10 кВ в г. Астане (1 этап) |  |  |  |  | 40 357,0 |  |  |  |  |
| Строительство новых РП, ТП в г. Астане (Строительство РП 10 кВ в районе перспективной застройки вдоль Коргалжынской трассы) | тыс тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стр-во нов РП,ТП в г.Астане (Стр-во РП 10кВ в районе ВРЗ, перспект застройки вдоль Коргалжынской трассы и РП-20 кВ в районе перспективной застройки «Батыгай»); | тыс тенге | 60 000,0 |  |  | 100 000,0 |  |  | 100 000,0 | 100 000,0 |
| Реконструкция тепломагистрали ТМ-2 в городе Нур-Султан. Корректировка | тыс тенге |  | 242 458,0 |  | 228 957,0 |  |  | 100 000,0 | 700 000,0 |
| Теплоснабжение «Дома экономики», район Есиль, район пересечения улиц Қарашаш и Қараөткел | тыс тенге | 3 380,0 |  |  | 47 818,0 |  |  |  |  |
| Строительство сетей теплоснабжения к зданию спецализированного лицея № 82 «Дарын» | тыс тенге | 1 653,0 |  |  | 14 773,0 |  |  |  |  |
| Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №7,8, турбоагрегатов ст. №5,6 и водогрейной котельной города Астаны | тыс тенге | 139 049,0 | 745 708,0 |  | 250 000,0 |  |  |  |  |
| Строительство сетей электроснабжения для перспективной застройки района гаражного кооператива «Южный» | тыс тенге |  | 756 000,0 |  | 300 000,0 |  |  |  |  |
| Реконструкция ЛЭП 10 кВ в г. Астане ( 2 этап) | тыс тенге |  |  |  |  |  |  | 100 000,0 |  |
| Реконструкция ТЭЦ-1 города Астаны | тыс тенге |  |  |  |  |  |  | 52 096,0 |  |
| Строительство участка теплотрассы 2Ду 400мм по ул. К. Мухамедханова (ул.Е126) на участке от врезки в тепломагистраль ТМ-55 2Ду 1000мм по ул. Ч. Айтматова до стыковки к существующей теплотрассой 2Ду 400/300/250 в районе пересечения Е429, Е430 и Е126 (проектное наименование) | тыстенге |  |  |  |  |  |  | 340 947,0 |  |
| Строительство сетей теплоснабжения в районе улиц №12-27, №12-95 (проектные наименования) и Сулуколь в г. Нур-Султан | тыстенге |  |  |  |  |  |  | 298 729,0 |  |
| Реконструкция тепломагистрали ТМ-9 от пр. Республики до стыковки с ТМ-8 в г. Астана | тыс |  |  |  |  |  |  | 70 000,0 | 50 000,0 |
| Реконструкция тепломагистрали ТМ-8 от пр. Республики до пр. Женис в г. Астана | тенге |  |  |  |  |  |  | 70 000,0 | 50 000,0 |
| Реконструкция тепломагистрали ТМ-10 от пр. Республики до стыковки с ТМ-4 по ул. Кенесары в г. Астана | тыс |  |  |  |  |  |  | 143 092,0 | 250 000,0 |
| Реконструкция тепломагистрали ТМ-33 от ТЭЦ-2 до узла стыковки с ТМ-51 в г. Астана | тенге |  |  |  |  |  |  | 117 904,0 | 302 096,0 |
| Реконструкция трассы паропроводов на участке от ТРП-2 до ТЭЦ-1 в г. Астана | тыс |  |  |  |  |  |  | 70 000,0 | 50 000,0 |
| Реконструкция НС-10 в г. Астана | тыс тенге |  |  |  |  |  |  | 70 000,,0 | 50 000,0 |
| Подвод и обеспечение электроэнергии к проекту "Строительство сети многофункциональных автодилерских центров "Avto Village" в городе Нур-Султан | тыс тенге |  |  |  |  |  |  | 108 512,0 | 168 065,0 |
| Строительство ВЛ, КЛ-110 кВ «Байтерек-Шыгыс» | тыстенге | 46 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство энергообъектов в г. Астана (ПС-110/10-10 кВ «Сарыбулакская») | тыс тенге | 16 335,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение и реконструкция водогрейной котельной ТЭЦ-2 АО Астана-Энергия» с установкой водогрейных котлов ст.№7,8 (Расширение ТЭЦ-2 с установкой 2-х водогрейных котлов) | тыс тенге |  | 50 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство теплотрассы по проектным улицам 1-С, 18-С, №39 | тыс тенге | 100,0 | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство закрытой ПС-110/20 кВ "Карлыгаш" с двумя КЛ 110 кВ от ПС "Байтерек" с двумя КЛ-110 кВ от ПС "Ишим" | тыс тенге | 100,0 | 30 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Переустройство ВЛ-110 кВ на участке от ПС 110/10 кВ «Городская» до ПС 110/10 кВ «Астана» в кабельное исполнение | тыс тенге | 500,0 | 30 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство двух распеределительных пунктов 10 кВ с электрическими сетями для существующих и строящихся объектов района интенсивной застройки в границах пр. Тлендиева-ул. Улытау-Баршын-Коктал-объездная дорога, район СпецЦона | тыс тенге | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автономной групповой котельной, город Нур-Султан, район Есіл, район пересечение ул. Сауран и Хусейн бен Талал без инженерных сетей | тыс тенге | 202 793,0 | 196 238,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС «Арай» | тыс тенге | 36 200,0 | 19 950,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство объектов электроснабжения в г.Астане. ПС 110/10 кВ «Самал» мощностью 2*63 МВА; | тыс тенге | 66 736,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение нового коммунального рынка г.Астаны (Электроснабжение многофункционального торгово-логистического комплекса) | Тыс тенге | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство элемента 6-го ввода от НС-14 до ТМ-47 | тыс тенге | 26 301,0 | 77 552,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. №38 - Керей, Жанибек хандар (пос. Заречный и Тельмана) на левом берегу р. Ишим в г. Астана | тыс тенге | 5 500,0 | 48 536,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ТМ-14 (Реконструкция ТМ-14 2ДУ 1000 мм, в г. Астана) | тыс тенге |  | 19 448,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство теплотрассы по улице А. Байтурсынова и Нажимеденова | тыс тенге |  | 13 079,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водогрейных котлов КВ-Т-128-150 ст. №№4+7, ПТВМ-100 ст.№№8+10 (мазутные) и энергетических котлов Е-65-3,9-440КТ ст.№№1+3 ТЭЦ-1 для совместного сжигания природного газа и угля/мазута, с обустройством внутристанционного газораспределения в г. Астана | тыс тенге | 109 519,0 | 649 492,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водогрейных котлов КВТ-139,6-150 ст. №№1+6, ТЭЦ-2 для совместного сжигания природного газа и угля, с обустройством внутристанционного перераспределения в г. Астана | тыс тенге | 40 724,0 | 89 298,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ТМ-15 в городе Астане | тыс тенге | 139 783,0,0 | 348,0 |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирный жилой комплекс «Виктория» со встроенными помещениями и гаражами, расположенный на правом берегу реки Есиль, г. Нур-Султан, район «Алматы», проспект Б. Момышулы. | тыс тенге | 109 438,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети к объекту "Многоквартирный жилой комплекс с коммерческими помещениями и паркингом, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, район пересечения улиц А123 и А125 (проектные наименования)" | тыс тенге | 87 000,0 | 70 700,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция наружной тепловой сети ГККП "Дворец Жастар" акимат города Нур-Султан | тыс тенге | 1 100,0 | 40 205,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ТМ-23 в г. Астана. (Строительство тепломагистрали 2Ду-1000мм по ул. Кравцова от НС №6 до стыковки с ТМ-26, по ул. Балкашинский) | тыс тенге |  | 23 661,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подводящие сети к котельной в районе шоссе «Қорғалжын», инженерные сети от котельной в районе шоссе «Қорғалжын» до многофункционального семейно-развлекательного туристского района по строительству объекта «Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе «Қорғалжын» | тыс тенге |  | 275 059,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подводящие сети по строительству объекта «Газовая котельная с инженерной инфрастуктурой в районе жилого массива «Тельмана» | тыс тенге |  | 218 480,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан» (без внеплощадочных инженерных сетей) | тыс тенге |  | 3 000 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирный жилой комплекс с паркингом и встроенно-пристроенными помещениями- расположенный по адресу: г. Нур-Султан по улице Жумекен Нажимеденова - район нового вокзала. Наружные сети теплоснабжения | тыс тенге |  | 140 629,0 |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе «Қорғалжын» | тыс тенге |  | 7 537 184,0 |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная с инженерной инфрастуктурой в районе жилого массива «Тельмана» | тыс тенге |  | 543 342,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС 110/20 «Ансаған в городе Нур-Султан | тыс тенге |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС 110/20 «Батығай» в городе Нур-Султан | тыс тенге |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС 110/20 «Қабанбай батыра» в городе Нур-Султан | тыс тенге |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС 110/20 «Бағыстан» в городе Нур-Султан | тыс тенге |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС 110/20 «Софи» в городе Нур-Султан | тыс тенге |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и строительство ЛЭП 110 кВ в г.Астане (с заменой трансформаторов на ПС Жулдыз и реконструкции кабельной линей 110 кВ от ПС Восточная) | тыс тенге | 1 500,0 | 11 677,0 |  |  |  |  |  |  |
| «Военный городок» 1очередь строительства, по адресу: г.Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети и дороги. 1-й этап проектирования. Электроснабжение (с установкой РПК-2Т); | Тыс тенге | 43 873,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирный жилой комплекс с паркингом и встроенно-пристроенными помещениями- расположенный по адресу: г. Нур-Султан по улице Жумекен Нажимеденова - район нового вокзала. Наружные сети теплоснабжения | тыс тенге | 290 692,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепломагистрали по ул. А105 от насосной №16 до трассы Караганда - Астана" г. Астана, Алматинский район | тыс тенге | 195 278,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотрасса по ул. 226 на участке от тепломагистрали 4 ввода до переулка Кобда | тыс тенге | 76 166,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС 110/20 "Ансаған" в городе Нур-Султан" | тыс тенге | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коридор для прокладки кабельного канала 20кВ с установкой РП на участке от ПС «Байтерек» по улицам А123 и А105 (проектные наименования) в районе Есиль города Астана | тыс тенге | 10 053,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов в городе Нур-Султана, пр. Тұран,89. Вторая очередь. Наружные сети электроснабжения 20кВ от ПС «Олимп» | тыс тенге | 150 704,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей теплоснабжения в районе улиц №12-27, № 12-95( проектное наименования) и Сулуколь в г. Нур-Султан |  |  |  |  | 374 466 |  |  |  |  |
| Итого расходы по бюджетной программе | Тыс тг | 3 060 763,0 | 19 746 576,0 |  | 1 955 646,0 |  |  | 2 021 280,0 | 2 420 161,0 |