Қазақстан Республикасы

Қаржы министрінің

20  жылғы                              №

бұйрығымен бекітілген

Бюджеттік мониторинг   
жүргізу нұсқаулығына

21-қосымша

Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
2022 қаржы жылындағы

іске асырылуы туралы есеп

Индекс:  нысан:4-ББІА

Білдіретін тұлғалар тобы:

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі: Қызылорда облысының  табиғи  ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

Қайда ұсынылады: облыстық қаржы басқармасына

Мерзімділігі: жылдық

Ұсыну мерзімі: есептiден кейiнгi қаржы жылының 1 ақпанына дейін

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы: 254 2510 «Қызылорда облысының  табиғи  ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы»

Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы: 113 - «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер»

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

Мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай: Облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

Мазмұнына қарайтрансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

Іске асыру тәсiлiне қарай: жеке
Ағымдағы/даму:   Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: Қоршаған ортаның экологиялық жағдайын жақсарту арқылы табиғи су айдындарын тиімді пайдалану

Бюджеттік бағдарламаның сипаты: Су шаруашылығы нысандарын ұстап тұру, жұмыс жасау қабілетін арттыру, пайдалану, сондай-ақ олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмыстарын жүргізу. Қызылорда қаласын аяқ сумен қамтамасыз ету және облыс аумағындағы иесіз тұрған 296 су қондырғыларын құжаттандыру.

| Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Қызылорда қаласындағы «Жібек жолы» және «Қызылжарма» каналдарын ұстап тұру | мың теңге | 25731 | 25731 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысындағы суландыру қондырғыларын құжаттандыру | мың теңге | 2155 | 2155 | 0 | 100 | - |
| оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
| Шиелі ауданы | мың теңге | 2155 | 2155 | 0 | 100 | - |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 27886 | 27886 | 0 | 100 | - |

| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Қызылорда қаласындағы «Жібек жолы» және «Қызылжарма» каналдарын ұстап тұру | бірлік | 2 | 2 | - | 100 | - |
| Облыстағы суландыру қондырғыларын құжаттандыру | бірлік | 38 | 38 | - | 100 | - |

Басқарма басшысының  __________Қ. Жансұлтанұлы

орынбасары                        (қолы)(қолды таратып жазу)

Бас есепші     __________ Р. Оспанова
                                (қолы) (қолды таратып жазу)