Қазақстан Республикасы

Қаржы министрінің

20  жылғы                              №

бұйрығымен бекітілген

Бюджеттік мониторинг 
жүргізу нұсқаулығына

21-қосымша

Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
2022 қаржы жылындағы

іске асырылуы туралы есеп

Индекс:  нысан:4-ББІА

Білдіретін тұлғалар тобы:

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі: Қызылорда облысының  табиғи  ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

Қайда ұсынылады: облыстық экономика және қаржы басқармасына

Мерзімділігі: жылдық

Ұсыну мерзімі: есептiден кейiнгi қаржы жылының 1 ақпанына дейін

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы: 254 2510 Қызылорда облысының  табиғи  ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы: 008- «Қоршаған ортаны  қорғау бойынша іс- шаралар».

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

Мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай: Облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

Мазмұнына қарай: Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi  жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

Іске асыру түріне қарай: Жеке	
Ағымдағы/даму:   Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: Елді мекендерді аяқсумен қамтамасыз ету, оның ішінде ұзындығы 164,2 км  20 каналды тазалау жұмыстарын жүргізу; ауылдық округтер мен қалаға 23 дана насостық станциялар сатып алып, жеткізіп беру; 8 каналдың жобалық сметалық құжаттамаларын әзірлеу; қоршаған орта сапасын 9 бағыт бойынша анықтап, көрсеткіштерді белгілеу

Бюджеттік бағдарламаның сипаты: Гидротехникалық және су шаруашылығы нысандарын жөндеу мен тазалау жұмыстарын жүргізу;  Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерін әзірлеуге қажетті ақпараттарды жинақтау, талдау және зерттеу жұмыстарын жүргізу. жүргізілген зерттеулер нәтижелерінің мәліметтер базасы жасау, облыстың барлық аумағының кешенді экологиялық жағдайын бағалау жұмысын жүзеге асыру, ғылыми негізделген қоршаған ортаның мақсатты сапа көрсеткіштерін әзірлеу

| Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 254 008 015 | мың теңге | 56000 | 56000 | 0 | 100 | - |
| 254 008 051 | мың теңге | 879105,4 | 878720,3 | 385,1 | 99,9 | үнем қаржы |
| Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | мың теңге | 879161,4 | 878776,3 | 385,1 | 100 | үнем қаржы |

Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджеттің қаржысы есебінен»

Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:

Мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Ағымдағы/даму: Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерін әзірлеуге қажетті ақпараттарды жинақтау, талдау және зерттеу жұмыстарын жүргізу. жүргізілген зерттеулер нәтижелерінің мәліметтер базасы жасау, облыстың барлық аумағының кешенді экологиялық жағдайын бағалау жұмысын жүзеге асыру, ғылыми негізделген қоршаған ортаның мақсатты сапа көрсеткіштерін әзірлеу

| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіш-тердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Қызылорда облысының қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерін» қолданысқа енгізілген жаңа Экологиялық кодекске және қағиданың талаптарына сәйкестендіріп, түзету жұмыстарын жүргізу, қоршаған орта сапасының көрсеткіштерін әзірлеу жобасын бастау | мың теңге | 56 | 56 | 0 | 100 | - |
| Жалпы кіші бюджеттік бадарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 56 | 56 | 0 | 100 | - |

| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіш-тердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ғылыми негізделген қоршаған орта сапасының көрсеткіштерін 9 бағыт бойынша қайта әзірлеу | бағыт | 9 | 9 | - | 100 | - |

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:  051 - ««Республикалық бюджеттен ауыл, су, орман, балық шаруашылығына, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғауға, жер қатынастарына берілетін субвенциялар есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның  түрі:

Мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

Ағымдағы/даму: Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы:  Қоршаған ортаны қорғау шараларының жұмыстары

| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Аэропорт-Қызылорда автожолының бойындағы 8,3 га жасыл желекті күтіп ұстау және баптау жұмыстарын жүргізу | мың теңге | 18684 | 18683,9 | 0,1 | 100 | - |
| Қызылорда-Шымкент автожолының бойындағы 23,5 га жасыл белдеуді жұмыстарын күтіп ұстау, баптау жұмыстарын жүргізу | мың теңге | 37250,3 | 37250,3 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда қаласындағы "Жаппар" каналына механикалық тазалау жұмыстарын жүргізу | мың теңге | 2266 | 2266 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда қаласындағы "Жаппар" каналына механикалық тазалауға техникалық бақылау | мың теңге | 63,8 | 0 | 63,8 | 100 | - |
| Қызылорда қаласындағы "Жаппар" каналына механикалық тазалауға авторлық бақылау | мың теңге | 28,4 | 28,4 | 0 | 100 | - |
| Жаңақорған ауданы Қыркеңсе ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Қыркеңсе" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізу | мың теңге | 1956,3 | 1956 | 302,0 | 100 | - |
| Жаңақорған ауданы Қыркеңсе ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Қыркеңсе" каналына сушаруашылығы жұмыстарына техникалық бақылау жүргізу | мың теңге | 70,9 | 70,9 | 0 | 100 | - |
| Жаңақорған ауданы Қыркеңсе ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Қыркеңсе" каналына сушаруашылығы жұмыстарына авторлық бақылау жүргізу | мың теңге | 24,7 | 24,7 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда қаласындағы Оң жақ магистралды каналының «Сол тармақ» каналына ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізу | мың теңге | 18370,3 | 18370,2 | 0,1 | 100 | - |
| Қызылорда қаласындағы Оң жақ магистралды каналының «Сол тармақ» каналына ағымдағы жөндеу жұмыстарына техникалық бақылау жүргізу | мың теңге | 1754,2 | 1754,2 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда қаласындағы Оң жақ магистралды каналының «Сол тармақ» каналына ағымдағы жөндеу жұмыстарына авторлық бақылау жүргізу | мың теңге | 249,3 | 249,3 | 0 | 100 | - |
| Кіші Арал теңізіндегі Арал қаяз балығының санын қалпына келтіру үшін оның генофондын сақтау | мың теңге | 16780 | 16780 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Қазалы ауданы Алға ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Шлюз арық" каналына ағымдағы жөндеудің сушаруашылығы жұмыстарын жүргізу | мың теңге | 39145,6 | 39145,6 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Қазалы ауданы Алға ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Шлюз арық" каналына ағымдағы жөндеудің сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге техникалық бақылау | мың теңге | 1781,6 | 1781,6 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Қазалы ауданы Алға ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Шлюз арық" каналына ағымдағы жөндеудің сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге авторлық бақылау | мың теңге | 610,9 | 610,9 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Қазалы ауданы Арықбалық ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Аққолқа" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізу | мың теңге | 20990,0 | 20990,0 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Қазалы ауданы Арықбалық ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Аққолқа" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізу жүргізуге техникалық бақылау | мың теңге | 879,2 | 879,2 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Қазалы ауданы Арықбалық ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Аққолқа" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізу жүргізуге авторлық бақылау | мың теңге | 337,6 | 337,6 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Қазалы ауданы Құмжиек ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Үлкенарық" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізу | мың теңге | 3000 | 3000 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Қазалы ауданы Құмжиек ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Үлкенарық" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге техникалық бақылау | мың теңге | 188,2 | 188,2 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Қазалы ауданы Құмжиек ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Үлкенарық" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге авторлық бақылау | мың теңге | 64,5 | 64,5 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Алдашбай ахун ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Шаймерден" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізу | мың теңге | 17148,6 | 17148,6 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Алдашбай ахун ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Шаймерден" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге техникалық бақылау | мың теңге | 625,1 | 625,1 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Алдашбай ахун ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Шаймерден" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге авторлық бақылау | мың теңге | 214,3 | 214,3 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Жаңадария ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Іңкәрдария" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізу | мың теңге | 12364,8 | 12364,8 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Жаңадария ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Іңкәрдария" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге техникалық бақылау | мың теңге | 600,9 | 600,9 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Жаңадария ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Іңкәрдария" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге авторлық бақылау | мың теңге | 206 | 206 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Сырдария ауданы Іңкәрдария ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Ақтам" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізу | мың теңге | 20861,1 | 20861,7 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Сырдария ауданы Іңкәрдария ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Ақтам" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге техникалық бақылау | мың теңге | 1013,8 | 1013,8 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Сырдария ауданы Іңкәрдария ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Ақтам" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге авторлық бақылау | мың теңге | 347,6 | 347,6 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Сырдария ауданы Амангелді ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Қосапан" каналына ағымдағы жөндеудің сушаруашылығы жұмыстарын жүргізу | мың теңге | 26600 | 26600 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Сырдария ауданы Амангелді ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Қосапан" каналына ағымдағы жөндеудің сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге техникалық бақылау | мың теңге | 1274,5 | 1274,5 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Сырдария ауданы Амангелді ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Қосапан" каналына ағымдағы жөндеудің сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге авторлық бақылау | мың теңге | 437 | 437 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Сырдария ауданы Жетікөл ауылдық округінің сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Хозцентр" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізу | мың теңге | 6097,4 | 6097,4 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Сырдария ауданы Жетікөл ауылдық округінің сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Хозцентр" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге техникалық бақылау | мың теңге | 281,5 | 281,5 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Сырдария ауданы Жетікөл ауылдық округінің сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Хозцентр" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге авторлық бақылау | мың теңге | 96,5 | 96,5 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Сырдария ауданы Жетікөл ауылдық округінің сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Жыңғылдыкөл" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізу | мың теңге | 17099,8 | 17099,8 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Сырдария ауданы Жетікөл ауылдық округінің сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Жыңғылдыкөл" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге техникалық бақылау | мың теңге | 831 | 831 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Сырдария ауданы Жетікөл ауылдық округінің сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Жыңғылдыкөл" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге авторлық бақылау | мың теңге | 284,9 | 284,9 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Сырдария ауданы Айдарлы ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Ақтам" каналына тазалау жұмыстарын жүргізу | мың теңге | 30153,5 | 30153,5 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Сырдария ауданы Айдарлы ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Ақтам" каналына тазалау жұмыстарын жүргізуге техникалық бақылау | мың теңге | 984,8 | 984,8 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Сырдария ауданы Айдарлы ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Ақтам" каналына тазалау жұмыстарын жүргізуге авторлық бақылау | мың теңге | 337,7 | 337,7 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Шиелі ауданы Алмалы ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Л-4А Сайфурхан" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізу | мың теңге | 8000 | 8000 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Шиелі ауданы Алмалы ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Л-4А Сайфурхан" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге техникалық бақылау | мың теңге | 492,9 | 492,9 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Шиелі ауданы Алмалы ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Л-4А Сайфурхан" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге авторлық бақылау | мың теңге | 189,2 | 189,2 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Қожакент ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Бабакент" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізу | мың теңге | 29030,4 | 29030,4 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Қожакент ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Бабакент" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге техникалық бақылау | мың теңге | 1160 | 1160 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Қожакент ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Бабакент" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге авторлық бақылау | мың теңге | 397,8 | 397,8 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Жайылма ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Темірбетонды лотокты" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізу | мың теңге | 128006,8 | 128006,8 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Жайылма ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Темірбетонды лотокты" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге техникалық бақылау | мың теңге | 4665,8 | 4665,8 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Жайылма ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Темірбетонды лотокты" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге авторлық бақылау | мың теңге | 1600 | 1600 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Р-2-2" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізу | мың теңге | 25909,9 | 25909,9 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Р-2-2" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге техникалық бақылау | мың теңге | 846,2 | 846,2 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Р-2-2" каналына сушаруашылығы жұмыстарын жүргізуге авторлық бақылау | мың теңге | 290,1 | 290,1 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Алтынбай" каналын ағымдағы жөндеу | мың теңге | 20577,7 | 20577,7 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Алтынбай" каналын ағымдағы жөндеуге техникалық бақылау | мың теңге | 672 | 672 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Алтынбай" каналын ағымдағы жөндеуге авторлық бақылау | мың теңге | 230,4 | 230,4 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Ешпан" каналын ағымдағы жөндеу | мың теңге | 18601,8 | 18601,8 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Ешпан" каналын ағымдағы жөндеуге техникалық бақылау | мың теңге | 607,5 | 607,5 | 0 | 100 | - |
| Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту үшін "Ешпан" каналын ағымдағы жөндеуге авторлық бақылау | мың теңге | 208,3 | 208,3 | 0 | 100 | - |
| Қазалы ауданы Алға ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту мақсатында "Ішкі" каналына су шаруашылығы жұмыстарын жүргізудің жобалық-сметалық құжаттарына мемлекеттік сараптаманың қорытындысын алынуын қамтамасыз ету | мың теңге | 1521,6 | 1521,6 | 0 | 100 | - |
| Қазалы ауданы Әйтеке би кентінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту мақсатында "165" каналына су шаруашылығы жұмыстарын жүргізудің жобалық-сметалық құжаттарына мемлекеттік сараптаманың қорытындысын алынуын қамтамасыз ету | мың теңге | 275,3 | 0 | 275,3 | 0 |  |
| Қызылорда қаласы Қызылөзек ауылдық округіндегі Айнакөл және Қараөзек ауылдарын аяқ сумен қамтамасыз ету үшін секундына 500 л су айдайтын 2 дана дизельді сорғы станциясын сатып алу | мың теңге | 21112,0 | 21112,0 | 0 | 100 |  |
| Қызылорда қаласы Ақжарма ауылдық округіндегі Талдыарал ауылын аяқ сумен қамтамасыз ету үшін секундына 500 л су айдайтын 1 дана электрлі сорғы станциясын сатып алу | мың теңге | 9190,8 | 9190,7 | 0,1 | 100 |  |
| Қызылорда облысы Қазалы ауданы Қазалы қаласын аяқ сумен қамтамасыз ету үшін секундына 500 л су айдайтын 1 дана дизельді сорғы станциясын сатып алу | мың теңге | 10556 | 10556 | 0 | 100 |  |
| Қызылорда облысы Сырдария ауданы Н.Ілиясов ауылдық округін аяқ сумен қамтамасыз ету үшін секундына 500 л су айдайтын 1 дана дизельді сорғы станциясын сатып алу | мың теңге | 10556 | 10556 | 0 | 100 |  |
| Қызылорда облысы Сырдария ауданы Айдарлы ауылдық округін аяқ сумен қамтамасыз ету үшін секундына 500 л су айдайтын 2 дана дизельді сорғы станциясын сатып алу | мың теңге | 21112 | 21112 | 0 | 100 |  |
| Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Тұрмағамбет ауылдық округін аяқ сумен қамтамасыз ету үшін секундына 500 л су айдайтын 2 дана электрлі сорғы станциясын сатып алу | мың теңге | 18381,4 | 18381,4 | 0 | 100 |  |
| Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Төребай би ауылдық округін аяқ сумен қамтамасыз ету үшін секундына 500 л су айдайтын 1 дана электрлі сорғы станциясын сатып алу | мың теңге | 9190,7 | 9190,7 | 0 | 100 |  |
| Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Мақпалкөл ауылдық округін аяқ сумен қамтамасыз ету үшін секундына 500 л су айдайтын 1 дана дизельді сорғы станциясын сатып алу | мың теңге | 10556 | 10556 | 0 | 100 |  |
| Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Жалағаш кентін аяқ сумен қамтамасыз ету үшін секундына 500 л су айдайтын 1 дана дизельді сорғы станциясын сатып алу | мың теңге | 10556 | 10556 | 0 | 100 |  |
| Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Жалағаш кентін аяқ сумен қамтамасыз ету үшін секундына 500 л су айдайтын 2 дана электрлі сорғы станциясын сатып алу | мың теңге | 18381,4 | 18381,4 | 0 | 100 |  |
| Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Аққыр ауылдық округін аяқ сумен қамтамасыз ету үшін секундына 500 л су айдайтын 1 дана дизельді сорғы станциясын сатып алу | мың теңге | 10556 | 10556 | 0 | 100 |  |
| Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Аққыр ауылдық округін аяқ сумен қамтамасыз ету үшін секундына 500 л су айдайтын 1 дана электрлі сорғы станциясын сатып алу | мың теңге | 9190,7 | 9190,7 | 0 | 100 |  |
| ШЖҚ "Табиғат" МКК-на секундына 500 л су айдайтын 4 дана электрлі сорғы станциясын сатып алу | мың теңге | 36762,9 | 36762,9 | 0 | 100 |  |
| ШЖҚ "Табиғат" МКК-на секундына 500 л су айдайтын 3 дана дизельді сорғы станциясын сатып алу | мың теңге | 31668 | 31668 | 0 | 100 |  |
| Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округіндегі «Жаппар» каналының» бас саға құрылысын ағымдағы жөндеу | мың теңге | 18733,3 | 18733,3 | 0 | 100 |  |
| Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округіндегі «Жаппар» каналының» бас саға құрылысын ағымдағы жөндеуге техникалық бақылау | мың теңге | 546,3 | 546,3 | 0 | 100 |  |
| Қызылорда қаласы Қосшыңырау ауылдық округіндегі «Жаппар» каналының» бас саға құрылысын ағымдағы жөндеуге авторлық бақылау | мың теңге | 209,8 | 209,8 | 0 | 100 |  |
| Арал ауданындағы Қамыстыбас және Ақшатау көлдер жүйесін суландыру үшін Аманөткел ауылының тұсында су торабын салудың жер учаскесінің жер кадастрлық жобасын дайындау және мемлекеттік жер актісін шығарып мемлекеттік тіркеуден өткізу | мың теңге | 840 | 840 | 0 | 100 |  |
| Қазалы ауданы Қызылқұм ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту мақсатында «Нартай» каналына су шаруашылығы жұмыстарын жүргізуге жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу | мың теңге | 4680 | 4680 | 0 | 100 |  |
| Қармақшы ауданы Қуаңдария ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту мақсатында «Бақанды» каналына ағымдағы жөндеуге жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу | мың теңге | 2242,4 | 2242,4 | 0 | 100 |  |
| Жалағаш ауданы Қаракеткен ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту мақсатында «Бекбай» каналына су шаруашылығы жұмыстарын жүргізуге жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу | мың теңге | 2340 | 2340 | 0 | 100 |  |
| Қызылорда облысы Сырдария ауданы Шіркейлі ауылдық округіндегі «Байділдә» каналын механикалық тазалау | мың теңге | 20731 | 20731 | 0 | 100 |  |
| Қызылорда облысы Сырдария ауданы Шіркейлі ауылдық округіндегі «Байділдә» каналын механикалық тазалауды техникалық бақылау | мың теңге | 677,1 | 677,1 | 0 | 100 |  |
| Қызылорда облысы Сырдария ауданы Шіркейлі ауылдық округіндегі «Байділдә» каналын механикалық тазалауды авторлық бақылау | мың теңге | 232,2 | 232,2 | 0 | 100 |  |
| Сырдария ауданы А.Тоқмағанбетов ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту мақсатында «Қашыртқы» каналына су шаруашылығы жұмыстарын жүргізуге жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу | мың теңге | 1026 | 1026 | 0 | 100 |  |
| Шиелі ауданы Тартоғай ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту мақсатында «Балтабай» каналына су шаруашылығы жұмыстарын жүргізуге жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу | мың теңге | 2556 | 2556 | 0 | 100 |  |
| Қызылорда облысы Шиелі ауданы Еңбекші ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту мақсатында «Р-2-2-2» каналына су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу | мың теңге | 26651,8 | 26651,8 | 0 | 100 |  |
| Қызылорда облысы Шиелі ауданы Еңбекші ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту мақсатында «Р-2-2-2» каналына су шаруашылығы жұмыстарын жүргізуге техникалық бақылау | мың теңге | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Қызылорда облысы Шиелі ауданы Еңбекші ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту мақсатында «Р-2-2-2» каналына су шаруашылығы жұмыстарын жүргізуге авторлық бақылау | мың теңге | 44,7 | 0 | 44,6 | 0 |  |
| Арал ауданы Жаңақұрылыс ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту мақсатында «Қараарық» каналына су шаруашылығы жұмыстарын жүргізуге жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу | мың теңге | 3600 | 3600 | 0 | 100 |  |
| Жаңақорған ауданы Қыркеңсе ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту мақсатында «ОК-3» қашыртқысына су шаруашылығы жұмыстарын жүргізуге жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу | мың теңге | 3618,0 | 3618,0 | 0 | 100 |  |
| Жаңақорған ауданы Келінтөбе ауылдық округінде орналасқан магистралды канал құрылысы үшін жер учаскесінің жер кадастрлық жобасын дайындау және мемлекеттік жер актісін шығарып мемлекеттік тіркеуден өткізу | мың теңге | 1105 | 1105 | 0 | 100 |  |
| Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Жосалы кенті маңындағы Сырдария өзенін тазалау жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу | мың теңге | 14749,6 | 14749,6 | 0 | 100 |  |
| Қызылорда облысы Сырдария ауданы Н.Ілиясов ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту мақсатында "Дәурен" каналына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізудің жобалық-сметалық құжаттарына мемлекеттік сараптаманың қорытындысын алынуын қамтамасыз етуге | мың теңге | 487,7 | 487,7 | 0 | 100 |  |
| Қызылорда облысы Сырдария ауданы Қалжан Ахун ауылдық округінің экологиялық жағдайын және сумен қамтамасыз етілуін жақсарту мақсатында "Ескі бостандық" каналына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізудің жобалық-сметалық құжаттарына мемлекеттік сараптаманың қорытындысын алынуын қамтамасыз етуге | мың теңге | 523,4 | 523,4 | 0 | 100 |  |
| Жалпы кіші бюджеттік бадарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 879161,4 | 878776,3 | 385,1 | 99,9 |  |

| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіш-тердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Каналдарға су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу | бірлік | 20 | 20 | - | 100 | - |
| Су шаруашылығы жұмыстарының ЖСҚ әзірлеу | бірлік | 8 | 8 | - | 100 | - |
| Елді мекендерге аяқ су апару үшін су айдайтын дизельді насос қондырғысын сатып алу | бірлік | 12 | 12 | - | 100 | - |
| Елді мекендерге аяқ су апару үшін су айдайтын электрлі насос қондырғысын сатып алу | бірлік | 11 | 11 | - | 100 | - |
| ЖСҚ мемлекеттік сараптамадан өткізу | дана | 5 | 5 | - | 100 | - |

Басқарма басшысының  __________                Қ. Жансұлтанұлы

орынбасары                        (қолы)                                (қолды таратып жазу)

Бас есепші       __________           Р. Оспанова
                               (қолы)                (қолды таратып жазу)