Қазақстан Республикасы

Қаржы министрінің

20  жылғы                     №

бұйрығымен бекітілген

Бюджеттік мониторинг 
жүргізу нұсқаулығына

21-қосымша

Бюджеттік  бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
2022 қаржы жылындағы

іске асырылуы туралы есеп

Индекс:  нысан:4-ББІА

Білдіретін тұлғалар тобы:

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі: Қызылорда облысының  табиғи  ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

Қайда ұсынылады: облыстық экономика және қаржы басқармасына

Мерзімділігі: жылдық

Ұсыну мерзімі: есептiден кейiнгi қаржы жылының 1 ақпанына дейін

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы: 254 2510 Қызылорда облысының  табиғи  ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы: 022- «Қоршаған ортаны  қорғау обьектілерін дамыту».

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай: Облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

Мазмұнына қарай:  Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi  жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

Іске асыру тәсiлiне қарай: жеке
Ағымдағы/даму:   Даму

Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: Елді мекендерді аяқ сумен қамтамасыз ету және облыс аумағындағы көлдер жүйелерін сумен қамтамасыз ету, су қоймалары мен су торабын қалпына келтіру, қайта жаңғырту жұмыстарын жүргізу және тасқын суды қауіпсіз өткізу.

Бюджеттік бағдарламаның сипаты: Су шаруашылығы нысандарына тазалау және гидротехникалық құрылыстарына жөндеу жұмыстарын жүргізу, сол аймақтарда көлдер жүйесін ағын сумен толықтыру арқылы аң, құс және балық шаруашылығын дамыту, сонымен бірге елді мекен тұрғындарын аяқ сумен қамтамасыз ету болып табылады.

Су торабының төменгі бьефіндегі бетон плиталарын қалпына келтіру, су қоймасының су тастағыш ғимаратын реконструкциялау, лоток каналын реконструкциялау

| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіш-тердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сырдария өзеніне коллекторлық-дренаждық суларды ағызу үшін Қазалы ауданының пайдаланудағы 1-5Д коллекторын реконструкциялау | бірлік | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Қармақшы ауданы Көмекбаев ауылдық округіндегі «Қарақ» және «Қоңыраулы» учаскелерінде су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу | бірлік | 1 | 1 | 1 | 100 |  |

| Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіш-тердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сырдария өзеніне коллекторлық-дренаждық суларды ағызу үшін Қазалы ауданының пайдаланудағы 1-5Д коллекторын реконструкциялау жұмыстарын жүргізу | мың теңге | 68347,3 | 68347,3 | 0 | 100 |  |
| Қармақшы ауданы Көмекбаев ауылдық округіндегі «Қарақ» және «Қоңыраулы» учаскелерінде су шаруашылығы жұмыстарын жүргізу | мың теңге | 34206,1 | 34206,1 | 0 | 100 |  |
| Жалпы бюджеттік бадарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 102553,4 | 102553,4 | 0 | 100 |  |

Басқарма басшысының  __________        Қ. Жансұлтанұлы

орынбасары                        (қолы)                    (қолды таратып жазу)

Бас есепші       __________              Р. Оспанова
                               (қолы)                    (қолды таратып жазу)