Приложение 21 
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от                                    20   года №

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за 2022 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администратор бюджетных программ: Управление природных ресурсов ирегулирования природопользования Кызылординской области

Куда представляется: управление экономики и финансов Кызылординской области

Периодичность: годовая

Срок представления: до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы: 254  Управление природных ресурсов ирегулирования природопользования Кызылординской области

Код и наименование бюджетной программы: 022 - "Развитие природоохранных обьектов"

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: областной

В зависимости от содержания:   Реализация  государственных функций,  полномочия, вытекающие из предоставления государственных услуг

В зависимости от способа реализации: Индивидуальная

Текущая или развития: развитие

Цель бюджетной программы: Обеспечение населенных пунктов поливной водой и водообеспеченности озерных систем региона, реабилитация водохранилищ и водопроводных сетей, реконструкция и безопасный сток паводковых вод.

Описание бюджетной программы: Очистка водных объектов и ремонт гидротехнических сооружений, с развитием в районах охотничества, птицеводства и рыбного хозяйства путем пополнения озерной системы проточной водой, а также обеспечение населения поливной водой

Реконструкция бетонных плит в низовьях водопроводной сети, реконструкция здания водохранилища, реконструкция лоткового канала

| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реконструкция существующего коллектора 1-5Д Казалинского района для сброса коллекторно-дренажных вод в реку Сырдарья | единица | 1 | 1 | 0 | 100 | - |
| Проведение водохозяйственных работ на участках Қарақ и Қоңыраулы аульного округа Комекбаев Кармакшинского района | единица | 1 | 1 | 0 | 100 | - |

| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реконструкция существующего коллектора 1-5Д Казалинского района для сброса коллекторно-дренажных вод в реку Сыурдарья | тыс.тенге | 68347,3 | 68347,3 | 0 | 100 | - |
| Проведение водохозяйственных работ на участках Қарақ и Қоңыраулы аульного округа Комекбаев Кармакшинского района | тыс.тенге | 34206,1 | 34206,1 | 0 | 100 | - |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 102553,4 | 102553,4 | 0 | 100 | - |

Заместитель руковдителя   __________            К.Жансултанулы

управления                      (подпись)             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер          __________                 Р.Оспанова
                                                               (подпись)            (расшифровка подписи)