Бюджеттік бағдарламаларды

(кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларына және олардың

мазмұнына қойылатын талаптарға

2-қосымша

2019 жылғы 25 желтоқсандағы

№ 06-12/150 бұйрығына

6-қосымша

«Бекітілді»

«Нұр-Сұлтан қаласының

Отын – энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ-нің басшысы Е.Д. Бәзілдің

2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 06-12/150 бұйрығымен

____________________________

МО

«Келісілді»

Қазақстан Республикасының

Энергетика министрлігі

___________________________

(қолы, аты-жөні)

2019 жылғы «___»______________

МО

3430001 Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасының (бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы)

2020-2022 жылдарға арналған

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 012 «Жылу энергетикалық жүйені дамыту»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Е.Д. Бәзіл – «Нұр-Сұлтан қаласының Отын – энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:

«Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы;

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік кодексі;

«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303 Заңы;

«Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 04 желтоқсандағы № 540 бұйрығы;

«2019 – 2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының                     Заңын іске асыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 7 желтоқсандағы № 808 қаулысы;

«2019 – 2021 жылдарға арналған Астана қаласының бюджеті туралы» Астана қаласы мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқандағы № 333/42-VI шешімі;

«2016-2020 жылдарға арналған Астана қаласының Даму бағдарламасы туралы» Астана қаласы мәслихатының 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 427/61-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы»                      Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатының 2019 жылғы 31 қазандағы № 442/56-VІ шешімі;

«2020-2022 жылдарға арналған Нұр-Сұлтан қаласының бюджеті туралы» Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы № 456/58-VІ шешімі;

Нұр-Сұлтан қаласы Әкімдігінің 2019 жылғы 09 сәуірдегі № 1-449 қаулысымен бекітілген                  «Нұр-Сұлтан қаласының Отын – энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы ереже.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейінен тәуелділікте – областық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

күтіп ұстаудан тәуелділікте – бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсілінен тәуелділікте – Жеке

Ағымдағы/даму – Даму

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Жылу энергетикасындағы үнемдеуді дамушы қажеттілікпен қамтамасыз ету, тұтынушыларды тиісті сападағы жылумен жабдықтау және электрмен жабдықтау  қызметтерімен қамтамасыз ету. Тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерінің жұмыс істеу сенімділігін арттыру және жылу-энергетикалық жүйе саласындағы қызметтің тиімділігін арттыру.

Түпкі нәтиже: Жылумен жабдықтау қызметтерімен қамтамасыз етілу деңгейін 2020 жылы – 95%, 2021 жылы – 95%, 2022 жылы – 95% арттыру, жалпы ұзындығынан жаңғыртылған желілердің үлесі: жылумен жабдықтау 2020 жылы – 0,8%, 2021 жылы – 0,8%, 2022 жылы – 0,8%, электрмен жабдықтау 2020 жылы – 0,4%, 2021 жылы – 0,4%, 2022 жылы – 0,4%.

2020 жылы объектілерді пайдалануға енгізу – 3

- Астана қаласының ҚС 110/20 Кв «Ишим» құрылысы;

- Астана қаласындағы электрмен жабдықтау объектілерінің құрылысы. ҚС 110/10 Кв «Самал» қуаттылығы 2*63 МВА;

2021 жылы объектілерді пайдалануға енгізу – 2

- Астана қаласындағы жаңа РП, ТП құрылысы. (Алаш тас жолынан солтүстікке қарай перспективалық құрылыс салу объектілері үшін РП-10, РП-10 кВ с 2КЛ-10 кВ от ПС «Промзона», «Аллея Мынжылдық» перспективалық құрылыс салу объектілері үшін РП-10,20 кВ, Орынбор көшесінің ауданында перспективалық құрылыс салу объектілері үшін РП-20 кВ құрылысы);

- Астана қаласы, Тельман тұрғын алабынан оңтүстікке қарай, Е 111, Е 117, Е 120 көшелерінің ауданы (жобалық атау) мекенжайы бойынша Әскери қалашық» құрылыстың 1-кезегі. Сыртқы инженерлік желілер және жолдар. Жобалаудың 1-кезеңі. Электрмен жабдықтау (РПК-2Т орната отырып);

- Астана қаласындағы жаңа РП, ТП құрылысы (ВЖЗ ауданындағы РП 10кВ құрылысы, Қорғалжын тас жолының бойындағы перспективалық құрылыс салулар және «Батығай» перспективалық құрылыс салу ауданындағы РП-20 кВ құрылысы);

- Астана қаласының ЖЭО-1 реконструкциялау;

- Астана қаласының ст.№7,8 қазандық агрегатын, ст.№5,6 турбоагрегатын және су жылыту қазандығын орната отырып, ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау;

2021 жылы объектілерді пайдалануға енгізу – 2

- Астана қаласындағы ЖЭО-3 құрылысы.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме): Аталған бюджеттік бағдарлама бойынша негізгі шығыстар жылу энергетикасы саласындағы инвестициялық жобаларды іске асыруға жолданды.

| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, соның ішінде: | Өл-шеу бірлігі | 2018 жыл (есептік жыл) | 2019 жыл (Ағымдағы жылдың жоспары) | жоспарланған мерзім |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 жыл | 2021 жыл | 2022 жыл |  |  |  |
| «Жылу энергетикалық жүйені дамыту» | Мың теңге | 33 196 796,2 | 22 506 181,0 | 19 792 556,0 | 4 540 069,0 | 2 337 142,0 |  |  |  |
| Республикалық бюджеттен трансферттердің есебінен | Мың теңге | 31 083 647,6 | 21 137 441,0 | 17 011 327,0 | 1 933 867,0 | 0,0 |  |  |  |
| Жергілікті бюджет қаражаттарының есебінен | Мың теңге | 2 113 148,6 | 1 368 740,0 | 2 781 229,0 | 2 606 202,0 | 2 337 142,0 |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың қорытындысы | Мың теңге | 33 196 796,2 | 22 506 181,0 | 19 792 556,0 | 4 540 069,0 | 2 337 142,0 |  |  |  |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджеттен трансферттердің есебінен» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| күтіп ұстаудан тәуелділікте: бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ағымдағы/даму: даму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме): Тұрғын аймақтарды және қоғамдық ғимараттарды сенімді электрмен және жылумен жабдықтаумен қамтамасыз етуге республикалық бюджеттен трансферттер есебінен бағдарламаны іске асыру. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өл-шеу бірлігі | 2018 жыл (есептік жыл) | 2019 жыл (Ағымдағы жылдың жоспары) | жоспарланған мерзім |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 жыл | 2021 жыл | 2022 жыл |  |  |  |
| Іске асырылатын СМР инвестициялық жобалардың саны | бірлік | 7 | 5 | 5 | 2 |  |  |  |  |
| Астана қаласының ЖЭО-1 реконструкциялау | бірлік | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Салынған №2 жаңа түтін құбырларының саны | бірлік | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыстырылған ст. №1 қазанагрегаттардың саны | бірлік | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыстырылған желілік сорғылардың саны | дана | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отын жеткізудің реконструкцияланған жолдардың саны (№ 0а, б, № 5, № 8 таспалы конвейерлер) | бірлік | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкцияланған қоспалауыш сорғы станциясының саны (ЧРП үй-жайы) | бірлік | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Промнөсерлік канализацияның реконструкцияланған сорғы станциясының және тазарту құрылыстарының саны | бірлік |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Бас корпустың байланыс, отын жеткізу, впу, багерлік сорғы жүйелерін, мазут шаруашылығын монтаждау | бірлік |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Су дайындауды реконструкциялау жөніндегі жұмыстарды аяқтау | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Отын беру трактісін реконструкциялау | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Байланыс жүйесін реконструкциялау | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Ст. № 7, 8 қазанагрегаттарды, ст. № 5, 6 турбоагрегаттардыжәне су жылыту қазандығын орната отырып, Астана қаласының ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау (ЖБ-ден ортақ қаржыландыру) | бірлік | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| №8 қазанагрегатты монтаждай отырып, қазандық бөлімшенің орындалған кеңейтулерінің саны | бірлік | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Салынған желдеткіш градириннің саны | дана | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Салынған электрсүзгінің саны | дана | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Қайтадан жөнделген жабдықтарда іске қосу-реттеу жұмыстарының саны | бірлік | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Салынған №2 күл үйіндісі бөгетінің саны | бірлік | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Циркжүйенің салынған ВПУ саны | бірлік | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ст №6 трубинасын монтаждауды аяқтау | бірлік |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Қосалқы жабдықтары бар ст. №8 ст. қазандығын монтаждау жұмыстарын аяқтау | бірлік |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Қосалқы жабдықтары бар ст. №8 қазандықтың электрсүзгісін монтаждау жұмыстарын аяқтау | бірлік |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| №2 күл үйіндісі бөгетінің қоршауы | бірлік |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Қосалқы жабдықтары бар ст. №8 қазанагрегатын іске қосу | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Қосалқы жабдықтары бар ст. №6 қазанагрегатын іске қосу | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 секцияның № 2 күл үйіндісінің құрылысы бойынша жұмыстарды жалғастыру | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Құрғақ күл шығару жүйесінің монтаждық жұмыстары | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Астана қаласындағы бар магистралды жылу желілерін реконструкциялау (ЖБ-дан ортақ қаржыландыру) | бірлік | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Жүргізілген жылу магистралының ұзындығы | км |  | 3 | 5 | 3 |  |  |  |  |
| ЖМ-2 бойынша жүргізілген жылу магистралының ұзындығы | м | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметрі d-1000мм ЖМ-14 бұрмасын сатып алу | дана | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖМ-15 бойынша жүргізілген жылу магистралының ұзындығы | м | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖМ-19 бойынша жүргізілген жылу магистралының ұзындығы | м | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖМ-23 бойынша жүргізілген жылу магистралының ұзындығы (1-учаске) | м | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖМ-23 бойынша d 426мм құбыр материалын сатып алу | м | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана қаласындағы ЖЭО-3 құрылысы (ЖБ-дан ортақ қаржыландыру) | бірлік | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаждалған В3 техникалық су құбырларының ұзындығы | км | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Салынған багер сорғысының саны | дана | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Салынған отын қоймаларының саны | дана | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖЭО-3 қоршау периметрінің құрылысы бойынша жұмыстардың басталуы | бірлік | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ жолдары бар салынған түтін құбырларының саны | дана | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Су жылытатын қазандықтың электр техникалық жабдықтарын сатып алу | жиынтық |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Су жылытатын қазандықтың тартқыш тетіктерінің электр қозғалтқыштарын сатып алу | жиынтық |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Жабық ҚС 110/20Кв «Қазбек» с ЛЭП 110Кв құрылысы (ЖБ-дан ортақ қаржыландыру) | бірлік | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Жабдықтарды жеткізу | бірлік | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Жобаны түзету | бірлік | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| КРУЭ-110 кВ | дана |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшеу бірлігі | 2018 | 2019 | жоспарланған мерзім |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| Астана қаласының ЖЭО-1 реконструкциялау | мың теңге | 6 000 000 | 3 897 578,0 | 1 761 812,0 |  |  |  |  |  |
| Ст. № 7, 8 қазанагрегаттарды, ст. № 5, 6 турбоагрегаттарды және су жылыту қазандығын орната отырып, Астана қаласының ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау (ЖБ-ден ортақ қаржыландыру) | мың теңге | 10 490 090 | 8 710 919,0 | 11 514 029,0 |  |  |  |  |  |
| Астана қаласындағы бар магистралды жылу желілерін реконструкциялау | мың теңге | 2 174 990,8 | 1 626 805,0 | 2 000 000,0 | 373 195,0 |  |  |  |  |
| Астана қаласындағы ЖЭО-3 құрылысы | мың теңге | 8 644 089,0 |  | 1 235 486,0 |  |  |  |  |  |
| Жабық ҚС 110/20Кв «Қазбек» с ЛЭП 110Кв құрылысы | мың теңге | 195 843,1 |  | 500 000,0 | 1 560 672,0 |  |  |  |  |
| Астана қаласындағы ҚС 110/20 Кв «Есіл» құрылысы | мың теңге | 2 000 000 | 6 526 457,0 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 Кв реконструкциялау (Астана қаласында КЛ-110кВ құрылысымен) | мың теңге | 1 578 634,7 | 375 682,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың қорытындысы | Мың теңге | 31 083 647,6 | 21 137 441,0 | 17 011 327,0 | 1 933 867,0 | 0,0 |  |  |  |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаттарының есебінен» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| күтіп ұстаудан тәуелділікте: бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ағымдағы/даму: даму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме): Тұрғын аймақтарды және қоғамдық ғимараттарды сенімді электрмен және жылумен жабдықтаумен қамтамасыз етуге жергілікті бюджет қаражаттарының есебінен бағдарламаны іске асыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшеу бірлігі | 2018 жыл (есептік жыл) | 2019 жыл (Ағымдағы жылдың жоспары) | жоспарланған мерзім |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 жыл | 2021 жыл | 2022 жыл |  |  |  |
| Іске асырылатын жобалардың саны | бірлік | 15 | 17 | 14 | 4 | 4 |  |  |  |
| Астана қаласындағы ЖЭО-1 реконструкциялау (ортақ қаржыландыру) | бірлік | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Ст. № 7, 8 қазанагрегаттарды, ст. № 5, 6 турбоагрегаттардыжәне су жылыту қазандығын орната отырып, Астана қаласының ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау (ортақ қаржыландыру) | бірлік | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Астана қаласындағы бар магистралды жылу желілерін реконструкциялау (ортақ қаржыландыру) | бірлік | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Астана қаласындағы ЖЭО-3 құрылысы (ортақ қаржыландыру) | бірлік | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Жабық ҚС 110/20Кв «Қазбек» с ЛЭП 110Кв құрылысы (ортақ қаржыландыру) | бірлік | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Астана қаласында Батыс ҚС ұяшықтары бар Батыс-НС-Көктем-2 ҚС 110 кВ КЛ құрылысы | бірлік | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Жобаны түзету | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| КЛ-110 кВ кабель өнімдерін сатып алу | км |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Астана қаласындағы ЛЭП 110 кВ реконструкциялау және салу (ҚС «Жұлдыз» трансформаторлар-ын ауыстыра отырып және 110 кВ от ҚС «Восточная» кабель желісін реконструкциялай отырып) | бірлік |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Орындалған топографиялық түсірілім саны | том |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаждау | жиынтық |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| КЛ-110 кВ | км |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Кабель өнімдерін сатып алу | км |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Астана қаласы, Тельман тұрғын алабынан оңтүстікке қарай, Е 111, Е 117, Е 120 көшелерінің ауданы (жобалық атау) мекенжайы бойынша Әскери қалашық» құрылыстың 1-кезегі. Сыртқы инженерлік желілер және жолдар. Жобалаудың 1-кезеңі. Электрмен жабдықтау (РПК-2Т орната отырып) | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Кабель өнімдерін сатып алу | км |  |  | 3 | 20 | 24 |  |  |  |
| Астана қаласындағы жаңа РП, ТП құрылысы. (Алаш тас жолынан солтүстікке қарай перспективалық құрылыс салу объектілері үшін РП-10 кВ, «Аллея Мыңжылдық» перспективалық құрылыс салу объектілері үшін РП-10 кВ с 2КЛ-10 кВ от ПС «Промзона», РП-10,20 кВ, Орынбор көшесінің ауданында перспективалық құрылыс салу объектілері үшін РП-20 кВ) | бірлік | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Салынған РП саны | дана | 3 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| Салынған КЛ-10 кВ ұзындығы | км | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Салынған КЛ-20 кВ ұзындығы | км |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Жабдықтарды сатып алу және жеткізу | бірлік |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Кабель арнасының құрылысы | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Астана қаласындағы РП, ТП, КТП – 10/0,4 кВ және жаңадан салынып жатқан РП-10 кВ реконструкциялау (100 дана РП, ТП реконструкциялау) | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| АСКУЭ жабдықтарын сатып алу | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Телемеханика жабдықтарын сатып алу | бірлік |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Трансформаторлар-дың жабдықтарын сатып алу | бірлік |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 4-ші енгізудің жылу магистралынан Қобда тар көшесіне дейінгі участкедегі 226-көше бойынша жылу жолының құрылысы | бірлік | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Төселген жылутрассасының ұзындығы | м | 400 |  | 500 |  |  |  |  |  |
| Құрама канал материалдарын сатып алу | м |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Плитаны сатып алу | дана |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Түп сатып алу | жиынтық |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| ФБС жабу блоктары (қабырғалық іргетас блоктары) | дана |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Ø 426 арна құбырларын төсеу | м |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| Ø 426 бұруды орнату | дана |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Қаржылық міндеттемелерді орындау | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| А. Байтұрсынов және Ж. Нәжімеденов көшесінде жылу трассасының құрылысы | бірлік |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Төселген жылутрассасының ұзындығы | м |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| Қаржылық міндеттемелерді орындау | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Орталықтандырыл-ған жылу жүйесіне әлеуметтік объектілерді автономды жылумен жабдықтауды реконструкциялау (Әлеуметтік объектілерді орталықтандырыл-ған жылумен жабдықтауға ауыстыру. Карталинская көшесі, 32 кварталдағы №61 орта мектеп) | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Қаржылық міндеттемелерді орындау | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Орталықтандырыл-ған жылу жүйесіне әлеуметтік объектілерді автономды жылумен жабдықтауды реконструкциялау (Әлеуметтік объектілерді орталықтандырыл-ған жылумен жабдықтауға ауыстыру. Астана қаласы Есіл өзенінің сол жағалауындағы Комсомол кентіндегі Домалақ ана көшесі – Ұмай ана көшесінің қиылысында орналасқан №53 «Мерей» балабақшасының 2 қабатты ғимараты) | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Жылутрассасының құрылысы | м |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| №38 көшеге (Тәуелсіздік көшесінің жалғасы) және Керей Жәнібек хандары көшесіне («Саранда» ТК әлеуметтік объектілері және «Заречный», «Тельман» тұрғын алаптарында) жылу желілерін салу | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Жобаны түзету | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Жылумен жабдықтау объектілерінің құрылысы және реконструкциялау (ЖМ-55 және ЖМ-48 жылу магистралдары арасында жылу жолының (қосқыштың) құрылысы) | бірлік |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Алынған оң қорытындылар саны | бірлік |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Материалдар сатып алу | м |  | 344,5 |  |  |  |  |  |  |
| Құбырларды төсеу 2 Ø 530*8/710 | м |  | 100 | 244,5 |  |  |  |  |  |
| Астана қаласындағы электрмен жабдықтау объектілерінің құрылысы. Қуаттылығы 2*63 МВА ҚС 110/10 кВ «Самал» | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Қаржылық міндеттемелерді орындау | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЛЭП-110 кВ қайта қыздыра отырып, жабық ҚС 110/20 кВ «Аэропорт-новая» құрылысы. 2-кезек. ЛЭП 110 кВ қайта қыздырулар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қаржылық міндеттемелерді орындау | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Астана қаласының ҚС 110/20 кВ «Есіл» құрылысы (ЖБ-ден ортақ қаржыландыру) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абаттандыру | га |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын жобалардың саны | бірлік | 6 | 5 | 5 | 4 |  |  |  |  |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшеу бірлігі | 2018 жыл | 2019 жыл | жоспарланған мерзім |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 жыл | 2021 жыл | 2022 жыл |  |  |  |
| Астана қаласының ЖЭО-1 реконструкциялау | мың теңге | 46 874,1 | 172 657,0 | 54 489,0 |  |  |  |  |  |
| Ст. № 7, 8 қазанагрегаттарды, ст. № 5, 6 турбоагрегаттарды және су жылыту қазандығын орната отырып, Астана қаласының ЖЭО-2 кеңейту және реконструкциялау | мың теңге | 147 556,0 | 150 000,0 | 475 763,0 |  |  |  |  |  |
| Астана қаласындағы бар магистралды жылу желілерін реконструкциялау | мың теңге | 94 052,0 | 58 163,0 | 61 856,0 | 11 542,0 |  |  |  |  |
| Астана қаласындағы ЖЭО-3 құрылысы | мың теңге | 123 696,0 | 1,0 | 38 211,0 |  |  |  |  |  |
| Жабық ҚС 110/20 кВ Казбек с ЛЭП 110 кВ құрылысы | мың теңге |  |  | 28 519,0 | 648 268,0 |  |  |  |  |
| Астана қаласында Батыс ҚС ұяшықтары бар Батыс-НС-Көктем-2 ҚС 110 кВ КЛ құрылысы | мың теңге |  |  | 146 216,0 |  |  |  |  |  |
| Астана қаласындағы ЛЭП 110 кВ реконструкциялау және салу (ҚС «Жұлдыз» трансформаторларын ауыстыра отырып және 110 кВ от ҚС «Восточная» кабель желісін реконструкциялай отырып) | мың теңге |  | 35 000,0 | 143 984,0 | 430 928,0 | 570 361,0 |  |  |  |
| Астана қаласы, Тельман тұрғын алабынан оңтүстікке қарай, Е 111, Е 117, Е 120 көшелерінің ауданы (жобалық атау) мекенжайы бойынша Әскери қалашық» құрылыстың 1-кезегі. Сыртқы инженерлік желілер және жолдар. Жобалаудың 1-кезеңі. Электрмен жабдықтау (РПК-2Т орната отырып) | мың теңге |  |  | 577 059,0 | 415 464,0 | 483 814,0 |  |  |  |
| Астана қаласындағы жаңа РП, ТП құрылысы. (Алаш тас жолынан солтүстікке қарай перспективалық құрылыс салу объектілері үшін РП-10 кВ, «Аллея Мыңжылдық» перспективалық құрылыс салу объектілері үшін РП-10 кВ с 2КЛ-10 кВ от ПС «Промзона», РП-10,20 кВ, Орынбор көшесінің ауданында перспективалық құрылыс салу объектілері үшін РП-20 кВ) | мың теңге | 582 614,8 | 169 479,0 | 330 928,0 | 530 928,0 | 571 841,0 |  |  |  |
| Астана қаласындағы РП, ТП, КТП – 10/0,4 кВ және жаңадан салынып жатқан РП-10 кВ реконструкциялау (100 дана РП, ТП реконструкциялау) 3-кезек | мың теңге | 84 000,0 |  | 361 856,0 | 569 072,0 | 711 126,0 |  |  |  |
| 4-ші енгізудің жылу магистралынан Қобда тар көшесіне дейінгі участкедегі 226-көше бойынша жылу жолының құрылысы | мың теңге | 206 271,0 | 21 266,0 | 72 140,0 |  |  |  |  |  |
| А. Байтұрсынов және Ж. Нәжімеденов көшесінде жылу трассасының құрылысы | мың теңге |  | 22 365,0 | 67 365,0 |  |  |  |  |  |
| Орталықтандырыл-ған жылу жүйесіне әлеуметтік объектілерді автономды жылумен жабдықтауды реконструкциялау (Әлеуметтік объектілерді орталықтандырыл-ған жылумен жабдықтауға ауыстыру. Карталинская көшесі, 32 кварталдағы №61 орта мектеп) | мың теңге |  |  | 6 500,0 |  |  |  |  |  |
| Орталықтандырыл-ған жылу жүйесіне әлеуметтік объектілерді автономды жылумен жабдықтауды реконструкциялау (Әлеуметтік объектілерді орталықтандырылған жылумен жабдықтауға ауыстыру. Астана қаласы Есіл өзенінің сол жағалауындағы Комсомол кентіндегі Домалақ ана көшесі – Ұмай ана көшесінің қиылысында орналасқан №53 «Мерей» балабақшасының 2 қабатты ғимараты) | мың теңге |  |  | 7 500,0 |  |  |  |  |  |
| №38 көшеге (Тәуелсіздік көшесінің жалғасы) және Керей Жәнібек хандары көшесіне («Саранда» ТК әлеуметтік объектілері және «Заречный», «Тельман» тұрғын алаптарында) жылу желілерін салу | мың теңге |  |  | 43 533,0 |  |  |  |  |  |
| Жылумен жабдықтау объектілерінің құрылысы және реконструкциялау (ЖМ-55 және ЖМ-48 жылу магистралдары арасында жылу жолының (қосқыштың) құрылысы) | мың теңге |  | 125 337,0 | 247 334,0 |  |  |  |  |  |
| Астана қаласындағы электрмен жабдықтау объектілерінің құрылысы. Қуаттылығы 2*63 МВА ПС 110/10 кВ «Самал» | мың теңге |  |  | 71 562,0 |  |  |  |  |  |
| ЛЭП-110 кВ қайта қыздыра отырып, жабық ПС 110/20 кВ «Аэропорт-новая» құрылысы. ІІ-кезек. ЛЭП 110 кВ қайта қыздырулар | мың теңге | 175 455,0 |  | 1 414,0 |  |  |  |  |  |
| Астана қаласының ПС 110/20 кВ «Есіл» құрылысы | мың теңге | 61 856,0 | 178 862,0 | 45 000,0 |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ реконструкциялау (Астана қаласында КЛ-110кВ құрылысымен) | мың теңге | 96 059,0 | 11 602,0 |  |  |  |  |  |  |
| НС-1-ден Бөгенбай батыр даңғылына дейін және Бөгенбай батыр даңғылынан Кенесары көшесіне дейін ЖМ-6 жылу магистралын реконструкциялау | мың теңге | 17 600 | 483,0 |  |  |  |  |  |  |
| ЖЭО-1-ден СС-1-ге дейінгі ЖМ-1 жылу магистралын реконструкциялау | мың теңге | 12 350,0 | 633,0 |  |  |  |  |  |  |
| Астана қаласындағы РП, ТП, КТП – 10/0,4 кВ және жаңадан салынып жатқан РП-10 кВ реконструкциялау (Алматы ауданы, Железнодорожный т/а, Сороковая станциясы) | мың теңге | 24 000,0 | 15 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Астана қаласындағы жаңа РП, ТП құрылысы (ВЖЗ ауданындағы РП 10кВ құрылысы, Қорғалжын тас жолының бойындағы перспективалық құрылыс салулар және «Батығай» перспективалық құрылыс салу ауданындағы РП-20 кВ құрылысы) | мың теңге | 228 661,0 | 238 818,0 |  |  |  |  |  |  |
| Астана қаласындағы РП, ТП, КТП – 10/0,4 кВ және жаңадан салынып жатқан РП-10 кВ реконструкциялау («Сарыарқа» ауданы, «Өндіріс» т/а) | мың теңге | 24 000,0 | 15 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Әлеуметтік объектілерді автономды жылумен жабдықтауды жылудың орталықтандырылған жүйесіне реконструкциялау | мың теңге | 24 443,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| «Астана қаласындағы Тұран даңғылы 57, «Есіл» өзенінің сол жағалауында орналасқан көпфункционалды мұз сарайы» объектісіне жылу желілері | мың теңге |  | 104 070,0 |  |  |  |  |  |  |
| Алаш тас жолының батысына қарай орналасқан ҚР Ұлттық ұланының № 5573 әскери бөлімінің оқу орталығын электрмен жабдықтау, 7,7 км, №1 | мың теңге |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ, КЛ-110 кВ «Бәйтерек-Шығыс» құрылысы | мың теңге |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Астана қаласында энергия объектілерінің құрылысы (ҚС-110/10-10 кВ «Сарыбұлақ») | мың теңге |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6-шы енгізу элементін СС-14-тен ЖМ-47-ге дейін салу | мың теңге |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Астана қаласы, Р. Қошқарбаев даңғылы, 9-үй мекенжайы бойынша Қазақстан Республикасындағы Беларусь Республикасы Елшілігі ғимаратының кешені | мың теңге |  | 50 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Астана қаласындағы ЛЭП 10 кВ реконструкциялау (2-кезең) | мың теңге | 48 277,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана қаласындағы жаңа РП, ТП құрылысы ІІ-кезек | мың теңге | 96 438,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана қаласындағы РП, ТП, КТП – 10/0,4 кВ және жаңадан салынып жатқан РП-10 кВ реконструкциялау («Сарыарқа» ауданы, «Агрогородок» т/а) | мың теңге | 17 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Жылумен жабдықтау объектілерінің құрылысы және реконструкциялау (Тұрғын үй кешендерін орталықтандырылған жылумен жабдықтауға қосу үшін Тілендиев даңғылы бойынша жылу магистралының құрылысы) | мың теңге | 1 944,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың қорытындысы | мың теңге | 2 113 148,6 | 1 368 740,0 | 2 781 229,0 | 2 606 202,0 | 2 337 142,0 |  |  |  |