Пояснительная записка

к отчету о реализации бюджетных программ за 2018 год

по состоянию на 1 января 2019 года

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области», финансируется за счет трансфертов из республиканского бюджета и за счет средств местного бюджета, за 2018 год были реализованы следующие бюджетные программы:

279 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» утвержден в сумме 250 697,7 тыс. тенге

Оплаченные обязательства  на 01.01.2019 года составили  250 697,0 тыс. тенге.

Реализация программы осуществлена в соответствии с прямыми показателями.

Причины недоосвоения: Объективные, независящие от администраторов бюджетных программ причины:  остаток средств за счет округления до тысячи по спецификам экономической классификации – 0,7 тыс.тенге.

Прямой результат:  Содержание штатной численности в количестве 32 ед. Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников управления, не являющихся государственными служащими и ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 9 человек. Эксплуатация до момента передачи с областной коммунальной собственности в республиканскую  - 2 проекта. Земельно-кадастровые и технологически связанные с ними работы - 3 об. Землеустроительные работы по оформлению права постоянного землепользования - 3 об. Изготовление технического паспорта объекта недвижимости - 4 об Реализация программы осуществлена в соответствии с прямыми показателями.  За 2018 год прошли повышение квалификации 2 административных государственных служащих и 8 человек переподготовку административных государственных служащих.

Конечный результат: Эффективное выполнение возложенных функций – 100%.

279 004 «Газификация населенных пунктов»  план финансирования составил  2 544 076,3  тыс. тенге.

Оплаченные обязательства на 01 января 2019 года составили – 2 544 074,8 тыс. тенге. Использование бюджетных средств осуществлено в соответствии с прямыми результатами.

Причины недоосвоения: Объективные, независящие от администраторов бюджетных программ причины:  Экономия по другим причинам - в том числе остаток средств за счет округления до тысячи по спецификам экономической классификации – 1,5 тыс.тенге.

Прямой результат: Разработка ПСД - 4 комплекта, по 1 комплекту прохождение экспертизы запланировано на 2019 год. Выполнение строительно-монтажных работ по 4 объектам (газификация с. Аманкарагай и с. Аулиеколь Аулиекольского района, газификация кварталов 41,42,43,44-51,52,55,56 и микрорайон № 3 города Рудного, с. Федоровка Федоровского района ), общей длиной газораспределительных сетей - 237,5 км. с установкой ПГБ – 7 шт. (с. Аманкарагай-5 шт., г. Рудном-1шт., с. Федоровка-1шт, 2 проекта переходящие на 2019 год, газификация с. Аулиеколь Аулиекольского района, с. Федоровка Федоровского района).

Реализация программы осуществлена в соответствии с прямыми показателями, утвержденные в Бюджетной Программе,  Меморандуме о взаимопонимании и сотрудничестве между акиматом области, АО «НК КазМунайГаз» и   АО «КазТрансГаз»  и,  в рамках отраслевой Программы  «Программы развития регионов до 2020 года», утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 28 июня 2014 года №728. В рамках данной Программы определены приоритеты государственной поддержки мероприятий по развитию центров  экономического роста по Приоритету 1. Развитие инженерно - коммуникационной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения).

В 2018 году реализовывалось 4 проекта, из которых 2 завершены, подан газ потребителям 2-х вновь газифицированных сел: с. Федоровка Федоровского района и с. Аманкарагай Аулиекольского района. Остальные 2 проекта переходящие с завершением строительства в 2019 году (газификация с. Аулиеколь Аулиекольского района, с. Федоровка Федоровского района.)

В 2018 году завершена газификация села Федоровка 1-я очередь (общая длина – 44,6 км, количество абонентов – 1259, из них обеспечен доступ к сетям газоснабжения – 1259 абонентам ),  Федоровского района,  с. Аманкарагай (общая длина – 100,4 км, количество абонентов – 2400, из них обеспечен доступ к сетям газоснабжения – 2400 абонентам) Аулиекольского района.

В области из 556 населенных пунктов природным газом обеспечиваются 70, в том числе: города Костанай, Рудный, Лисаковск, Житикара и часть сел  Алтынсаринского, Аулиекольского, Житикаринского, Денисовского, Карабалыкского, Костанайского, Тарановского, Камыстинского, Федоровского районов.

Общая протяженность газопроводов области по состоянию на 1 января             2019 года составляет 3602,17 км, в том числе распределительных – 2914,06 км, магистральных – 688,11 км.

Объем потребления природного газа за январь - декабрь 2018 года увеличился по сравнению с алогичным периодом прошлого года (786,03 млн. куб.м.) на 10,7 % и составил 870,4 млн. куб.м. Увеличение потребления природного газа связано с внедрением новых производственных мощностей на крупных промышленных предприятиях и газификацией населенных пунктов.

Конечный результат: Обеспечение комплекса  мер по развитию системы газоснабжения, обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества

Реализация данных проектов обеспечит надежное газоснабжение потребителей городов и районов, снизит тепловые потери.

279 005   «Капитальные расходы государственного  органа»  утвержден в сумме  3 248,0 тыс. тенге.

Оплаченные обязательства  составили 3 247,9  тыс. тенге.

Причины недоосвоения: Объективные, независящие от администраторов бюджетных программ причины:  экономия по результатам госзакупок – 0,1 тыс.тенге.

Прямой результат: Приобретение товаров, относящихся к основным средствам 53 ед (МФУ 3 в 1 – 3 штуки, коммутаторы – 3 штуки, телефонные аппараты – 9 штук, мебель – 10 штук, модем- 1 штука, программное обеспечение – 3 штуки, блок бесперебойного питания – 3 штуки, мониторы – 4 штуки, принтеры – 2 штуки, системные блоки – 3 штуки, ноутбуки -12 штук).

Конечный результат: Увеличение материально-технической оснащенности Реализация программы осуществлена в соответствии с прямыми показателями.

279 010  «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения. За счет трансфертов из республиканского бюджета. За счет средств местного бюджета»  план финансирования составил 1 056 627,2 тыс. тенге.

Оплаченные  обязательства на 01 января 2019  года 1 056 627,2 тыс. тенге. Использование бюджетных средств осуществлено в соответствии с прямыми результатами.

Освоение - 100%. В рамках данной программы осуществлено перечисление средств бюджету городов Костанай и Лисаковск Костанайской области.

Прямой результат: Увеличение протяженности реконструированных инженерных сетей водоснабжения в городе Лисаковск (магистралные сети) – 5,3км, ввод  в эксплуатацию - 1 объект, реконструкция канализационных сетей  от коллектора станции биологической до прудов накопителей города Лисаковск – 5,08 км, реконструкция напорного коллектора  КО-1 от СБО до прудов накопителей в городе Лисаковск – 3,5 км, реконструкция станции биологической очистки сточных вод в п.Октябрьский  г.Лисаковск – 1 станция, разработка проектно-сметных документаций с проведением комплексной вневедомственной экспертизы – 2 объектов.

По состоянию на 1 января 2019 года из 556 населенных пунктов централизованным водоснабжением из групповых и локальных водопроводов обеспечиваются водой 180 населенных пунктов (32,4%), в 30 населенных пунктах (5,4%) производится подвоз питьевой воды, 346 населенных пунктов (62,2%) обеспечиваются водой из источников децентрализованного водоснабжения (скважины, колодцы).

Реализация программы осуществлена в соответствии с прямыми показателями и,  в рамках отраслевой Программы  «Программы развития регионов до 2020 года», утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 28 июня 2014 года №728, от 16 ноября 2018 года № 767. В рамках данной Программы определены приоритеты государственной поддержки мероприятий по развитию центров  экономического роста по Приоритету 1. Развитие инженерно - коммуникационной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения).

Конечный результат: Модернизация и развитие систем водоснабжения  и водоотведения, обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, улучшение систем водоснабжения  потребителей города Лисаковск в 2018 году и в 2019 году по водоотведению  в количестве 40264 человек.

279 011 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы. За счет средств местного бюджета»  план финансирования составил 352 276,6 тыс. тенге.

Оплаченные  обязательства на 01 января 2019 года – 352 276,6 тыс. тенге. Использование бюджетных средств осуществлено в соответствии с прямыми результатами.

Освоение - 100%.  В рамках данной программы осуществлено перечисление средств бюджетам городов и районов области.

Прямой результат Разработка проектно-сметной документации – 3 проекта, реконструкция 2,22 км магистральных тепловых сетей в городе Костанай, строительство 0,339 км тепловых сетей, строительство 17,63 км электрических сетей в Карабалыкском районе.

Потребление электроэнергии по области за 12 месяцев 2018 года составило 4781,8 млн. кВтч, что на 1,98 % выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4689,1 млн. кВтч). Увеличение потребления электрической энергии связано с внедрением новых производственных мощностей на крупных промышленных предприятиях.

Объем выработки электроэнергии собственными источниками области за 2018 год составил 893,1 млн. кВтч, что на 18,9% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1061,5 млн. кВтч). Снижение объема выработки электрической энергии  происходит вследствии уменьшения объема электроэнергии, вырабатываемой Рудненской ТЭЦ для собственных нужд.

Конечный результат Обеспечение комплекса мер по развитию системы электроснабжения, модернизация и развитие системы теплоснабжения, обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества. Реализация данных проектов обеспечит надежное теплоснабжение  потребителей городов и районов, снизит тепловые потери.

279 030  «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах. За счет трансфертов из республиканского бюджета. За счет средств местного бюджета»  план финансирования составил 8 321 308,3 тыс. тенге.

Оплаченные  обязательства на 01 января 2019  года 8 321 308,3 тыс. тенге. Использование бюджетных средств осуществлено в соответствии с прямыми результатами.

Освоение - 100%. В рамках данной программы осуществлено перечисление средств бюджетам  районов Костанайской области.

Прямой результат: Увеличение протяженности реконструированных инженерных сетей водоснабжения  с.Амантогай Амангельдинского района  – 4,7км, ввод  в эксплуатацию - 1 объект; реконструкция сетей водоснабжения в селе Урпек Амангельдинского района – 5,5км, ввод  в эксплуатацию - 1 объект; реконструкция водоснабжения села Амангельды и села Есир Амангельдинского района - 23,9км; строительство водопровода в селе Аманкарагай Аулиекольского района - 0км; реконструкция  водоснабжения села Акшыганак Джангельдинского района – 2,4км, ввод  в эксплуатацию - 1 объект; реконструкция системы водоснабжения села Торгай Джангельдинского района – 2,44км; реконструкция водоснабжения сел Денисовка, Некрасовка Денисовского района - 50км; реконструкция водоснабжения села Антоновка Денисовского района – 8,1км; реконструкция сетей водоснабжения села Забеловка Житикаринского района – 19,7км; реконструкция магистрального водопровода и внутрипоселковых разводящих сетей системы водоснабжения в селе Арка Камыстинского района – 8,59км, ввод  в эксплуатацию - 1 объект; реконструкция разводящих сетей водопровода с.Челгаши Карасуского района – 27,07км; строительство соединительного водовода  от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод  в системе водоснабжения поселка Затобольск – 5,6км, ввод  в эксплуатацию - 1 объект; строительство водопровода по ул. Майлина – Ленина - Набережная села Заречное Костанайского района – 0,8км, ввод  в эксплуатацию - 1 объект; реконструкция двух скважин Затобольского водозабора Костанайского района (№1 и №4) – 0,05км, мощность 25м3/час, ввод  в эксплуатацию - 1 объект; реконструкция скважины №15 Смирновского водозабора Карабалыкского района – 0,7км, ввод  в эксплуатацию - 1 объект; реконструкция водоснабжения сел Боровское и Первомайское Мендыкаринского района  - 48,2км; реконструкция системы водоснабжения из месторождения подземных вод с. Шолаксай Наурзумского района – 16км, ввод  в эксплуатацию - 1 объект; реконструкция водопроводной сети Лихачевского группового водопровода от насосной станции II подъема п.Ильяс Омарова до станции III подъема п. Новое Сарыкольского района – 19,6км, ввод  в эксплуатацию - 1 объект; реконструкция разводящей сети водопровода с. Златоуст с подключением к Ишимскому групповому водопроводу, Сарыкольский район -34,4км; строительство водопровода и разводящих сетей в селе Новоильиновка, Тарановского района – 12км; строительство водопровода в селе Пешковка, Федоровского района – 39,9км; проведение комплексной вневедомственной экспертизы – 3 объектов.

По состоянию на 1 января 2019 года из 556 населенных пунктов централизованным водоснабжением из групповых и локальных водопроводов обеспечиваются водой 180 населенных пунктов (32,4%), в 30 населенных пунктах (5,4%) производится подвоз питьевой воды, 346 населенных пунктов (62,2%) обеспечиваются водой из источников децентрализованного водоснабжения (скважины, колодцы).

Реализация программы осуществлена в соответствии с прямыми показателями и,  в рамках отраслевой Программы  «Программы развития регионов до 2020 года», утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 28 июня 2014 года №728, 16 ноября 2018 года №767. В рамках данной Программы определены приоритеты государственной поддержки мероприятий по развитию центров  экономического роста по Приоритету 1. Развитие инженерно - коммуникационной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения).

Конечный результат: Строительство и реконструкция водопроводных сетей для обеспечения населения в полном объеме качественной питьевой водой в районах. Ввод  10 объектов в эксплуатацию, Разработка проектно-сметной документации -6 проектов, Проведение экспертизы проекта -4 заключения.

279 032   «Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения. За счет средств местного бюджета» план финансирования равен 951 654,0 тыс. тенге.

Оплаченные обязательства  по состоянию на 01 января 2019 года составили 951 651,5 тыс. тенге. Использование бюджетных средств осуществлено в соответствии с прямыми результатами.

Причины недоосвоения: Субъективные причины, в том числе прочие субъективные причины: в связи с снижением объемов потребляемой питьевой воды, согласно фактически предоставленным актам оказанных услуг – 2,5 тыс.тенге

Прямой результат: Бесперебойная подача питьевой воды по дифференцированному размеру субсидирования  - 2 456,34 тыс. куб. м.

Конечный результат: Обеспечение жителей 94 населенных пунктов Костанайской области питьевой водой гарантированного качества и в необходимом количестве (по приемлемым ценам). Снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для населения Костанайской области с охватом населения в количестве 149 455 человек. Реализация программы осуществлена в соответствии с прямыми показателями и государственной программой  «Об утверждении Правил субсидирования стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения», утвержденной Приказом Министра  национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 161.

279 071 «Развитие газотранспортной системы. За счет средств местного бюджета» план финансирования равен 31 690,0 тыс. тенге.

Оплаченные обязательства  по состоянию на 01 января 2019 года  составили 31 689,9 тыс. тенге.

Причины недоосвоения по МБ: Объективные, независящие от администраторов бюджетных программ причины:  Экономия по другим причинам - в том числе за счет округления до тысячи по спецификам- 0,03 тыс.тенге.

Прямой результат: Разработка проектно-сметной документации - 2 проекта с положительным заключением вневедомственной экспертизы (Строительство газопровода высокого давления Камысты – Алтынсарино Камыстинского района с  подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области и Строительство поводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до п. Кушмурун с подключением села Черниговка Аулиекольского района Костанайской области), завершение работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы - 1 ед. (Строительство подводящего газопровода  высокого давления ГРС с.Федоровка – с.Пешковка Федоровского района Костанайской области).

Конечный результат: Обеспечение комплекса  мер по развитию системы газоснабжения, обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества

279 081 «Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов»  план финансирования равен 320 878,1 тыс. тенге.

Оплаченные обязательства по состоянию на 01 января 2019 года  составили  320 877,8 тыс. тенге.

Причины недоосвоения: Объективные, независящие от администраторов бюджетных программ причины:  Экономия по другим причинам - в том числе остаток средств за счет округления до тысячи по спецификам экономической классификации - 0,3 тыс.тенге.

Прямой результат: Завершение работ по поисково-разведочным работам для 39 сел и 4 месторождениям подземных вод.

Начало работ по поисково-разведочным работам для 68 сел                                         и 3 месторождениям подземных вод.

Составление проектно-сметной документации для 41 села                                              и 7 месторождениям подземных вод.

Конечный результат: Проведение поисково-разведочных работ для 39 сельских населённых пунктов с утверждением запасов в общем количестве 2 156,6 м3/сут, доразведки 4-х месторождений подземных вод  для 19 сельских населённых пунктов с утверждением запасов в общем количестве 3 217,44 м3/сут. Реализация программы осуществлена в соответствии с прямыми показателями и  в рамках отраслевой Программы  «Программы развития регионов до 2020 года», утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан  от 28 июня 2014 года №728. В рамках данной Программы определены приоритеты государственной поддержки мероприятий по развитию центров  экономического роста по Приоритету 1. Развитие инженерно - коммуникационной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения).

279 108 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов» план финансирования равен – 792,0 тыс. тенге.

Оплаченные обязательства равны сумме планового назначения. Использование бюджетных средств осуществлено в соответствии с прямыми результатами.

Освоение - 100% В рамках данной программы произведена оплата СПК «Тобол» за изготовление конкурсной документации.

Прямой результат: Разработка конкурсной документации по проекту государственно - частного партнерства: «Модернизация уличного освещения путем замены светильников на светодиодные в Федоровском сельском округе Федоровского района Костанайской области».

Конечный результат: Обеспечение новым энергосберегающим оборудованием. Разработка конкурсной документации проекта в текущем году, которая позволит определить необходимость проведения работ по замене ламп на энергосберегающие, необходимое количество затрат, окупаемость проекта.

279 113  «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» план финансирования равен – 851 203,4 тыс. тенге.

Оплаченные обязательства  равны сумме планового назначения. Использование бюджетных средств осуществлено в соответствии с прямыми результатами.

Освоение - 100%   В рамках данной программы осуществлено перечисление средств бюджетам городов и районов Костанайской области.

Прямой результат: Благоустройство территории - 1 ед., содержание объекта коммунальной сосбтвенности-1ед.(городКостанай);На мазут – 1 предприятие (город Аркалык); Благоустройство  парка в п. октябрьский - 1 ед.(п. Октябрьский города Лисаковск); Текущий ремонт здания летнего оздоровительного комплекса - 1 ед.(Костанайский район);На приобретение коммунального жилья- 1 ед. (Тарановский район); На благоустройство территории, прилегающей к памятнику в п. Карабалык (Карабалыкский район).

Конечный результат: Обеспечение бесперебойной работы коммунальной сферы, улучшение архитектурного облика населенных пунктов области путем благоустройства 1 парка, текущего ремонта 1 здания летнего оздоровительного комплекса.

279 114 «Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов» план финансирования равен 212 875,1 тыс. тенге.

Освоение - 100%   В рамках данной программы осуществлено перечисление средств бюджетам городов и районов Костанайской области.

Прямой результат:

1. Строительно-монтажные работы по проекту «Благоустройство береговой зоны Северной части Притобольского парка, левый берег в городе Костанай                      (2 очередь)»: выполнены подготовительные работы (разбивка участка, срезка кустарника, погрузка и перевозка строительных грузов), вертикальная планировка грунта (разработка грунта бульдозерами (насыпь) – 44086 м3 грунта, разработка грунта бульдозерами (выемка) – 3101 м3, уплотнение грунта катками – 44552 м3, срезка плодородного грунта – 3257 м3); Объект является переходящим на 2019 год.

2. Строительно-монтажные работы по проекту «Благоустройство береговой зоны летнего оздоровительного комплекса в селе Садовое с устройством крытого павильона на воде в Костанайском районе»: общая площадь – 180 м2. Объект принят в  эксплуатацию.

Конечный результат:   Улучшение архитектурного облика города и района, улучшение условий жизнеобеспечения населения за счет благоустройства.