Приложение 21   

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за  2016   финансовый год
Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета 

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы464 ГУ «Отдел образования» Жаркаинского района

Код и наименование бюджетной программы  119  Проведение мероприятий за счет специального резерва Правительства Казахстан
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня гос. управления  Районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная

текущая/развитие Текущая

Цель бюджетной программы Содействие устойчивой и продуктивной занятости населения

Описание (обоснование) бюджетной программы Текущие ремонты  объектов образования; 

	Расходы по бюджетной программе
	Единица измерения
	План 


	Факт

	Отклонение

(гр.4 – 
гр. 3
	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
	Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Текущий ремонт кровли Пятигорской СШ
	Тыс. тенге
	3105,0
	3105,0
	0
	100
	

	Текущий ремонт СШ им Укубаева
	Тыс. тенге
	841,0
	841,0
	0
	100
	

	Текущий ремонт СШ им Крупской
	Тыс. тенге
	4050,0
	4050,0
	0
	100
	

	Итого расходы по бюджетной программе
	тысяч тенге
	7996,0
	7996,0
	0
	100
	

	Конечный результат бюджетной программы
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение занятости населения путем реализации инфраструктурных проектов


	ед
	3
	3
	0
	100
	


Код и наименование бюджетной  подпрограммы 000   
Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Текущее ремонты  объектов образования; 
	Показатели прямого
результата:
	Ед. изм.
	План
	Факт
	Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3
	Процент

выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
	Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Проведение текущего ремонта объектов образования
	ед
	3
	3
	0
	100
	

	Создание временных рабочих мест
	мест
	3
	3
	0
	100
	

	Расходы по бюджетной подпрограмме


	Ед. изм.
	План
	Факт
	Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3
	Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100)
	Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы 

	Текущий ремонт кровли Пятигорской СШ
	Тыс. тенге
	3105,0
	3105,0
	0
	100
	

	Текущий ремонт СШ им Укубаева
	Тыс. тенге
	841,0
	841,0
	0
	100
	

	Текущий ремонт СШ им Крупской
	Тыс. тенге
	4050
	4050
	0
	100
	

	Итого расходы 

по бюджетной программе


	Тысяч тенге
	7996,0
	7996,0
	0
	100
	


Руководитель  администратора 

          бюджетных программ                        ___________           ___________________________

                   
                                (подпись)                        (расшифровка подписи) 


Главный бухгалтер
                          ___________           ______________________________ 
                                    
                              (подпись)                         (расшифровка подписи) 

